
兰考县仪封镇东岗头村2023年基础设施项目  实施方案
根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《关于应对新冠肺炎疫情做好产业扶贫有关工作的通知》（豫脱贫办〔2020〕5号）精神，按照《兰考县财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）支持项目申报入库指南》的通知要求，为做好仪封镇产业扶贫工作，切实巩固脱贫攻坚成果，做到与乡村振兴工作有效衔接，结合仪封镇实际，特制订此方案。
 一、指导思想
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持巩固脱贫攻坚成果基本方略，坚持省负总责、市县抓落实的工作机制，以大力发展产业巩固脱贫成效，做到与乡村振兴有效衔接为目的，以保持脱贫人口持续稳定增收、增加集体经济为重点，巩固提升脱贫攻坚成果。
2、 目标任务
 通过发展手工制作业及蔬菜种植产业项目，示范带动项目区群众增强发展的内生动力，使脱贫人口持续稳定增收，增加村级集体经济收入，巩固脱贫攻坚成果，做到与乡村振兴有效衔接。 
3、 项目基本情况
1. 项目名称：
2023年兰考县仪封镇东岗头村基础设施建设提升项目
2.实施地点：东岗头村
3.建设任务：新建沥青道路130.2平方米，扩建沥青道路1102.6平方米，改建沥青道路5776.7平方米，波纹管下水道5776.7米。
4.资金规模及来源:财政资金385.6万元
5.实施期限：2023年3月-2023年9月
6.实施单位：乡村振兴局、仪封镇
7.绩效目标：改善村内生活环境，提升村内基础设施，进一步巩固脱贫成果，提高群众满意度，744户2550人直接受益。
8.利益联结机制：通过项目实施，为当地社会经济发展提供交通便利条件，有力推动农村经济发展，群众直接受益。
四、保障措施
1、加强领导，落实责任。镇政府成立领导组织，加强对项目的领导，明确专人负责，确保该项目顺利实施，取得预期效益。
2、强化农民主体意识，激发群众内生动力。宣传群众、发动群众，调动广大群众积极参与产业发展是该工作的关键。在实际工作中，一是采取召开两委班子会、党员会、群众代表会、群众大会、座谈会等形式，广泛宣传政策农民是建设的主体，强化群众的“主人翁意识”，将决定权交给群众；二是设立公示牌，将项目建设内容、建设标准、工程投资、承建单位、工程完成时间、监督方式向群众公开，自觉接受群众监督，将管理权交给群众，确保群众实实在在受益。
3、强化管理，完善机制。该项目的工程建设，将实行项目公示制、工程招投标制、施工监理制、督导检查验收监督制，确保项目工程质量。
   4、建立工程管护长效机制，确保持项目工程续发挥效益。项目村成立工程管护领导组，督促生产经营者制定管护制度，明确管护责任及管护人员，落实工程管护经费，切实管护好项目所形成的资产，并接受群众监督。



