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建设工程施工合同





工程名称：白杨镇中草药基地配套灌溉项目二     

工程地址：宜阳县白杨镇境内                       

合同造价：捌拾伍万元整（￥850000.00元）          

建设单位：宜阳县白杨镇人民政府                    

施工单位：河南东照建筑工程有限公司                







2024年07月26日
1

建设工程施工合同协议条款

发包方（甲方）：宜阳县白杨镇人民政府                
承包方（乙方）：河南东照建筑工程有限公司            
第一条、工程概况
1、工程名称：白杨镇中草药基地配套灌溉项目二   
    2、工程地点：宜阳县白杨镇境内                    
3、工程内容：本项目工程量清单内的所有内容       
4、项目经理：张廷卫、建造师证编号：豫241202196170
第二条  1、承包方式：包工包料。
        2、承包范围及其金额：本项目工程量清单内的所有内容	
大写：捌拾伍万元整（￥850000.00元）。
第三条、开竣工时间：开工时间： 2024年07月26日
                    竣工日期： 2024年08月 25日
                    共计总工期为30日历天
第四条、双方责任
    1、甲方责任
    (1)提供具备施工条件的施工现场地、办理各种批件手续等前期准备工作的时间：开工前2天。
    (2)接通水、电源的地点和要求：乙方自己要求。
    (3)其它：a．甲方负责协调工程沿线各单位及个人的关系，确保工程顺利进行。 b．协调施工现场周围因素的影响。
2、乙方责任
    (1)提供工程进度，材料设备计划和施工统计报表等时间和份数：按甲方要求上报工程进度并在工程竣工后要提交装订完整的竣工资料三套（含交工资料、施工日志、竣工图）、决算书及附件一式三份。
    (2)对甲方提供现场办公和生活设施的安排和要求上无。
(3)其它：a．现场做到安全、文明施工。b．负责对施工现场周围构筑物、建筑物的保护。c．按技术标准及设计要求  。
第五条、工程价款与支付方式
    1、合同价款是通过招标的中标价、施工图预算等方式确定，本合同的合同价款确定方式为：中标价。
    2、合同价款确认为：人民币大写：捌拾伍万元整
小写：（￥850000.00元）
    3、合同价款的调整：经协商如下工程量变更以甲方签证和审核决算为准。
[bookmark: _GoBack]4、支付方式：合同签订后进场付80%，工程完工、验收合格，审计决算后，支付剩余工程款。（以上款项应在上级资金拨付到位后支付，若上级资金未拨付，付款时间顺延至对应款项资金拨付后的7日内支付）。
第六条、工程质量
    l、工程质量必须达到符合国家质量验收备案标准。
    2、达不到约定的质量标准时，乙方违约的经济责任确定如下：达不到合格，符合国家、地方及相关行业质量验收标准时，乙方返工，费用自理。
3、安全施工：注意安全施工，施工中一切安全责任由乙方承担。
第七条、材料设备供应
    1、供应方式：材料由乙方自供，材料质量、规格经甲方、监理方认定合格后方可使用。
    2、材料供应要求：按设计有关规范要求，质量符合国家标准。
第八条、竣工验收与保修 
1、工程竣工验收以后，由乙方负责保修的项目、内容、范围、期限双方确定如下：乙方施工内容范围内质保期一年。
第九条、违约责任：违约责任有违约方承担。
第十条、争议的处理
    双方因合同发生争议，首先双方协商解决，双方未达成协议的，可向洛阳市仲裁委员会委托申请解决。
第十一条、本合同计陆份，甲四份、乙双二份，合同生效时间：签订之日起生效。

发包人：          （盖章）         承包人：           （盖章）
                                   

法定代表人：                       法定代表人： 
或授权代表人:                      或授权代表人:
   

合同签订时间：2024年07月26日
