






内大政〔2024〕52号


大桥乡关于《大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目实施方案》的请示

[bookmark: _GoBack]县委农村工作领导小组：
为贯彻落实《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，提升乡村振兴产业发展水平，推动经济发展，提高脱贫户和监测户务工收入，增强村民的获得感和幸福感，巩固脱贫攻坚带来的健康可持续发展。根据我乡实际，结合我乡产业发展，经有关部门领导和专家认真实地考察，广泛征求群众意见，科学论证的基础上，决定在谢营村实施大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目，现将《大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目实施方案》予以申报。
2024年度我乡计划在谢营村实施大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目总投入200万元。建设内容：①新建门式钢结构标准车间1331.2平方米一座，长51.2米*宽26米*高9米；②18公分厚C25水泥砼晾晒场1560平方米，垫层铺设碎石厚，10公分；③铺设d200雨水管道86米，配套雨水检查井5座。
项目实施后，产权归集体所有。每年收取的租金，增加村集体经济收入；同时带动脱贫户和监测户务工，提高脱贫户和监测户家庭经济收入，提高大桥乡乡村振兴产业发展水平。
特此报告！
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大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间
建设项目实施方案
为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于巩固脱贫攻坚成果的实施意见》及《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》精神，实施精准扶贫、巩固脱贫成效，提升村级产业发展水平，带动脱贫户和监测户增加务工收入，推动村级经济发展，增强村民的获得感和幸福感，巩固谢营村脱贫攻坚带来的健康可持续发展，根据我乡实际，结合我乡产业发展，经有关部门领导和专家认真实地考察，广泛征求群众意见，科学论证的基础上，决定在谢营村实施大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目，并编制完成《大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目实施方案》。
一、大桥乡基本概况
大桥乡位于内乡县南大门，紧邻县城，属于近郊乡镇，全乡15个行政村，全乡脱贫户及监测户704户1692人。因人多地少，又紧邻县城，特别是近几年来紧邻县城的谢营村，工业企业发展迅速，主要有郑十电缆、寅兴实业公司、光明机械化工、石材加工、黄水河正骨医院、电商孵化园等，现正在建设中的内乡县中医院也在谢营辖区内。
二、巩固脱贫成效简述
巩固脱贫成效需要持续性地实施精准帮扶政策、加强基础设施建设、推动产业发展、完善社会保障体系以及激发内生动力等措施，提供必要的支持和帮助，推动乡镇产业发展，培育新的经济增长点，防止返贫现象的发生，推动农村全面进步，农民全面发展。
三、建设项目的必要性
大桥乡紧邻内乡县城，地理位置十分重要。为巩固脱贫成效，早日实现全面乡村振兴，我乡根据地理位置优势，决定在谢营村实施大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目，项目完成后将提升乡村振兴产业发展，带动脱贫户和监测户务工，增加家庭经济收入，提升村民的生活品质，增强村民的获得感和幸福感，推动经济发展和乡村振兴战略的深入实施。同时，这也有助于缩小城乡差距，促进社会和谐稳定。
四、项目概况
（一）项目名称
大桥乡乡村振兴产业园农作物分拣加工车间建设项目。
（二）建设内容
①新建门式钢结构标准车间1331.2平方米一座，长51.2米*宽26米*高9米；②18公分厚C25水泥砼晾晒场1560平方米，垫层铺设碎石厚，10公分；③铺设d200雨水管道86米，配套雨水检查井5座。
（三）建设地点
内乡县大桥乡谢营村
（四）投资概算
本项目需财政衔接推进乡村振兴补助资金总额200万元。
（五）预期绩效目标
1、产出指标：数量指标：①新建门式钢结构标准车间1331.2平方米一座，长51.2米*宽26米*高9米；②18公分厚C25水泥砼晾晒场1560平方米，垫层铺设碎石厚，10公分；③铺设d200雨水管道86米，配套雨水检查井5座。成本指标：车间每平方米1350元，砼地坪一平方米120元。
2、效益指标：社会效益指标：项目建成后，产权归集体所有，每年收取租金12万，增加村集体经济收入；同时带动脱贫户和监测户5人务工，每人每年增加收入8千元，提高了脱贫户和监测户家庭经济收入。
3、满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥95%。
（六）利益联结机制
项目实施完成后，产权归属谢营村集体所有，每年收取租金12万，增加村集体经济收入；同时带动脱贫户和监测户5人务工，每人每年增加收入8千元，提高了脱贫户和监测户家庭经济收入。
五、保障措施
1、切实加强领导。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目作为脱贫致富、调整产业、安置就业，群众获得感、幸福感的重大举措，列入重中之重的工作，当作当前经济工作的一件大事实事来抓，要好事办好。在施工过程中，乡村要派人监管，群众监督，确保工程质量、数量达到国家规定的标准要求。在县委农村工作领导小组的统一组织领导下，实行目标责任制，明确乡村两级任务。一是充分发挥部门的职能作用，认真履行自己的职责，精心组织，周密部署，切实抓出成效。二是强化督导检查，为专项扶贫项目资金提供强有力的政治保证。
2、动员群众积极服务项目建设。通过召开会议，组织群众参观学习，调动群众的积极性，积极参与项目建设，加快乡村振兴产业发展水平。
3、加大项目资金管理，做到专款专用。一是建立项目资金责任追究制度。对挪用项目资金的，发现一起，查处一起，不管涉及到谁，都要依法依纪处理。二是坚持扶贫项目会审制。组织有关部门定期不定期地对专项扶贫项目实行会审。三是在实施项目过程中，进行项目安排公示、建设前公示和竣工后公告，对本年度扶持的项目资金张榜公布，接受群众和社会监督，保证项目资金的透明度。四是设立专户，实行专户管理，封闭运行，坚持资金到项目，管理到项目，核算到项目，实行报账制管理，程序化拨付资金的办法，确保专款专用。
4、加强督促，确保项目工程质量。强化项目资金管理，实行全面检查与抽查相结合，定期检查与不定期检查相结合，依据监测、检查结果进行奖优罚劣。
