**河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目**

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2025-846





**HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO. LTD.**

目 录

[第一章 采购邀请（竞争性磋商公告） 4](#_Toc32722)

[第二章 供应商须知 7](#_Toc28601)

[供应商须知前附表 7](#_Toc11239)

[1、总 则 14](#_Toc9802)

[1.1 项目概况 14](#_Toc29278)

[1.2 资金来源 14](#_Toc15386)

[1.3 采购需求及其它相关要求 14](#_Toc12207)

[1.4 对供应商的要求 15](#_Toc4736)

[1.5 监督管理部门 16](#_Toc24979)

[1.6 供应商参加竞争性磋商采购活动的费用 16](#_Toc15673)

[1.7现场考察、磋商前答疑会 16](#_Toc341)

[1.8 样品 16](#_Toc23240)

[1.9 适用法律 17](#_Toc7245)

[1.10 保密 17](#_Toc28819)

[2、竞争性磋商文件 17](#_Toc25070)

[2.1 竞争性磋商文件构成 17](#_Toc22854)

[2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改 17](#_Toc3889)

[2.3 采购文件的解释 18](#_Toc24328)

[2.4 响应文件提交截止时间的顺延 18](#_Toc2668)

[3、响应文件编制 18](#_Toc10360)

[3.1响应文件中的标准和计量单位的使用 18](#_Toc23257)

[3.2 响应文件组成 19](#_Toc5786)

[3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件 19](#_Toc16727)

[3.4 响应报价 19](#_Toc25366)

[3.5 响应文件的制作 20](#_Toc9255)

[3.6 磋商保证金 21](#_Toc2420)

[3.7 响应文件有效期 21](#_Toc19902)

[4、响应文件的提交 21](#_Toc6973)

[4.1 响应文件的密封和标记 21](#_Toc16089)

[4.2 响应文件提交截止时间 21](#_Toc24108)

[4.3 响应文件的提交、修改与撤回 21](#_Toc5747)

[5、磋商及评审 22](#_Toc19661)

[5.1磋商会议 22](#_Toc26205)

[5.2 组建磋商小组 22](#_Toc5445)

[5.3资格审查 22](#_Toc16760)

[5.4 响应文件符合性审查与澄清 23](#_Toc20240)

[5.5 磋商 24](#_Toc30950)

[5.6最后报价 24](#_Toc10232)

[5.7 无效响应文件的规定 25](#_Toc26548)

[5.8 响应文件的评审 26](#_Toc2460)

[5.9 采购文件执行的政府采购政策 27](#_Toc26815)

[5.10终止本次磋商 27](#_Toc1075)

[5.11保密要求 27](#_Toc12522)

[6、确定成交供应商 27](#_Toc28794)

[6.1 成交候选供应商的确定原则及标准 27](#_Toc22496)

[6.2 确定成交供应商 27](#_Toc2531)

[7、采购任务取消 27](#_Toc27628)

[8、发出成交通知书 27](#_Toc2951)

[9、签订合同 28](#_Toc4543)

[10、履约保证金 28](#_Toc28015)

[11、预付款 28](#_Toc30476)

[12、采购代理服务费 28](#_Toc3355)

[13、政府采购信用担保 29](#_Toc22376)

[14、质疑的提出与接收 29](#_Toc9092)

[15、知识产权 29](#_Toc3284)

[16、供应商的赔偿责任 29](#_Toc15337)

[17、廉洁自律规定 29](#_Toc12752)

[18、人员回避 30](#_Toc14872)

[19、纪律和监督 30](#_Toc18679)

[19.1对采购人的纪律要求 30](#_Toc13350)

[19.2对供应商的纪律要求 30](#_Toc15974)

[19.3对磋商小组成员的纪律要求 30](#_Toc17065)

[19.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 30](#_Toc31110)

[20、履约验收 30](#_Toc17390)

[21、需要补充的其他内容 30](#_Toc10732)

[第三章 采购需求 31](#_Toc12742)

[第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容 48](#_Toc4199)

[第五章 磋商程序、评审方法及评审标准 49](#_Toc26339)

[第六章 政府采购合同条款及格式 61](#_Toc19845)

[第七章 响应文件格式 69](#_Toc22481)

# 第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）

**河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目**

**竞争性磋商公告**

项目概况：

河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目的潜在供应商应登录“河南省公共资源交易中心网站”凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取采购文件，并于2025年8月29日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.采购项目编号：豫财磋商采购-2025-846

2.采购项目名称：河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1380416.58元；最高限价：1380416.58元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| 豫政采（2）20251434 | 河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目 | 1380416.58 | 1380416.58 |

5.采购需求：

5.1 工程地点：河南省郑州市惠济区长兴路。

5.2 工程概况：河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目

5.3 招标范围：采购文件、工程量清单、答疑澄清及补充文件所包括的内容施工。

5.4 标段划分：本项目划分为一个标段。

5.5 工期：合同签订后90日历天。

5.6 质量目标：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

5.7 缺陷责任期：自竣工验收之日起5年。

6.合同履行期限：合同生效后至保修期结束。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否为只面向中小企业采购：是

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策。供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：供应商须同时具有建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

**以上资质要求未被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。（企业需提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质资格页面截图及承诺书）**

3.2.项目经理要求：供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理目前无参与在建工程，为供应商正式在职人员。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年8月19日至2025年8月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：河南省公共资源交易电子交易平台

3.方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取竞争性磋商文件。

供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

1.时间：2025年8月29日09点00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台。供应商需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子响应文件。

**五、响应文件开启**

1.时间：2025年8月29日09点00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心不见面开标大厅

本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商采用“远程不见面”磋商方式。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前，登录不见面开标大厅，并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等。

**六、发布公告的媒介及公告期限**

本次公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布。公告期限为三个工作日。

**七、其他补充事宜**

7.1采购项目需要落实的政府采购政策：

7.1.1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

7.1.2.执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

7.1.3.执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）

7.1.4.执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

7.1.5.执行《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7.1.6.执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

7.1.7.执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

7.1.8.执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

7.2供应商信用

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号） 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商，拒绝参与本项目的磋商；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

7.3代理服务收费标准：根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002 号）文件的计算方法收取。

7.4其它要求

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名称：河南省体育场馆中心

地址：郑州市长兴路38号

联系人：高翔

联系方式：0371-63631180

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：贾海洋 鄢沛

联系方式：0371-65900691

3.项目联系方式

项目联系人：贾海洋

联系方式：0371-65900691

# 第二章 供应商须知

**供应商须知前附表**

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：河南省体育场馆中心  地址：郑州市长兴路38号  联系人：高翔  电话：0371-63631180 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南招标采购服务有限公司  地址：郑州市纬四路13号  联系人：贾海洋 鄢沛  电话：0371-65900691 |
| 1.1.3 | 采购项目名称 | 河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目 |
| 1.1.4 | 采购项目实施地点 | 河南省郑州市惠济区长兴路 |
| 1.1.5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.1.6 | 采购项目属性 | 工程 |
| 1.1.7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据“工信部联企业〔2011〕300号”文件的划型标准，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 |
| 1.2.2 | 项目预算金额和最高限价 | 项目预算金额：人民币元；  最高限价（控制价）：人民币1380416.58元。  供应商的报价超过最高限价的，其响应文件无效。 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 具体内容详见竞争性磋商文件第三章。 |
| 1.3.2 | 质量标准 | 达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准 |
| 1.3.3 | 工期 | 合同签订后90日历天内 |
| 1.3.4 | 缺陷责任期 | 60个月 |
| 1.3.5 | 保修期 | 依照《建设工程质量管理条例》以及现行法律、法规、规章规定的最长时间执行。 |
| 1.4.2.4 | 供应商还应具备的其它特定资格要求 | 详见第一章采购要求“二、申请人的资格要求”第3项本项目的特定资格要求。 |
| 1.4.2.5 | 是否允许  采购进口产品 | □是  **☑**否 |
| 1.4.2.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 1.是否为专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包：  ☑是。（明确该项目或相关采购包，以及相关标的及预算金额）  □否（有关价格扣除比例或者价格分加分比例详见评标标准）  2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； |
| 1.4.2.7 | 政府强制采购产品 | 是否有政府强制采购的节能产品。  列入政府强制采购的节能产品：  **□有，具体产品为：**  **☑无；**  备注：政府强制采购节能产品：计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备（不含冷却塔）、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等属于节能产品政府采购品目清单中的强制采购产品（以最新发布清单为准），拟提供产品中含有以上货物的，**必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。** |
| 注：上述所列产品名称，仅为根据采购需求内容的初步判定，投标人（供应商），须根据自身所投产品的实际情况，自行判定投标产品是否属于如下情形：  属于“节能清单”中标记“★”产品的，投标人（供应商）应在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；未提供的按无效投标（响应）处理。 |
| 是否有强制CCC和其他认证的产品 | **☑**无 |
| 注：上述所列产品名称，仅为根据采购需求内容的初步判定，投标人（供应商）在投标时，须根据自身所投产品的实际情况，自行判定投标产品是否属于如下情形：  根据“国家市场监督管理总局 公告2020年第18号市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告” 如投标产品属于强制性产品认证目录的，投标人（供应商）应在投标（响应）文件中提供有效的CCC认证证书或承诺具有有效的CCC认证证书，在签订合同时提供给采购人，否则将自动放弃中标（成交资格）并承担相应的法律责任。 |
| 1.4.3 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | **☑**否 |
| 1.4.3.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 1.7.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | **☑**不组织 |
| 1.8.2 | 对样品/演示的要求 | **☑**不需要提供样品  **☑**不需要提供演示 |
| 2.2.1 | 供应商对采购文件提出疑问的截止时间 | 时间：提交首次响应文件截止时间5日前 |
| 形式：在河南省公共资源交易中心电子交易平台进行提问，同时将问题的电子版（附加盖公章的扫描件和可编辑的Word电子版）上传。 |
| 2.2.3 | 采购人书面澄清竞争性磋商文件的时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日（且不少于3个工作日）前，在河南省公共资源交易中心电子交易平台上发出。 |
| 3.1.2 | 供应商参加不同包或标段采购活动的权利 | 采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动。 |
| 3.2.3 | 签字和盖章要求 | 按照采购文件的要求进行签字或盖章。 |
| 3.4.1 | 响应报价 | （1）磋商报价：供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供的工程等全部内容。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。）  （2）相关费用：招标代理服务费。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 本项目无需磋商保证金 |
| 3.7.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止之日起 90 日历日 |
| 4.2.1 | 响应文件提交截止时间 | **截至时间： 2025 年8月29日 9时 00分（北京时间）** |
| **递交方式和份数：**  1.加密的电子响应文件壹份  2.响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的最新“投标文件制作工具”软件制作生成的加密电子投标（响应）文件；电子投标（响应）文件须在截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台加密上传。  3.采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。  4.响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。  5.供应商编辑电子响应性文件时，根据文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 |
| 5.1.1 | 磋商会议时间、地点 | 磋商会议开始时间：同响应文件提交截止时间；  地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台。  供应商是否现场参加磋商会议：不需要 |
| 5.1.2 | 电子响应文件解密时间 | 在开始解密本单位电子响应文件后的30分钟内完成远程解密。 |
| 5.2.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表1人，评审专家2人组成，共3人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.3.2 | 供应商信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； |
| 信用记录截止时间点：同响应文件提交截止时间；  信用记录查询时间：响应文件提交截止时间之后。 |
| 5.8 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 6.1.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。 |
| 6.2.1 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：1名  由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。 |
| 9.1 | 合同签订时间 | 根据《河南省财政厅关于切实做好政府采购合同资金支付优化政府采购营商环境有关事项的通知》（豫财购〔2021〕3号）规定：  应在中标（成交）通知书发送15日内与中标（成交）供应商签订政府采购合同，无论是国库集中支付还是预算单位自行支付的政府采购合同，预算单位都要自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在河南省政府采购网上公告，合同签订3个工作日内报本级财政部门备案。 |
| 10.1 | 履约保证金 | **☑**本项目收取履约保证金  履约保证金金额：合同价款5%；  履约保证金递交时间：合同签订前向采购人提供。  履约保证金递交方式：电汇、支票、汇票、银行保函（见附件二 保函格式）任意一种形式。  履约担保的退还：工程竣工验收合格出具竣工验收报告且完成移交后14日内无息退还。 |
| 11.1 | 预付款 | 1.预付款比例为：30%  2.对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施； 无 。 |
| 12 | 采购代理服务费 | 是否由成交供应商缴纳代理服务理费： **是。**  招标代理服务费支付标准：成交供应商按照《河南省招标代理服务收费指导意见》-豫招协[2023]002号招标代理服务费取费标准缴纳成交服务费。  招标代理服务费收取信息：  单 位：河南招标采购服务有限公司  开户行：广发银行郑州行政区支行  账 号：8898516010005452 |
| 14.3 | 质疑的提出与接收 | ①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。  ②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。  ③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）  ④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。  ⑤质疑函接收信息  单位：河南招标采购服务有限公司  联 系 人：贾海洋 鄢沛  联系电话：0371-65900691  通讯地址：河南省郑州市纬四路13号320房间 |
| 21 | 需要补充的其它内容 | |
| 21.1 | 优先采购节能产品 | 如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中，非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现，详见磋商评审办法 |
| 优先采购环境标志产品 | 采购人采购产品属于环境标志产品品目清单范围内，且供应商产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现。详见磋商评审办法 |
| 优先采购列入无线局域网产品 | 供应商产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库［2005］366号”无线局域网产品清单的，予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现。详见磋商评审办法 |
| 21.2 | 民工工资的支付 | 供应商必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，采购人将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。 |
| 21.3 | 付款方式 | 合同签订，施工人员进场并经监理、甲方确认后，支付合同价款30%；竣工验收合格后付至合同价款97%，剩余3%质保期满后无质量问题时一次付清（每次付款前，乙方应依据甲方要求开具合规发票） |

## 1、总 则

### 1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见：**供应商须知前附表**。

1.1.2 采购代理机构是指：**河南招标采购服务有限公司。**

1.1.3 采购项目名称：**见供应商须知前附表**。

1.1.4 采购项目实施地点：**见供应商须知前附表**。

1.1.5 采购方式：竞争性磋商。

采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购工程（伴随的服务）事宜进行磋商，供应商按照竞争性磋商文件（以下简称采购文件）的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。

1.1.6 采购项目属性：**见供应商须知前附表**。

1.1.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：**见供应商须知前附表**。

### 1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：**供应商须知前附表**。

1.2.3 供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

### 1.3 采购需求及其它相关要求

1.3.1采购需求： **见竞争性磋商文件第三章**

1.3.2 质量标准：**见供应商须知前附表**。

1.3.3 工期：**见供应商须知前附表**。

1.3.4 缺陷责任期：**见供应商须知前附表**。

1.3.5 质保期：**见供应商须知前附表**。

1.3.6 技术标准和要求

1.3.6.1 质量标准

本工程施工、材料质量标准以及检测、试验、协调配合等事宜必须符合国家、 部委及当地政府颁发的现行技术规范和质量检验标准等规范以及行业标准。

1.3.6.2实施的有关标准与法规

规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出 采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质 量或更高的质量，经建设单位事先审阅和书面批准即可采用。

本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中 有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

### 1.4 对供应商的要求

1.4.1 供应商（申请人）是指以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的磋商文件并在规定的时间内递交了响应文件，参加磋商采购活动，有意愿向采购人提供工程（伴随的服务）的法人、非法人组织或者自然人。申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商。

潜在供应商：以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的供应商及其提供的工程（伴随的服务）须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件。

1.4.2.4 符合**供应商须知前附表**中规定的合格供应商的其它资格要求。

1.4.2.5若**供应商须知前附表**中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动。供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**供应商须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.2.6 若**供应商须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，供应商或所提供产品应符合竞争性磋商文件中要求的特定条件，否则其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.2.7若**供应商须知前附表**中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证等产品，供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3 如**供应商须知前附表**中允许联合体形式参加竞争性磋商采购活动，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的竞争性磋商采购活动。

1.4.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加采购活动协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加采购活动协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性磋商采购活动，“联合体共同参加采购活动协议”中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加竞争性磋商采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见**供应商须知前附表**。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.6 供应商在被确定为成交人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其成交资格将被取消。

### 1.5 监督管理部门

本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次 的财政部门。

### 1.6 供应商参加竞争性磋商采购活动的费用

1.6.1 不论磋商的结果如何，供应商准备和参加本次竞争性磋商采购活动发生的费用均应自行承担。

### 1.7现场考察、磋商前答疑会

1.7.1**供应商须知前附表**规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按照[供应商须知前附表](#_踏勘现场)中规定的时间、地点组织供应商现场考察或召开磋商前答疑会，或者在领取竞争性磋商文件期限截止后以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。

1.7.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、[响应报价](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%8A%A5%E4%BB%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuyfdP1u9uyPBrjKhmvDv0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPj63P1RkPH6Y" \t "_blank)准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或磋商前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

### 1.8 样品

1.8.1原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2如需提供样品，对样品相关要求见**供应商须知前附表**，对样品的评审方法及评审标准见竞争性磋商文件第五章。

### 1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

### 1.10 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 2、竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件构成

2.1.1 竞争性磋商文件共七章，构成如下：

第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 磋商程序、评审方法和标准

第六章 政府采购合同条款及格式

第七章 响应文件格式

2.1.2 竞争性磋商文件中有不一致（或矛盾）的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照竞争性磋商公告、“磋商程序、评审方法和标准”、采购需求、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中，如果供应商须知前附表的内容与供应商须知中的内容有不一致（或矛盾）的以供应商须知前附表为准。竞争性磋商文件在本文件以下内容中简称“采购文件”。

2.1.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求提交相应资料，或者响应文件没有对采购文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在**供应商须知前附表**规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改采购文件，澄清（更正）或修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足3个工作日的，采购代理机构将顺延首次递交响应文件的截止时间。

2.2.3 采购文件的澄清（更正）或修改将在**供应商须知前附表**规定的时间在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过[河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网](http://www.ccgp-henan.gov.cn)和河南省政府采购网河南省公共资源交易网)（www.hnggzy. net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件。

2.2.5《**河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看（或未按要求编制响应文件）而造成的后果自负。**

### 2.3 采购文件的解释

2.3.1 采购文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本采购文件及有关的法律、法规；在磋商时，若出现采购文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

### 2.4 响应文件提交截止时间的顺延

2.4.1为使供应商有足够的时间对采购文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

## 3、响应文件编制

### 3.1响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商应当按采购文件中规定的内容编制响应文件；供应商应当对采购文件中的 “采购需求”所列的所有采购内容进行响应及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行响应（或报价），该响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在**供应商须知前附表**中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商应当以采购文件中的“包”或“标段”为单位编制响应文件；供应商应当对所响应“包”或“标段”按照采购文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行响应及报价；如仅对“包”或“标段”中 “采购需求”的部分内容进行响应（或报价），其该包（或标段）的响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论采购文件中是否要求，供应商所提供的工程（伴随的服务）均应符合国家强制性标准。

3.1.5 **计量单位：**除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

**3.1.6 磋商语言文字：**除专用术语外，响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### 3.2 响应文件组成

3.2.1 响应文件由“第一部分，报价一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照采购文件“第七章 响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，采购文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见采购文件“第七章 响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

3.2.2样品或演示要求详见供应商须知表及采购文件第三章、第五章中的相关要求。

### 3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

3.3.1 供应商应按采购文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供产品符合采购文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商应注意采购人在采购文件中指出的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其响应文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

3.3.4 若采购文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

### 3.4 响应报价

3.4.1 供应商应以“包或标段”为基本单位进行响应及报价。供应商的报价（包括最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供工程（伴随的服务）的全部内容（除非在供应商须知前附表中另有规定）。所有报价均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 供应商应按照采购文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

3.4.3 供应商应当按照采购文件提供的报价表格式如实填写各项工程（伴随的服务）的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括，风险由供应商自行承担，采购人将不再给予调整。供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

3.4.4 供应商的最后报价应当包括：所提供工程（伴随的服务）需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口产品完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供产品的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.5 除非采购文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后总报价，任何有选择的最后总报价或替代方案将导致响应文件无效。

3.4.6 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在响应文件有效期内是固定的，除采购文件中约定的原因外，不能随意改变。

3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后总报价）。

3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。

3.4.9 供应商的最后总报价应是采购人指定地点所提供工程（伴随的服务）的价格总和，包括完工前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、检验实验费以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.10 供应商的最后总报价应是由供应商计算的完成采购文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

### 3.5 响应文件的制作

3.5.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“响应文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。

3.5.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目采购文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。**响应函（磋商函）及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子评审系统上传的依据。**

3.5.3 供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

3.5.4 电子响应文件的签字或盖章：供应商必须按照采购文件的要求签字、盖章或加盖电子章。

3.5.5 供应商须在响应文件提交截止时间前，制作、加密并上传响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传并确保上传成功。

3.5.6 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

3.5.7 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

### 3.6 磋商保证金

参加本项目采购活动的供应商无需提交磋商保证金。

### 3.7 响应文件有效期

3.7.1 响应文件应在**供应商须知前附表**中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为**无效响应文件**。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 4、响应文件的提交

### 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本采购文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

### 4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 响应文件提交截止时间**见供应商须知前附表**。

4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台上传，并成功上传。

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改采购文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

**4.2.4 迟交的响应文件**

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件。

### 4.3 响应文件的提交、修改与撤回

**4.3.1 响应文件的提交**

4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。

4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

**4.3.2 响应文件的修改和撤回**

4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。

## 5、磋商及评审

### 5.1磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“**供应商须知前附表**” 中规定的时间和地点组织磋商会议。**供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议， 磋商会议采用“远程不见面”方式，开标大厅的网址见供应商须知前附表**。所有**供应商须在采购文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）****、****最后报价等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料） ”**。

5.1.2 供应商须在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.1.3 供应商在“河南省公共资源交易中心[”网站成功下载采](http://www.hnggzy.com）)购文件后，如未在采购文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝。

5.1.4 供应商代表对磋商内容有疑义的，应当在磋商过程中通过交易系统提出。

5.1.5 在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商（特殊情况除外）。

### 5.2 组建磋商小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

5.2.2磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见**供应商须知前附表**。

### 5.3资格审查

5.3.1 磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），不得进入下一阶段评审。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及 需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.3.2采购人或采购代理机构将按照**供应商须知前附表**中规定的时间查询供应商的信用记录。

5.3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。

以联合体形式参加磋商采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

### 5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照采购文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足3家的（特殊情况下不足2家的），不得作进一步的比较和评价。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及 需要扶持的科技成果转化项目”，通过符合性审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.4.2 响应文件的澄清

5.4.2.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交 易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

5.4.2.2 供应商应当在采购文件中确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.4.2.3供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。

5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

### 5.5 磋商

5.5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.5.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.4如果采购文件作出实质性变动，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**5.5.5磋商小组在交易中心系统中向供应商发起磋商环节，请各潜在供应商及时关注系统提醒（通知信息以市场主体系统右上角系统提醒），在规定的时间内完成磋商环节。（请各供应商在本项目评审或磋商活动未结束前不能从交易平台供应商端口下线或离线，要不间断刷新，防止下线或离线。）**

### 5.6最后报价

5.6.1采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。**供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出磋商。磋商小组将不再评审该供应商递交的响应文件，请各供应商在本项目评审或磋商活动未结束前不能从交易平台供应商端口下线或离线，要不间断刷新，防止下线或离线**。

　　 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

提交最后报价的供应商不得少于3家，本须知第5.6.2条规定的情形除外。

5.6.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

5.6.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。

5.6.5磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统（接到通知后 30 分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其响应文件作为**无效响应文件处理**。

供应商的书面说明材料包含工程（伴随的服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、 供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）书面说明或相关证明材料不被磋商小组认可的；

（4）未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。

### 5.7 无效响应文件的规定

5.7.1 在评审之前，根据采购文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应采购文件。磋商小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

5.7.2如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

5.7.3如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

**5.7.3.1 供应商未按磋商文件要求签字或加盖电子签章的；**

**5.7.3.2供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**5.7.3.3不具备采购文件中规定的资格要求的；**

**5.7.3.4 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的；**

**5.7.3.5 未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求；**

**5.7.3.6 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；**

**5.7.3.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照磋商小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；**

**5.7.3.8最后报价不得高于首次报价（实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的除外）。**

**5.7.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；**

**5.7.3.10属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。**

5.7.4依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购﹝2021﹞6号}文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的供应商（投标人）存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商（投标人）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商（投标人）的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商（投标人）投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

### 5.8 响应文件的评审

5.8.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评 分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然 后汇总每个供应商每项评分因素的得分。以磋商小组所有成员打分的算术平均值作为供应商的最终得分，按最终得分由高到低的序顺推荐成交候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5.8.2 评审严格按照采购文件的要求和标准进行，采用综合评分法进行评审。详细评审标准见采购文件第五章；

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化 指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 5.9 采购文件执行的政府采购政策

5.9.1本项目需要执行的政府采购政策：详见采购文件第五章。

### 5.10终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 5.11保密要求

5.11.1评审将在严格保密的情况下进行。

5.11.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 6、确定成交供应商

### 6.1 成交候选供应商的确定原则及标准

6.1.1评审结果按照得分由高至低的顺序排序。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。具体处理办法详见第五章评审方法。

6.1.2磋商小组将按**供应商须知表**中规定的数量推荐成交候选供应商或按**供应商须知前附表**中规定，由磋商小组直接确定成交供应商。

6.1.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

### 6.2 确定成交供应商

6.2.1采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见**供应商须知表**。

## 7、采购任务取消

7.1、因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 8、发出成交通知书

8.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

## 9、签订合同

9.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 15 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

9.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.4如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加磋商采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.5当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 10、履约保证金

10.1如果需要交纳履约保证金，成交供应商应按照**供应商须知前附表**中的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。

10.2政府采购利用担保试点范围内的项目，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

10.3如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《供应商参加磋商采购活动的承诺书》中的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 11、预付款

11.1预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照**供应商须知前附表**规定执行。

11.2如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

## 12、采购代理服务费

成交供应商须按照**供应商须知前附表**的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 13、政府采购信用担保

13.1本项目是否属于信用担保试点范围见**供应商须知前附表**。

13.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

13.3供应商递交的担保函应符合本采购文件的规定。

13.4成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

## 14、质疑的提出与接收

14.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

14.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

14.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见**供应商须知表**。

## 15、知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的工程（伴随的服务）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

## 16、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出磋商的）；

　　（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

　　（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

　　（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

　　（5）磋商文件规定的其他情形。

## 17、廉洁自律规定

17.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

17.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

17.3为强化内部监督机制，供应商可按**供应商须知前附表**中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

## 18、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 19、纪律和监督

**19.1对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**19.2对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

**19.3对磋商小组成员的纪律要求**

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“磋商程序、评审方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

**19.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 20、履约验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

## 21、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：**见供应商须知前附表**。

# 第三章 采购需求

**一、项目概况及要求**

1.工程地点：河南省郑州市惠济区长兴路。

2.工程概况：河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目。

3.采购范围：采购文件、施工图纸、工程量清单、答疑澄清及补充文件所包括的内容施工。

4.标段划分：本项目划分为一个标段。

5.工期：合同签订后90日历天。

6.质量目标：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

7.缺陷责任期：自竣工验收之日起5年。

6.合同履行期限：合同生效后至保修期结束。

**二、技术要求**

1、甲方技术要求；

2、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014；

3、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB∕T50224-2018

4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2017；

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2018；

6、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-2011

7、《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-2012

8、《网架结构工程设计与施工规程》JGJ7-91

9、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91

10、《漆膜耐冲击测定法》（GB/T 1732-1993）；

11、《漆膜附着力测定方法》GB/T1720-1989；

12、《漆膜颜色标准》GB/T3181-2008；

13、《涂料使用量测定方法》GB1758-79；

14、《涂料厚度测定法》GB1764-89；

15、《高处作业吊篮》GB19155-2003

16、《涂装作业安全规程，涂装前处理工艺安全》GB7692-87

17、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

18、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

19、《建筑施工机械使用安全技术规范》JGJ133-2001

20、国家或行业相关的其他标准及技术规范；

21、我单位现有技术装备及多年积累的防腐施工经验和资料。

注：若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。

**三、施工准备**

1、材料准备：

1.1在工程开工前，从材料生产厂家或供应商采购满足本工程施工需要的各种材料；且其性能满足甲方要求及相关标准、规范要求。

1.2所有材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件，且材料不能超过质保期。

1.3 对所用施工材料，应遵照产品说明书并试验确定无误，不得随意改变配比。

1.4 涂料的各种性能指标应符合国家相应标准要求；

1.5材料进场后，报甲方负责人进行验收，若对某中材料的质量有疑惑，可抽样到当地的质量检验部门进行二次化验，合格后方准投入本工程使用。

2、人员准备：

2.1 委派公司有施工管理经验的项目经理一名，负责工程的全面施工管理工作；

2.2 委派工程师一名，负责工程的技术工作；

2.3 委派安全员和质量检查员各一名，分别负责工程的安全和质量检查工作；

2.4 委派熟练的除锈工、防腐工及防水工参加工程施工（拟投入本工程具体人数，以满足甲方对工期的需求为准）。

3、施工器具准备：

在开工前3天内，施工所用机械设备、工器具应全部到场，并试查其性能和运转情况，应满足设计要求，避免耽误施工进度；具体施工器具的名称及数量见下表。

施工器具投入计划表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 工具车 | 4辆 | 12 | 吊板（滑车） | 10套 |
| 2 | 铲刀 | 20把 | 13 | 搅拌机 | 1台 |
| 3 | 油漆刷 | 50把 | 14 | 灰板 | 10个 |
| 4 | 工具刀 | 2把 | 15 | 抹子 | 10个 |
| 5 | 扫把 | 10把 | 16 | 尖凿子 | 10个 |
| 6 | 铁锹 | 10把 | 17 | 刮杆 | 5根 |
| 7 | 角磨机 | 10台 | 18 | 搅拌器 | 3台 |
| 8 | 砂 纸 | 若干 | 19 | 调漆桶 | 40个 |
| 9 | 钢丝刷 | 300把 | 20 | 干湿温度计 | 4支 |
| 10 | 油漆刷 | 200把 | 21 | 磁性测厚仪 | 2台 |
| 11 | 吊篮设施 | 6套 | 22 | 安全劳保用品 | 50套 |
|  | …… |  |  |  |  |

**四、施工工艺流程**

2、东西网架罩棚室外部分钢结构防腐维护施工工艺流程

施工准备——表面处理——检查合格——涂环氧富锌底漆一遍——干燥、检查合格——增涂环氧富锌底漆一遍——干燥、检查合格——涂氟碳树脂面漆一遍——固化、检查合格——增涂氟碳树脂面漆一遍——固化、检查合格——验收、移交。

4、体育场网架罩面清洗施工工艺流程

施工准备——体育场东西罩面进行整体清理——喷涂转化剂两遍——检查合格——涂氟碳树脂面漆一遍——固化、检查合格——增涂氟碳树脂面漆一遍——固化、检查合格——验收、移交。

**五、分部分项工程的主要施工方法及措施**

1、施工前的准备工作：

1.1开工前办理相关手续，达到施工条件后方可施工。

1.2在工程开工前，准备好满足本工程施工需要的人、材、机及各种用品，并对工人进行技术交底和安全教育。

2、脚手架搭设方案

2.1钢管脚手架：

（1）脚手架采用悬空钢管脚手架，其基本要求是：宽度应满足2人操作；坚固稳定；构造简单；装拆方便。

（2）搭设时每根立杆均应设置底座；由底座向上200mm处必须设纵、横向扫地杆。立柱接头除顶层采用搭接外，其余各接头均采用对接。

（3）搭接时，搭接长度不小于1m且不少于2个旋转扣件固定；对接时，对接扣件应交错布置，两根相邻立柱的对接应尽量错开一步，其错开的垂直距离不小于500mm；对接扣应尽量靠近立柱、纵向水平杆与横向水平杆的交点，偏离该交点的距离宜小于步距的1/3。

（4）纵向水平杆应水平设置，其长度不小于2跨；纵向水平杆的搭接采用对接扣件连接，该扣件距立杆轴心线的距离不得大于跨度的1/3，同一步中，内外两根纵向水平杆的对接应错开一跨，上下两根相邻的纵向水平杆的对接也应尽量错开一跨，错开的水平距离不应小于500mm；凡与立杆相交处均用直角扣件固定。

（5）横向水平杆，凡立杆与纵向水平杆的相交处均须设置一根横向水平杆，严禁任意拆除。该杆距立杆轴心线的距离应不大于150mm；跨度中间的横向水平杆应根据支承脚手板的需要等间距设置；横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上。

（6）脚手板均应采用三支点承重，当脚手板长度小于2m时可用两点支承，但应将两端固定，以防倾倒。脚手板采用对接时，其外伸长长度应大于100mm，小于150mm。搭接时，搭接长度应大于200mm。

（7）脚手架立杆、柱距不大于2m，排距不大于1m，步距不大于1.8m，不小于1.7m。每排立杆隔7跨设置剪刀撑一道，每副剪刀撑跨越立杆的根数不超过7根，与地面成45°－70°。

2.2安全网挂设方案

（1）安全网的四边分别悬挂在网架的上弦杆上，C型钢下面全部挂满安全网，所有施工人员均在平网的上面施工。

（2）安装前必须对网及支杆，固定点进行检查，确认无误后方可进行安装，围着上弦杆架设安全网。

（3）安全网以系结方便，连接牢固又易解开受力后不会脱散为原则。多张安全网连接使用时，相邻部位应紧靠或重叠。

（4）安全网在使用中必须每周进行一次外观检查，杂物及时清理，当受到较大荷载冲击后，应更新新网或及时进行检查，看有无严重变形，磨损，开裂，连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。

（5）对下弦杆的施工操作采取以安全网为施工平台，先解开在同一根杆上的安全平网，然后连在一起，用尼龙绳将两边的网眼连在一起，形成一张整体的网，施工人员在网上施工，以次类推，直至施工完毕

3、基层处理：

3.1处理方法：根据本工程的特点，本工程钢结构防腐表面处理采用人工和机械相结合的方法进行表面除锈。即：用钢丝刷、刮刀等工具铲除钢结构表面的锈蚀、旧漆膜及其附着物，然后用磨光机和砂布进行打磨。

3.2 表面除锈后达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88中规定的St3标准，对于狭小区域等难以施工的部位达到St2标准。

3.3角钢夹层采用铲刀、针束式除锈机进行除锈，除锈后用清洁的压缩空气进行吹扫，除净表面的锈蚀等附着物。

3.4焊缝，加强板及其它死角部位的内锈、油污、灰尘必须除净。

3.5 金属表面不得有明显锈蚀，积灰必须清理干净。

3.6表面处理合格，经监理技术人员验收合格，并办理隐蔽工程记录后方可进行第一遍底漆的涂装。

4、涂料配制：

4.1 涂料配制前，要先搅拌均匀，如有结皮或其他杂物必须清除后，方可使用。涂料开桶后，必须密封保存。

4.2 双组份涂料配制时，严格按照产品说明中规定的各组份配比量进行配制，为准确确定各组份用量，使用测重仪进行测量后再配制。配制好的涂料要充分搅拌均匀，并进行试涂；涂料配制要根据被涂面积大小，漆膜厚度确定配制量；一次不能配制过多；4h内用完为好，不要超过8h。

4.3 涂料配制时要控制好粘度，不能过稀或过稠。调整粘度时要使用被调油漆的专用稀释剂；不得乱用。涂料配制使用的工具应保持干净，不得混用。

5、涂料涂装：

5.1 表面处理达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88规定的要求标准，经现场监理工程师认可，并办理隐蔽记录后方可涂装。

5.2涂料涂装前，先用破布擦净金属表面清除残留的附着物，并进行试涂；

5.3在除锈合格后8h内涂装完第一到底漆；当相对湿度大于80%时，要在4h内涂装完。

5.4涂料涂装施工方法：


采用滚涂和刷涂料相结合的方法进行施工，大面积构建采用滚涂，小构件采用刷涂，具体施工方法根据现场的条件选择合理的涂装方法。

5.4.1 滚涂施工：

（1）滚涂时，要采用滚、刷涂相结合的方法进行施工，对于滚桶不易或不能涂刷的部位用毛刷进行涂刷，以保证不漏涂。

（2）滚涂时，层间应纵横交错，每层应往复进行，达到设计要求层数及厚度。

5.5 涂刷施工：



（1）毛刷（如上图）根据现场情况选用，确保无漏涂、流挂等现象。涂刷时，将刷子的1/2沾上油漆，沾上漆的在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆，拿出时，有油漆的一边向上进行涂刷。死角位置涂漆时，用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过后的漆刷要及时用稀料洗干净，以免刷毛变硬，刷柄要保持清洁。

（2）涂料涂装按自上而下，从左到右，先上后下，先难涂后易涂的顺序进行；涂刷时要全面撑握，涂装均匀，保证厚薄一致，不露底，不淌漆，不滴油。

（3）对干燥较慢的涂料，应按涂敷、抹平和修饰三道工序进行操作；对干燥较快的涂料涂刷操作：应从被涂物的一边按一定顺序，快速、连续的刷平和修饰，不宜反复刷涂；刷涂的走向：刷涂垂直表面时，最后一次应按光线照射的方向进行；刷涂的漆膜，厚度应均匀适中，过厚易产生流挂、起绉，过薄易露底和产生针孔，并要施工多次才能达到规定的厚度。

（4）涂装过程中要经常用干、湿膜测厚仪检测漆膜厚度，保证每层油漆的漆膜厚度达到设计要求。

（5）涂刷时不能用力过大，回刷次数不宜过多，涂刷时应纵横交织涂刷可以增加每层涂料相互粘结，并能补充相互之间涂刷不足之处。

6、施工环境

6.1施工环境温度以15℃~30℃为宜，相对温度不宜大于85%，被涂覆表面的温度至少应比露点温度高3℃。

6.2雨、雾、大风天气不得进行施工。

7、质量检查

在施时，质量检查应贯穿于施工的全过程，并达到以下要求：

7.1表面处理：

金属表面处理后达到GB/T8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的St3标准，不易处理的部位达到St2标准。

7.2涂料防腐涂层：

（1）外观检查：涂层应光滑平整，颜色一致，无针孔、气泡、剥落等缺陷，用5～10倍的放大镜检查，无微孔者合格。

（2）涂层厚度检查：用测厚仪测定，要求涂层厚度均匀，涂层厚度和层数应符合设计要求。

（3）附着力检查：涂层附着力用打叉法检查。

**六、施工进度保证措施**

1、施工进度计划

本工程按甲方要求时间内开工并竣工，签订合同后根据工程量及甲方对工期的要求编制详细的施工进度表及网络计划图，经甲方批准后执行。

2、工期保证措施

2.1 为保证工期要求，首先组织一对优秀的施工队伍，以配良好、先进的施工设备。为使工程能够顺利正常进行，凡参加本工程施工的人员必须有三年以上同类工程的施工经验及施工技术，同时具备相应的安全常识，确保工程不因人为因素而延误工期。

2.2 配备先进、精良且足量的施工机械；并确保施工机械运转良好。

2.3 参加本工程的各级领导与管理人员，要有步骤地进行组织安排，提前为下一道工序作人力、物力、机械设备的准备工作。保证一环扣一环，顺利施工。

2.4 认真作好施工计划，要提前编好周、日进度计划，且认直落实，每天要检查落实情况，随时调整，灵活安排施工。

2.5 凡施工用材料物资必须提前十天将其名称、规格、数量报告给物资部，物资部必须提前一周将所用材料运至施工现场。

2.6 做到三密切配合，防止因为沟通不灵，协调不好造成返工、误工，影响施工进度：

2.6.1 现场各级职能部门密切配合，严格按照施工图纸和施工组织设计施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

2.6.2 密切与建设方管理人员配合，及时反映施工中存在并需建设方解决的问题，并及时上报施工进度，每周向建设单位汇报和研究施工。

2.6.3 密切配合其他施工单位，提前通过建设方与其进行协调。

2.7 根据现场的实际工作量，按劳动定额计算出该工程项目所用的总工日数，在此基础上合理安排熟练技术，节约总工日使用量。

2.8 采用先进的施工机具，先进的施工方法，提高单位劳动生产率。

2.9 安排足够的劳动力和机械设备，充分利用时间、空间、充分利用作业面。合理安排两班作业，节假日不休息，加快施工进度。

2.10 对现场施工计划进行必要的管理，正确及时地掌握工程建设的实际情况，调查和测定施工业绩状况是否达到了预期的目的，是否有劳动力不均衡和徒劳浪费的现象。将这些内容整理成正确的实际资料，并加以分析，然后根据分析结果，采取一定的技术措施，以确保计划的顺利完成。

2.11 资金保证：做好资金需用量计划，为了工程顺利进展提供保证。工程执行专款专用制度，保证合理使用资金，以避免施工中因为资金问题而影响工程进度。

**七、质量保证措施**

1、质量方针与目标：

1.1质量方针：了保证本工程的工程质量，我们在施工中将认真贯彻“信誉第一，质量第一”的质量方针。

1.2质量目标：

本工程质量目标：优良。工程一次质量合格率100%，优良率达到95%以上。

2、建立质量保证体系

2.1质量保证体系：

2.1.1建立质量保证体系：如下图。

**质量保证体系关系图**

项目经理

项目副经理

技术负责人

工 长

质检员

班组长

各班组施工人员

2.2质量管理各岗位职责：

2.2.1项目经理：

（1）是本工程项目的最高管理者，对本工程的施工质量全面负责。

（2）负责规定本工程项目的质量方针和质量目标。

（3）策划本工程项目的质量管理体系。

（4）组织质量体系审核。

（5）对质量管理中的重大问题进行决策。

（6）保证工程施工进度及质量目标的全面实现。

2.2.2 项目副经理：

（1）是本工程项目施工生产管理主要组织者，对工程施工质量负有重要责任。

（2）贯彻执行本工程质量方针，确保工程施工进度及质量目标的全面实现。

（3）组织各施工作业队严格按标准、规范等要求实现安全生产和文明施工。

（4）参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。

2.2.3 技术负责人：

（1）是本工程项目的技术负责人，对工程施工质量负责。

（2）贯彻执行本工程项目质量方针，确保施工进度及质量目标的全面实现。

（3）审批施工组织设计，组织重大技术攻关活动。

（4）负责组织内部质量审核，以确保质量体系有效运行。

2.2.4 质量检验部

（1）是本工程项目质量管理的执行部门。

（2）负责质量管理体系的建立、运行和管理。

（3）负责对本工程项目承担的工程实施全过程质量监督。

（4）负责编制和实施年度质量工作计划，考核各部门和施工作业队的质量活动。

（5）负责质量体系文件和资料的管理。

（6）参加工程中有关施工安全技术方案的审查，组织安全环保教育、清除安全事故隐患。

（7）负责各班组质检员的工作考核。

2.2.5 技术管理部

（1）负责编制工程的施工组织设计、施工技术方案与技术措施技术文件。

（2）负责对工程项目进行技术交底。

（3）负责现场技术标准规范的贯彻执行。

（4）负责编制不合格品的整改方案及预防措施和竣工技术资料的归档。

2.2.6 物资部

（1）负责编制物资供应计划和物资采购的质量控制。

（2）按要求评定和选择合格分承包方，对顾客提供产品组织验证。

（3）负责采购物资的搬运、贮存、包装、防护和交付。

（4）保证采购的物资满足工程施工质量要求。

2.2.7 施工作业班组：

（1）对本班组的施工质量全面负责，确保工程施工符合技术、质量标准并达到各项技术经济指标，完成并实现项目质量方针和质量目标。

（2）严格执行施工及验收规范、施工技术措施（方案）和《施工组织设计》安排、协调各工序的衔接和质量计划的执行，创造安全文明的施工环境，均衡生产。

（3）严格执行质量要求和措施，及时认真组织处理返修、返工及经检查提出的不合格，并对处理结果和纠正措施的执行负责。

（4）对违章施工造成的质量问题和损失负责。

（5）按要求组织编制施工记录资料

2.2.8 施工作业操作者：

（1）按设计要求和施工规范施工，对工程质量负直接责任。

（2）严格按要求施工，保证施工质量，对质量不合格品负责。

（3）遵守劳动纪律、工艺规则和操作规程，做到安全文明施工，进行工序保护和标识工作，对违反规则产生的质量问题负责。

（4）做到三不，即：不合格的材料、配件不使用，上道工序不合格不承接，本工序不合格不交出。

（5）负责施工机具和工（器）具的维护保养。

（6）接受质量检查、技术人员的监督，出现质量问题及事故，应及时提供情况及数据。

（7）工序完成后进行自检，做好施工记录和自检记录。

3、质量控制及质量保证措施

3.1 为达到本工程质量目标，我公司将全面贯彻“信誉第一，质量第一”的质量方针和为用户服务的思想，严格按照设计要求和ISO9001质量管理体系标准要求和我公司质量保证体系进行施工，确保优良目标的实现。

3.2 为达到优良工程这个目标，除严格按照甲方要求，还要遵照国家施工验收规范进行精心施工和严格验收。

3.3 建立健全质量保证体系，加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度，明确各级管理人员的岗位职责。

3.4 施工前作好技术交底工作，施工做好自检、互检、交接班检查工作，施工后作好质量验收、评定工作，并办理隐蔽工程会签手续。

3.5 加强原材料检验工作。

3.6 质检员跟班组作业和检查，当日任务当日检查处理完，工作达到认真负责，监督检查每个工人，贯彻质量方面的技术措施，应在作业区设置明显的质量标准。

3.7 在施工阶段对相关过程或作业的质量控制方法，严格按照设计要求和相关规范规定进行施工与验收。

3.8 认真作好技术交底，建立每日例会制度，每天由各班组长或技术员就当日施工部位的难点及应当注意的事项向施工人员作出详细阐述。以杜绝出现质量问题。

3.9每道工序完成之后，经工程师验收合格，且办理隐蔽工程记录后方进行下一道工序的施工。

**八、安全保证措施**

1、安全目标：无事故发生。

2、安全保证体系：

2.1 安全保证体系框图：见下图。

安全保证体系关系图

专职安全员

安全规范

安全经理

项目经理

各班组长

各班组施工人员

2.2 安全保证体系各岗位职责：

2.2.1 项目经理的职责：

（1）项目经理是项目部安全施工的第一责任人，对本工程的安全生产负直接领导责任。

（2）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策法规及上级有关规定；并根据本工程的特点制定安全目标计划，组织安全目标计划的具体措施，并层层落实安全责任，确保安全目标的实现。

（3）织编制本公司的“两措”计划，并督促班组贯彻实施。

（4）组织制订安全技术措施，并对措施的正确性、完备性承担相应的责任。

（5）领导、支持安全管理员的工作，定期召开安全文明分析会。

（6）定期进行安全大检查活动，经常深入生产现场，检查、指导安全生产工作，严肃查处违章违纪行为。

（7）负责组织项目部安全工作规程的学习、定期考试及对新工人的安全教育工作，协调所属各班组、各专业之间的安全协作配合关系，负责做好所使用临时工的安全管理工作，保证安全生产顺利进行。

2.2.2 专职安全员的职责

（1）负责项目部安全技术方面的工作

（2）经常深入现场和班组，监督检查安全、技术措施及规章制度的贯彻执行情况，指导班组做好各项安全技术管理工作。

（3）根据各个时期不同的工作任务及新出现的安全技术问题，及时提出现场安全措施及技术措施的补充或修改意见，经审批后监督实施。

（4）负责编制重要施工项目的安全技术组织措施及安全交底，并布置、指导、检查班组各项施工准备情况及施工各项目的安全措施落实。

（5）参加安全大检查和专业性检查，审阅班组的安全技术台帐，并做好本公司安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。

（6）负责本项目的安全技术培训、规章制度的学习与考试工作。

（7）负责填写安全生产月报和事故报告，对所发生的事故提出技术原因分析和改进措施。

2.2.3 班组长的职责：

（1）班组长是本班组的安全文明生产一线责任人，对本班组人员在生产劳动过程中的安全和健康负责。

（2）负责制订和组织实施控制异常和未遂的安全文明目标，负责进行安全技术分析预测，做到及时发现问题和异常，并进行安全控制。

（3）带领本班组人员认真贯彻执行安全规程制度，及时制止违章违纪行为，及时学习事故通报，吸取教训，采取措施防止同类事故重复发生。

（4）主持召开好班、班后会和每周一次定期性的班组安全日活动，并做好安全活动记录。

（5）负责和监督工作负责人做好工作任务事先的技术交底和安全措施交底工作，并做好记录。

（6）做好岗位安全技术培训、新到工人的第三级安全教育和全班人员（包括临时工）经常性的安全思想教育；积极组织班组人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救。

（7）开展好本班的定期安全检查及“安全生产周”活动，落实上级和本公司下达的反事故措施。

（8）经常检查本班组工作场所的工作环境、安全设施、工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报，本班组能处理的应及时处理。对本班组人员正确使用劳动保护用品进行监督检查。

（9）支持班组安全员履行自己的职责。对本班组发生的异常、障碍、未遂及事故，要及时登记上报，保护好事故现场，并组织分析原因，总结教训，落实改进措施。

（10）接受任务后，应组织人员仔细查勘现场，学习好施工安全技术措施方案，充分做好施工前的各项准备工作，保证施工指挥正确，一切工序都能按计划顺利进行。

（11）抓好本班生活安排，搞好伙食，搞好环境卫生，为员工创造一个良好的休息空间。

（12）注意搞好地方关系，教育职工遵守群众纪律，不准发生损害群众利益的事件。

2.2.4 员工的职责

（1）要熟悉并遵守有关安全文明的各项规定。

（2）自觉接受班长及其它人员的安全文明监督，严格遵守有关现场安全文明管理制度。

（3）进入施工现场，必须戴安全帽。

（4）应严格检查施工机械、安全工用具是否安全可靠，性能完好，不合格者不得使用。

（5）认真贯彻执行安全文明规程制度，及时学习事故通报，吸取教训，采取措施，防止同类事故重复发生。

（6）接受任务后，学习好施工安全文明技术措施方案，充分做好施工前的各项准备工作，保证一切工序都能按计划顺利进行。

（7）注意搞好地方关系，遵守群众纪律，不准发生损害群众利益的事件。

3、确保安全施工的技术措施：

3.1施工安全管理：

3.1.1 参加工程施工的工人和管理人员，施工前必须进行施工安全技术教育，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全方针。

3.1.2 设置专业安全员，负责施工安全的监督与检查工作，做到保障有力。

3.1.3 在高度2米以上的脚手架或吊架上进行操作时，要戴安全帽及安全带，对高、低血压、弱视、耳聋、平足等健康上有异常的人，严禁高空作业。

3.1.4 从事工程施工的人员，要采配备必要时劳动保护用品，如：工作服、工作鞋、手套、帽、口罩等。

3.1.5 材料应密封保存，库房应阴凉干燥，温度以10℃为宜，但不能低于0℃。夏季应能自然通风或机械通风。

3.1.6涂料中有些原料和稀释剂具有不同程度的毒性或刺激性。施工前应对施工人员进行安全教育。患有慢性皮肤病或对某些物质有过敏反应者不宜参加施工。

3.1.7 施工现场严禁烟火，严禁吸烟和使用电炉等明火设备。施工人员着装为纯棉工作服，防止工作服产生静电导致危险。

3.1.8 人员进入施工现场一律不准打手机、不准携带打火机及火柴等火种，从根源上切断一切有可能引起危险的火种。

3.1.9 在工程项目进行施工以前应由工程项目负责人和安全负责人逐级向有关人员做好安全技术交底，在各项安全技术措施和人身防护用品解决和落实到位后方能进行施工。

3.1.10 对各种用于高处作业的设施和设备，在投入使用前要一一加以检查和确认完好后，才能投入使用。

3.1.11 施工人员进入施工现场要佩戴安全帽，不能穿拖鞋、高跟鞋，从事作业。高处作业所需的材料、器具、必须根据施工进度随用随运，禁止乱堆乱放。高处作业人员使用的工具，应随手放入工具袋内，严禁高空抛扔传递。

3.1.12 施工过程中若发现作业的安全设施存在隐患，务必及时报告并立即处理解决，对危及人身安全的隐患应立即停止施工。施工中所有的安全防护设施和安全标志等，任何人都不得损坏或擅自移位和拆除。

3.2 施工临时用电措施：

3.2.1施工过程中需接装临时电源时，要提出临时用电申请，将施工场地位置、施工用电总容量报建设单位，由电气专工负责接装。在防腐现场施工用电区域划出禁区，并设置围栏、挂牌示警。夜间施工应有足够的照明设备，高处施工应采用低压安全灯。

3.2.2施工中，检查电气装置和保护设施是否完好；严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；发现问题，及时报告解决；搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.2.3 施工现场临时用电工程应每周检查一次；对不安全因素，必须及时处理；并履行复查验收手续。生活区域及施工现场要注意防火防触电事故的发生。

3.2.4 每个电源开关应按装漏电安全保护运送开关，照明装置应采用保护罩保护，防止灯泡打破引起火灾，电压不得高于24V，灯线必须是皮线，不得漏电。在易燃，易爆环境中使用的电器设备，照明灯是及开关应选用防爆型，一切电气工具使用后或不操作时必须关闭电器开关，切断电源。

3.3 易燃易爆品管理：

3.3.1材料为易燃物质，各种溶剂多为有毒，易燃液体，挥发出的气体与空气混合可成为爆炸性气体，为此现场应设置专用库房，材料库要派专人看管，且材料库要通风并备置消防器材。

3.3.2材料应密封保存，库房应阴凉干燥，温度以10℃为宜，但不能低于0℃。夏季应能自然通风或机械通风。

3.3.3 实行限额领料制度，每个班组在使用易燃易爆材料前，均需填写材料出库单。

3.4 消防管理：

3.4.1 施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，保证消防器材灵敏有效。

3.4.2 涂料材料属易燃易爆物品，存放这些材料的库房应设置在施工现场以外的地方，库房内应保持阴凉和通风，库房内和库房门外应配置足够的灭火器材。库房设置专人管理。

3.4.3 施工现场严禁吸烟和火源。

3.4.4 施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。现场暂设房屋必须有一定的防火距离。

3.4.5 现场实行义务消防员与专责消防员相结合，确保安全、消防和保卫工作的顺利进行。

**九、文明与环保施工措施**

1、文明施工措施

1.1 文明施工目标：“争创文明工地”。

1.2 确保文明施工的技术措施：

1.2.1由项目班子抓好施工岗前教育，搞好文明生产宣传，组织现场检查，发现问题及时整改。

1.2.2在施工前要做好现场检查和工序交接工作，掌握现场实际情况，制定文明施工措施。施工现场划分文明施工责任区，分施工区、材料存放区、小件存放区、固体废料存放区、危险品存放区，各区的文明施工由专人负责。存放区周围设围拦。

1.2.3施工现场存放的材料以满足施工为量，并且要码放整齐，不得堵通道。材料外包装拆除后，要及时回收保管，不得随意抛洒。

1.2.4施工中施工人员要保持作业环境的整洁，保温施工采取隔离措施，做到工完、料尽、场地清。施工机具完好，干净排列整齐。

1.2.5现场的氧、乙炔瓶放在专门的架子上，10米范围内严禁明火作业。

1.2.6施工用电源箱放到指定位置，漏电保护器灵敏有效，接地良好，配电箱内电器设备整齐完好。

1.2.7配电箱、交流器等材料拆除后应摆放至安全位置，并交还项目部管理人员。

1.2.8施工标牌

（1）施工管理人员及各工种作业人员一律办理工作卡，进入施工场地均应配戴。

（2）施工人员一律身着统一样式工作服，展示文明施工形象。

（3）遵守河南省体育中心管理制度及作息时间规定。

1.2.9施工区域材料（工具）存放

（1）按照河南省体育中心指定的区域堆放材料、并标识清楚。

（2）保证材料堆放场地卫生，及时清理现场废弃物。每天工作结束后，应有专人清理卫生。

（3）设置废料收集设施，易燃废料、非易燃废料、可腐化废料等应分别存放在指定的容器或箱子中。每天将废料清理出现场并送至指定的废料处理区域。

（4）将工具和施工用小材料放置于相应的箱、柜内，员工应每天至少进行一次清扫并整理材料和设备。

1.2.10其他要求

（1）施工区域地面上的工具、短头、金属屑等应及时清理干净。

（2）矿泉水空瓶集中收集，不随意丢弃，确保场地整洁。

（3）确保所有的材料、工具、设备放置牢固、稳妥（绑扎、堆好、楔牢、垫稳等），防止滚动、掉落。

（4）保持通往所有工作区域的通道清洁，严格控制噪声，防止噪声扰民。

1.2.11搞好文明施工，给施工创造一个安全、卫生的环境，以文明施工促进安全施工，不仅能为职工提供良好的施工环境和有力的安全保障，同时也能带动企业的整体管理水平的提高，增强企业在市场中的竞争力。

2、环境保护施工措施

2.1环境保护目标：

环境保护符合ISO14001环境管理体系认证标准要求。

2.2建立健全环境保护体系

在整个施工期间和施工范围内，我单位将认真执行国家有关环境保护的法律法规，对环境保护做到全面规划、综合治理、变害为利。正式开工前半相关措施提交监理工程师等审批。

2.3环境保护措施：

2.3.1由项目班子抓好现场环境施工岗前教育，搞好环保生产宣传，组织现场环保生产检查，发现问题及时整改。

2.3.2制定施工注意事项，严格按照施工组织方案施工，不乱扔废弃的生产垃圾料，施工期间尽量减少施工噪音，确保附近居民生活不手骚扰。

2.3.3不在厂区内丢弃生活、生产垃圾，杜绝厂区内吸烟、饮酒等明令禁止的行为。

2.3.4 施工现场堆放的材料要整齐，并保持库房内外清洁干净。

2.3.5施工现场道路：为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要道路，每天派专人随时清扫现场主要施工道路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

2.3.6 易燃、易爆、油品及化学品的管理：

（1）储存：储存在专用仓库内，分类存放，设专人管理，并建立台帐，定期清点。

（2）领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行登记，控制领用数量。

（3）防止施工现场火灾事故发生：现场施工管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。

2.3.7 降耗节能措施：项目经理部要安装水表、电表随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏；项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用，废纸应回收，推行无纸化办公，信息无纸化管理和网络化传输。

2.3.8噪音控制措施：

（1）施工设备安装消音装置，控制施工区域噪音在允许的范围内，采取措施减缓噪音的发生和传播。

（2）作业场所（工人接触8h）噪声级不得超过90dB（A），在噪声级超过90dB（A）的区域工作的人员，必须佩戴耳塞、耳罩等保护用具，保护员工的听力不受意外损坏。

（3）合理安排施工时间，噪声大的施工作业尽量避开夜间施工。

（4）经常检测业场所的噪音强度，作好记录，以确定是否应采取降低噪音措施。

2.3.9粉尘控制措施：

施工现场的道路在干燥多风季应采取洒水除尘措施，控制粉尘的传播。

2.3.10污染控制措施：

（1）任何油料溢漏必须进行清理，并作好记录。

（2）冲洗用的污水排放和处理按照业主的规定执行。

（3）危害材料、物质使用或存放，以及有危险状况存在的区域应进行确认并采用封闭物或屏蔽物适当隔离。

（4）生活和生产污水、废液严禁未经处理，随意排放。

（5）任何情况下废物都不允许在现场埋地和回填，严禁倾倒在未经批准的地方或焚烧。

**十、工程量清单（另附）**

未尽事宜请详细勘察现场实际情况，并结合设计图纸确定。

**十一、图纸**

无。

**商务要求**

**1.报价要求：**

报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本采购文件；

（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(3）《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》《河南省通用安装工程预算定额》，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（4）采购文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（5）设计文件及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）河南省建设管理部门发布的有关工程造价文件及现行的法律、法规、标准图集、规范、工艺标准、材料做法等。

**2.工期：**

合同签订后90日历天。

**3.质量目标：**

达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

**4.保修期：**

依照《建设工程质量管理条例》以及现行法律、法规、规章规定的最长时间执行。

**5.缺陷责任期：**

自竣工验收之日起5年。

**6.合同履行期限：**

至质量保证期结束。

**7.付款条件（进度和方式）：**

7.1、合同价格形式：单价合同。

7.2、合同价款支付：

合同签订，施工人员进场并经监理、甲方确认后，支付合同价款30%；竣工验收合格后付至合同价款97%，剩余3%质保期满后无质量问题时一次付清（每次付款前，乙方应依据甲方要求开具合规发票）。

**8.知识产权：**

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

# 第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

1.磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：无

2.不得变动采购文件中的其他内容。

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第五章 磋商程序、评审方法及评审标准

磋商小组将按照本项目采购文件及相关法律法规的规定进行磋商及评审工作，采购代理机构负责磋商的组织工作。

**一、磋商及评审依据**

1.法律法规的相关规定；

2.本级或上级政府采购主管部门的相关规定；

3.本项目采购文件。

**二、磋商原则**

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

**三、组建磋商小组**

1.采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2.磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。具体成员人数见供应商须知前附表。评审专家于磋商开始前在政府采购专家库中随机抽取，并依法组建磋商小组。在成交人确定前，有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

3.参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4.根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露；

5.磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审；

6.磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7.供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

**四、磋商准备工作 （采购人代表）**

1.核对评审专家身份；

2.宣布评审纪律，集中保管通讯工具；

3.公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评审专家推选磋商小组组长（采购人代表不得担任组长）。

**五、磋商及评审程序如下：**

1.资格审查

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查。资格审查详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审查事项 | | |
| 序号 | 采购文件要求 | 资格评审标准 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》扫描件。 |
| 2 | 供应商还应具备的其它特定资格要求 | 1.资质要求：供应商须同时具有建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。  以上资质要求未被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。（企业需提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质资格页面截图及承诺书）  2.项目经理要求：供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理目前无参与在建工程（自行承诺），为供应商正式在职人员（提供2025年1月1日以来任意3个月在本单位依法缴纳社保的证明材料及劳动合同）。 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 提供身份证明书。 |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书 | 提供授权委托书。 |
| 5 | 供应商参加磋商采购活动的承诺书 | 提供承诺书。 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函和第三方审计机构出具的2024年度财务报告或银行出具的资信证明（如有成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料，财务状况报告可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明；如果是事业单位至少应提供资产负债表） |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式自拟） |
| 8 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函和供应商2025年1月1日以来任意一个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。 |
| 9 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函。 |
| 10 | 供应商（投标人）关联单位的说明 | 1.供应商（投标人）应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。  2.不存在“单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的单位，参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动”的承诺函。 |
| 11 | 反商业贿赂承诺书 | 提供承诺书。 |
| 12 | 信用记录查询情况 | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（投标截止后，由采购人或代理机构进行查询，并打印保存） |
| 13 | 本项目为专门面向中小企业的项目 | 中小企业声明函。 |

2.响应性文件的符合性审查与澄清

磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。详见下表。

**商务符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审查事项 | | |
| 序号 | 采购文件要求 | **评审标准** |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致或其它相关资料上的名称一致。 |
| 2 | 响应文件签字盖章 | 按照采购文件中的要求签字盖章。 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价。 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 6 | 工期 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 7 | 合同履行期限 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 8 | 质量标准 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 9 | 缺陷责任期 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 10 | 已标价工程量清单 | 符合 “工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 11 | 付款方式 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 12 | 权利义务 | 符合或优于 “合同条款及格式”的相关规定。 |
| 13 | 响应文件制作机器码 | 不同响应文件制作机器码不一致。 |
| 14 | 其他 | 竞争性磋商文件中其它实质性要求。 |
| 结论 | |  |

**3.样品及演示**

无

**4.有效供应商数量**

通过资格审查、符合性审查的供应商大于等于3家的（特殊情况下大于等于2家的），进行下一步的磋商。

通过资格审查、符合性审查供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），本次磋商终止。

**5.磋商**

详见第二章供应商须知5.5条。

**6.最后报价**

详见第二章供应商须知5.6条。

**7.响应文件评审**

详见第二章供应商须知5.8条，及本章第（八）节。

**8.核对评审结果。**

磋商小组将对评审结果进行核对，检查是否有评审错误或得分合计错误的情况。

**六、评审标准中应考虑下列因素：**

1.需落实的政府采购政策性规定（关于小微企业、监狱企业、残疾人企业）：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

1.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.对于小微企业、监狱企业、残疾人企业的价格折扣

2.1.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。（详见评审标准）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（详见评审标准）。

“小型、微型企业”、“监狱企业”、“残疾人福利单位”等，只享受一次价格折扣，不重复享受政策。

3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效处理。

对于产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见评审标准）。 采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评审标准）。

4.供应商所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评审标准）。

**注：本项目为专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）采购的项目，不再享受小微企业服务、监狱企业服务和残疾人福利性企业价格扣除优惠政策。**

5.其他政府采购政策要求： 无

6.无效响应文件

详见第二章供应商须知5.7条。

7.推荐成交供应商的原则

详见第二章 供应商须知6.1条，具体处理办法如下：

根据采购需要、商务、技术均能满足采购文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名成交候选人（特殊情况下可以推荐2名成交候选人）。得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；**其他情况，由磋商小组投票处理。**

**七、确定成交供应商**

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第二章**供应商须知** 表6.2.1中规定的方式确定成交供应商。

**八、综合评分标准**

磋商小组将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查且提交了最后报价的供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 |
| 价格部分（30分） | 报价得分（30分） | 通过资格性、符合性审查的供应商的最后报价按照以下方式计算报价得分。  采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最低的最后报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：  报价得分=（基准价／供应商的最后报价）×100%×30  注：  1、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。  **2、如果竞争性磋商小组可能认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求磋商过程澄清答疑环节通过交易平台评标系统向供应商交易平台端口发出澄清事项及要求，请各供应商在评标结束前不要离线交易平台系统，在要求的时间（通常为30分钟）内通过交易平台规定的方式提供有效的说明材料，必要时提交相关证明材料；供应商在要求的时间内不进行澄清或回复的澄清材料不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。** |
| 技术部分（46分） | 施工组织设计内容完整性和编制水平 （3分） | 根据施工组织设计内容完整性和编制水平进行评审：  1.编制内容完整，对磋商范围内的各专业工程有叙述、施工组织措施充分、考虑施工现场实际情况针对性强，切实可行得3分 ；  2.编制内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得2分；  3.编制内容不完整有缺项的，得1分；  4.编制内容完整有缺项或未提供得0分。 |
| 施工方案与技术措施（9分） | 根据项目施工方案与技术措施（ 包括但不限于工程特点、施工重点与难点及绿色施工等内容）进行评审：  1.施工方案与技术措施完善、措施详尽，施工总体安排合理，施工工艺先进、合理，各项工作交接切合实际，对施工难点有先进和合理的建议，得9分；  2.施工方案与技术措施编制内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得6分；  3.施工方案与技术措施编制内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得3分；  4.施工方案与技术措施内容严重缺失，得1分；  5.未提供施工方案与技术措施的，得0分。 |
| 风险管理措施（8分） | 根据风险管理措施内容（包括但不限于风险预控、风险控制要点定位、风险防控措施、各阶段风险控制及应急措施等内容）进行评审：  1.风险防控管理内容全面，风险防控措施详尽齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得4分；  2.风险防控管理内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得2分；  3.风险防控管理内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得1分；  4.编制内容有严重缺项或缺陷或未提供得0分。 |
| 根据施工时针对项目现场居住人员的安全性的专项风险防控内容（包括但不限于风险预控、风险控制要点定位、风险防控措施、应急措施等内容）进行评审，  1.内容全面，风险防控措施详尽齐全，风险预控符合实际需求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力；得4分；  2.内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得2分；  3.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得1分；  4.编制内容有严重缺项或缺陷或未提供得0分。 |
| 安全管理体系与措施（5分） | 根据安全管理体系与措施（包括但不限于施工安全生产保障体系、安全管理制度、安全管理目标、现场安全管理组织机构、人员配备、现场重大危险源辨识等）进行评审：  1.安全管理体系与措施包括上述全部内容，施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，并且制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施，制定有完善的安全施工计划，承诺承担一切安全责任，安全技术方案措施科学合理、先进可行，得5分；  2.安全管理体系与措施内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得3分；  3.安全管理体系与措施内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得1分；  4.编制内容有严重缺项或缺陷或未提供得0分 |
| 工期保证措施  （3分） | 1.工期承诺满足磋商文件要求，整体及各阶段施工进度计划明确，工期保证措施科学、合理、满足要求，且有针对性， 有具体的违约责任承诺得3分；  2.工期内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得2分；  3.工期内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、措施中内容前后不一致、不符合项目实际情况，工期超出项目要求等），得1分；  4.未提供的得0分。 |
| 施工总平面布置图（3分） | 施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置），根据施工总平面布置图分布。  1.供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面的，得3分。  2.供应商提供的上述内容有严重缺项或缺，得1分。  3.没有不得分。 |
| 环境保护管理体系与措施（3分） | 根据环境保护管理体系与措施（包括但不限于创安全文明标准化工地创建计划、创建保证措施；安全文明措施费用投入使用计划、施工区、生活区、办公区等设置、施工现场扬尘治理措施等）进行评审：  1.创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进；得3分。  2.内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），得2分。  3.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、措施中内容前后不一致、不符合项目实际情况，不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》的规定等），得1分。  4.环境管理、职业健康管理内容：创安全文明标准化工地目标、创建计划、安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区、符合有关文明施工、健康卫生的规定等严重缺项或未提供的，得0分。 |
| 技术创新的应用实施措施（3分） | 1.采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度最大，并且能够满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用的，得3分。  2.内容有缺陷的（指文字、内容、项目名称等出现错误或技术创新内容不准确、不完整、不清楚的），得2分。  3.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、不符合项目实际情况，不符合设计要求等），得1分。  4.未提供此项内容的得0分。 |
| 质量管理体系与措施  （3分） | 1.组织机构形式合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统完善，对项目提出有先进、可行、具体的保证措施，能够按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工、不偷工减料的；得3分。  2.内容有缺陷的（指管理形式单一，文字、内容、项目名称等出现错误或描述内容不准确、不完整、不清楚的），得2分。  3.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、不符合项目实际情况等），得1分。  4.组织机构形式，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统内容严重缺项或未提供的，得0分。 |
| 资源配备计划（3 分） | 根据资源配备计划（包括但不限于机械设备、劳动力、主要物资）进行评审：  1.投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；安装设备满足施工要求；人力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。满足以上要求的得3分；  2.内容有缺陷的（投入计划与进度计划未呼应，文字、内容、项目名称等出现错误或描述内容不准确、不完整、不清楚的），得2分；  3.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、计划内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得1分；  4.资源管理只包含机械、人力、主要物资计划其中1项或未提供的得0分； |
| 拆除工作和成品、半成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（ 3分） | 1.拆除工作、成品、半成品保护工作管理方案、措施齐全，成品、半成品保护范围、内容明确， 目机构人员分工明确， 管理措施、 技术措施内容详细、科学、合理的得3；  2.内容有较大缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、计划内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），得1分  3.未提供或严重缺少相关内容的得0分。 |
| 商务部分（24分） | 业绩（12分） | 供应商提供2022年1月1日以来自身履行的类似项目业绩证明资料（以施工合同签订时间为准），每提供一份业绩证明资料得3分，累计最多得12分。（业绩证明资料包括合同、中标/成交公告官方网页截图、中标/成交通知书，缺项不得分。）  **同一份合同不重复得分。** |
| 项目部其他主要人员（8分） | 1.项目部成员除项目经理、技术负责人外，供应商同时提供项目组成人员的高空（高处）作业证、县级以上医疗机构出具的健康证明，提供10份以上（不含10份）的得6分，5—10份（含5份、10份）的得4分，低于5份（不含5份）的不得分，本项最多得6分 |
| 2.项目部成员除项目经理、技术负责人外，其他主要项目部岗位配置（施工员、质量员、安全员、材料员）配置齐全得2分（每缺1人扣0.5分，扣完为止）（响应文件中附人员相关证书及社保证明。） |
| 售后承诺  （4分） | 1、保修期内、外的服务承诺（2分）。  （1）服务承诺方案内容详实、条理清晰、步骤具体，得2分。  （2）服务承诺方案内容有缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、实施内容表述不准确等），得1分。  注：缺项不得分。  2、关于环境卫生、噪音、农民工工资工作方面的承诺（2分）。  （1）承诺方案内容详实、条理清晰、步骤具体得2分。  （2）服务承诺方案内容有缺陷的（指存在不适用项目实际情况的情形、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、实施内容表述不准确等），得1分。  注：缺项不得分。 |

# 第六章 政府采购合同条款及格式

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商（投标人）：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商（投标人）融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商（投标人），可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

**河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目**

采购合同

**甲方：**

**乙方：**

**甲方：**

**乙方：**

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程事项协商一致，订立本合同。

**第一条 项目名称、地点**

1、项目名称：

2、项目地点：

**第二条 项目内容及承包方式**

1、项目内容：竞争性磋商文件中所包含的全部工作内容，主要有：

2、承包方式：工程总价承包。

**第三条 工程工期**

1、合同工期：总日历天数 天。

2、如遇不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

**第四条 工程质量**

达到国家和行业规定的“合格”标准。

**第五条 合同价款**

中标价为 元，其中含暂列金额 元，暂估价 元。工程实际价款最终按审计结果为准并进行结算。

**第六条 材料供应**

全部材料由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料需经甲方（有监理方的还需监理认可）认可后方可使用。

**第七条 双方权利和义务**

1、甲方权利与义务：

（1）甲方驻工地代表姓名： ；负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

（2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

（5）甲方协调向乙方提供施工用水、用电（提供电源，费用由乙方挂表交纳），但产生的水电费用由乙方承担；乙方同意甲方在支付工程款时直接扣除。

（6）甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方驻工地代表姓名（项目经理）： ；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于5天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按2000元予以处罚。

（2）乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

（3）乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

（4）乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

（5）乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

（6）乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款10%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

（7）乙方应当严格遵守国家法律法规和甲方规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

（8）乙方必须严格按照竞争性磋商文件中采购需求的规定和乙方磋商响应文件中的施工组织设计进行工程施工，并确保工程质量和安全，若乙方未按上述要求施工，甲方有权单方解除合同，乙方给甲方造成的所有损失，由乙方负责赔偿甲方所有损失。

**第八条 付款方式**

合同签订，施工人员进场并经监理、甲方确认后，支付合同价款30%；竣工验收合格后付至合同价款97%，剩余3%质保期满后无质量问题时一次付清（每次付款前，乙方应依据甲方要求开具合规发票）。

该工程质保期： 5 年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期满后确无质量问题和违约责任的，质保金一次无息付清。

每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

**第九条 履约担保**

履约担保的形式：电汇、银行保函等任意一种形式；

履约担保的金额：中标金额的5%；

履约担保的退还：竣工验收后，无质量问题30天内退还；

**第十条 工程结算方式**

1、工程竣工验收合格后，根据甲、乙双方确认的工程内容编制竣工结算。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。变更及签证单中已明确单价的按单价乘以核定后的工程量计算费用，该部分结算时不再下浮。

3、工程变更和签证的有关内容中，未明确单价的工程内容按以下方式进行结算：依据现行的《建设工程工程量清单计价规范》、《河南省通用安装工程预算定额》等配套文件和省、市有关造价管理规定。其中如造价信息中没有的主材价格甲方进行认价。

**第十一条 竣工验收**

1、工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后30日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计，双方一致同意以审计机构审计的金额作为双方最终结算金额。

2、工程竣工结算审计完成后按照甲方规定办理项目接管验收手续。接管验收手续完成后，甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

**第十二条 工程质量保修期、保修范围和内容：**

1、保修期： 年。

2、保修范围、内容：竞争性磋商文件中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，应在48小时内一次性保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、保修期内的保修费用由产生保修费用由乙方承担，超过质保期内的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

**第十三条 乙方联系方法**

1、乙方提供如下联系人和地址

公司名称： 社会信用代码：

地址： 联系人： 电话：

开户行： 银行账号：

2、甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，乙方对此认可同意；

3、乙方若更换联系人和地址须于7日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收均视为乙方已收到。

**第十四条 违约与责任：**

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按2000元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，经甲方同意后，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。

5、工程经竣工验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付工程款，每逾期一日，未付工程款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

**第十五条 争议处理**

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

**第十六条 生效**

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效；合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或代理人： 或代理人：

年 月 日 年 月 日

签订地点：

# 第七章 响应文件格式

响应文件封面格式

**河南省体育场馆中心（北区）体育场网架罩棚维护工程项目**

响 应 文 件

**项目编号：豫财磋商采购-2025-846**

**供应商： （加盖企业电子签章）**

**法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）**

**日 期： 年 月 日**

## 目 录

## 第一部分 响应一览表及资格证明文件

1、报价一览表

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

3、供应商须知前附表要求的资格证明文件

4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

6、供应商参加磋商采购活动的承诺书

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11、供应商关联单位的说明

12、反商业贿赂承诺书

13、采购代理服务费交纳承诺函

## 1、报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 供应商名称 |  | | | | | |
| 响应内容 | 按竞争性磋商文件要求 | | | | | |
| 响应报价 | **大写：** | | | | | |
| **小写：** | | | | | |
| 质量标准 |  | | | | | |
| 完成期限（工期） |  | | | | | |
| 缺陷责任期 |  | | | | | |
| 合同履行期限 |  | | | | | |
| 保修期 |  | | | | | |
| 响应文件有效期 |  | | | | | |
| 项目经理 | 姓名 |  | 职业资格 |  | 编号 |  |
| 其他声明 |  | | | | | |

说明：此表中，每包（或标段）的响应总价应和第二部分已标价工程量清单的总价相一致。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

## 2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

供应商应提供资料：

2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2、供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

## 3、供应商须知前附表（1.4.2.4）要求的其它特定资格要求证明文件

说明：提供如下资料得扫描件

3.1供应商资质：

①供应商须同时具有建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

②以上资质要求未被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。（企业需提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质资格页面截图及承诺书）

3.2项目经理：

①供应商拟派项目经理具备的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书；

②有效的安全生产考核合格证书；

③项目经理目前无参与在建工程的承诺书（自行承诺，格式自拟）；

④为供应商正式在职人员的劳动合同和依法缴纳社保的相关材料（提供2025年1月1日以来任意3个月在本单位依法缴纳社保的证明材料及劳动合同）。

附件一：项目经理无在建承诺书（参考格式）

（采购人名称） ：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（加盖企业电子签章）

-

## 4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

供应商名称： 单位性质：

供应商地址：

成立时间： 年 月 日 经营期限：

姓名： 性别： 出生日期： 现任职务： 系 （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

**特此证明。**

|  |
| --- |
| 此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的扫描件。 |

供应商： （加盖企业电子签章）

详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

电　　　　话： 电子邮箱：

日 期： 年 月 日

注：自然人参加磋商采购活动的无需提供。

## 5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托 （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（*项目名称、项目编号*）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。

委托期限： \*\*年\*\*月\*\*日至\*\*年\*\*月\*\*日（填写具体日期） 。

|  |
| --- |
| 此处应附代理人身份证（正反面）的扫描件 |

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

代理人： （签字或签章）

代理人工作单位：

代理人详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

代理人联系电话： （填写一个手机号码和一个座机号码）

代理人电子邮箱：

日 期： 年 月 日

**注：自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加磋商采购活动的无需提供本授权委托书。**

## 6、供应商参加磋商采购活动的承诺书

致： （填写采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称、项目编号）的磋商采购活动, 作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性磋商文件的要求，现郑重承诺如下：

一、我单位完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对采购（磋商）文件有异议，已经在收到采购（磋商）文件之日起或采购（磋商）文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（磋商）文件有异议的同时又参加本项目的磋商采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

二、我单位参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

三、我单位参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、参加本次磋商采购活动前，在近三年内我单位和其法定代表人（或负责人）没有行贿犯罪行为。

五、我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   1、我单位在响应文件有效期内撤销响应文件的（不包括在提交最后报价前推出磋商的情况）；

   2、我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

   3、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

   4、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

   5、我单位在响应文件中提供虚假材料；

   6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

   我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及河南招标采购服务有限公司分别支付本竞争性磋商文件公布的最高限价（如无最高限价的话，以我单位的响应报价为基准）的 2%作为赔偿金。

八、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

地址：

邮编：

电话： 电子邮箱：

日期：　　 　年　　月 　日

备注：供应商如存在与上述要求不一致的情况，应如实写明。

## 7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

供应商应提供资料：

7.1、供应商承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

7.2、近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2024年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体形式，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。

参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

## 8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

**说明：格式自拟。**

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

## 9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

供应商应提供资料：

9.1、由供应商承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9.2、供应商应提供2025年1月1日以来任意1个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。

## 10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： （填写采购人名称）

我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如发现我单位提供的书面声明不属实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。同意取消我单位参与本项目政府采购活动的资格，并将承担相关法律责任。

特此声明。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

说明：

供应商如果在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录时应如实做出说明。

## 11、 供应商关联单位的说明

说明：

11.1、供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

11.2、单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需供应商（供应商）出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

## 12、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称、项目编号）的磋商采购活动, 作为参加本次采购活动的供应商，现郑重承诺如下：

12.1、公平竞争参加本次磋商采购活动。

12.2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3、若出现上述行为，我单位及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

## 13、采购代理服务费交纳承诺函

**致：河南招标采购服务有限公司**

我们在贵公司组织的（填写项目名称、项目编号）磋商采购活动中**若被确定为成交人**，我单位保证在收到成交通知书时，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式（可以选择一种支付方式），向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

地址：

邮编：

电话： 电子邮箱：

日期：　　 　年　　月 　日

## 第二部分 商务及技术文件

1、响应函

2、已标价工程量清单

3、工程中包含的货物及伴随服务说明一览表

4、技术要求偏离表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的供应商须提交资料

6-1 供应商为中小企业声明函

6-2 供应商为监狱企业声明函

6-3 供应商为残疾人福利性单位声明函

7、 施工组织设计

8、 售后服务承诺

9、项目组织管理机构

10、供应商认为需要提供的相关资料

## 1、响应函

致： （填写采购人名称）

我们获取了（填写项目名称、项目编号） 的竞争性磋商文件， 经详细研究竞争性磋商文件的全部内容，委托代理人（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（名称、地址）决定参加该项目的磋商采购活动并按要求提交响应文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿意按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性磋商文件规定的全部工作，响应总报价为（大写） 元人民币（小写RMB￥：

元）；完成期限（工期）为 ；质量标准为： 。严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

(2) 响应文件有效期为自响应文件递交截止之日起 个日历日。

(3) 如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

(4) 我方已经详细审查了本项目竞争性磋商文件的全部内容，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清（或异议）的问题，我方同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我方承诺：我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

(6) 我方按照竞争性磋商文件的要求提供相关数据或资料，完全理解采购人不一定接受报价最低的响应文件。

(7) 按照竞争性磋商文件的规定，在收到成交通知书时向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。

(8) 完全理解并无条件承担成交后不与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。

(10) 我方在此声明，所递交的响应文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照竞争性磋商文件中的相关规定承担责任并接受相关处罚。

与本供应商有关的正式通讯地址：

供应商详细地址：

固定电话： 委托代理人移动电话：

供应商电子邮箱：

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

日期：　　 　年　　月 　日

## 2、已标价工程量清单

备注：已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式及《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]格式填写。

注：如果不提供已标价工程量清单，将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

## 3、工程中包含的货物及伴随服务说明一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品（货物）名称 | 型号规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 伴随服务 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

注： 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

## 4、技术要求偏离表

项目名称：

项目编号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条款 | 竞争性磋商文件的条款要求 | 响应文件的条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

注：产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性磋商文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

## 5、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条款 | 竞争性磋商文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 工期 |  |  |  |  |
| 2 | 质量标准 |  |  |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

## 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的供应商须提交资料

## 6-1 供应商为中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[1](#br10)，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。**

## 6-2 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位） （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

**说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。**

## 6-3 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（填写采购人名称）\_\_的\_\_（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

**说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。**

## 7、 施工组织设计（技术部分）

供应商根据评审标准及采购需求提供技术方案，包括但不限于：施工组织设计内容、风险管理措施、安全管理体系与措施、工期保证措施、施工方案与技术措施、施工总平面布置图、环境保护管理体系与措施、技术创新的应用实施措施、质量管理体系与措施、资源配备计划、拆除工作和成品、半成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺等。

## 8、 售后服务承诺

供应商根据本项目的具体情况自行编制。

## 9.项目组织管理机构

项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老  保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件；其他主要人员应附相关证书（证件、证明）、社保的扫描件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |

## 10、供应商认为需要提供的相关资料

**由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。**