开封市鼓楼区生活垃圾分类设备及中转站转运设备提标改造（开封市鼓楼区垃圾分类宣教基地项目）  项目（F包）

竞争性谈判文件

项目编号：汴鼓财竞谈-2025-2

采   购   人：开封市鼓楼区市容环境卫生服务中心

采购代理机构：开封市易和建设工程管理有限公司

日   期：二〇二五年七月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 谈判须知	6

第三章 谈判程序	20

第四章 合同主要条款及格式	23

第五章 工程量清单及图纸	32

第六章 技术标准和要求	33

第七章 响应文件格式	34

# 第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号：汴鼓财竞谈-2025-2

2、项目名称：开封市鼓楼区生活垃圾分类设备及中转站转运设备提标改造（开封市鼓楼区垃圾分类宣教基地项目）项目（F包）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1914414.72元

最高限价：1914414.72元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴鼓财竞谈-2025-2 | 开封市鼓楼区生活垃圾分类设备及中转站转运设备提标改造（开封市鼓楼区垃圾分类宣教基地项目）项目（F包） | 1914414.72 | 1914414.72 | 是 | 1914414.72 |

- 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1招标范围：本项目工程量清单、图纸及竞争性谈判文件规定的所有内容

5.2资金来源：财政资金

5.3建设地点：采购人指定地点

5.4工期：100日历天

5.5工程质量：合格，符合国家现行验收标准

5.6标段划分：本项目共分一个标段

第一标段：开封市鼓楼区生活垃圾分类设备及中转站转运设备提标改造（开封市鼓楼区垃圾分类宣教基地项目）项目（F包）

6、合同履行期限：100日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2023或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立企业提供基本户银行开具的银行资信证明或经第三方审计的财务报表）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

3.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.7投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

3.8拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程担任项目经理。

3.9投标人拟派项目经理、技术负责人、专职安全员等主要管理人员须是本单位正式员工，提供与本单位签订的劳动合同和本单位为其缴纳近三个月（2025年4月至2025年6月）的社保证明，新聘用员工不足三个月的从聘用之日算起（以社保局出具或网上查询打印页为准，出具时间不得早于公告发布时间）。

3.10信誉要求：根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）、建办厅[2017]32号要求，对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标。【提供“中国执行信息公开网”网站《失信被执行人》和“信用中国”网站《重大税收违法失信主体》”以及“中国政府采购网”网站《政府采购严重违法失信行为记录名单》的查询结果页面截图附响应文件（查询对象：企业），查询日期为公告发布日期之后。】

3.11单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站相应网页截图或企业公示信息公示报告附投标文件中并加盖公章，查询结果需显示公司基本信息、股东及出资信息）。

3.12供应商须提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的无行贿犯罪情况查询（查询对象：企业、法定代表人），不提供或上述对象存在行贿行为的，做无效标处理（投标文件中提供查询截图,查询日期应为在本公告发布之日后）。

3.13本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2025年08月04日至2025年08月07日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）

3、方式：投标人请到开封市公共资源交易中心网站，登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子文件。投标人未按规定下载电子文件的，其投标将被拒绝。在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4、售价：0元

四、响应文件提交截止时间及地点

1、时间：2025年08月08日09时30分（北京时间）。

2、地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、响应文件开启时间及地点

1、时间：2025年08月08日09时30分（北京时间）。

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西开标区。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易网》上发布。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2、投标人应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子竞争性谈判文件。投标人未按规定下载电子竞争性谈判文件的，其投标将被拒绝。

3、获取竞争性谈判文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

4、请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

5、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看竞争性谈判文件。

6、监督部门：开封市鼓楼区财政局政府采购办公室

联系电话：0371-27889359

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：开封市鼓楼区市容环境卫生服务中心

地  址：开封市鼓楼区西南城坡路23号

联系人：唐老师

联系方式：0371-26220002

2.采购代理机构：开封市易和建设工程管理有限公司

地  址：河南省开封市鼓楼区新华街道内环南路25号

联系人：任老师

联系方式：17537876818

3、项目联系人：任老师

联系方式：17537876818

# 第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：开封市鼓楼区市容环境卫生服务中心 地 址：开封市鼓楼区西南城坡路23号 联系人：唐老师 联系方式：0371-26220002 |
| 2 | 代理机构 | 名称：开封市易和建设工程管理有限公司 地 址：河南省开封市鼓楼区新华街道内环南路25号 联系人：任老师 联系方式：17537876818 |
| 3 | 项目名称 | 开封市鼓楼区生活垃圾分类设备及中转站转运设备提标改造（开封市鼓楼区垃圾分类宣教基地项目）项目（F包） |
| 4 | 项目编号 | 汴鼓财竞谈-2025-2 |
| 5 | 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 本项目工程量清单、图纸及竞争性谈判文件规定的所有内容 |
| 9 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 10 | 工期 | 100日历天 |
| 11 | 工程质量 | 合格，符合国家现行验收标准 |
| 12 | 投标人资质条件 | 详见“竞争性谈判公告 二、申请人资格要求” 注：投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。 |
| 13 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 发出竞争性谈判文件后3天内 |
| 15 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日3日前 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的修改、澄清文件（如有）。 |
| 18 | 投标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3个日前 |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 2025年08月08 日09时30分（北京时间） |
| 20 | 投标人确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 投标人应时刻关注发布网站消息，在澄清发出之日起即视同投投标人已收到该文件。 |
| 21 | 投标人确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 投标人应时刻关注发布网站消息，在修改发出之日起即视同投标人已收到该文件。 |
| 22 | 谈判有效期 | 谈判截止之日起60日历天 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 电子响应文件全部采用电子文档，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性谈判文件要求在签字盖章处需加盖电子签章。 |
| 24 | 响应文件份数 | 加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）。 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系方式：0371-23859291，如不能按期上传，采购人不予受理。 |
| 25 | 谈判保证金 | 不收取 |
| 26 | 付款方式 | 合同签订后，根据财政拨付情况，适时增加或取消进度款拨付节点，或承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位(如有)审核通过的竣工资料、结算资料后60日内，根据财政拨付情况，付至合同价款的70%或一年内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后无质量问题结清。 |
| 27 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 28 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：详见响应文件递交截止时间 谈判地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西开标区。 |
| 29 | 开标程序 | 1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。 2.投标人对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 3.解密时间结束后5分钟质疑时间,无投标人提出异议，开标结束。 |
| 30 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人，其中采购人代表1名，有关技术、经济等方面专家2人； 专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取 注：业主代表需由本单位正式工作人员担任，若本单位没有符合条件的评委，将从专家库随机抽取。 |
| 31 | 是否授权谈判小组确定成交人 | □是 否，推荐的成交候选人数：3人。 |
| 32 | 最高限价 | 最高限价：1914414.72元 小写：壹佰玖拾壹万肆仟肆佰壹拾肆元柒角贰分 注：投标人谈判报价高于最高限价的视为无效报价，其谈判按废标处理。 |
| 33 | 最后报价 | 二轮报价：首轮报价（响应文件中的报价）、最终报价。最终报价不能高于上次报价，高于上次报价视为无效标，不提供最后报价的投标人将视为默认首次报价。 注：最终报价为通过资格、符合和技术评审的所报价格。 1.谈判报价包括本次招标范围内的所有费用，超出项目采购预算的按无效标处理。 2.响应人应及时关注开封市公共资源交易中心系统上的二次报价的通知，应在规定的时间内进行第二次谈判报价(不得高于第一次谈判报价)，未在交易平台系统规定时间内进行第二次谈判报价或第二次谈判报价未提交成功的，由此产生的一切后果由投标（响应）人自行承担）。 3.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |
| 34 | 重大偏差 | 下列情况属于重大偏差：响应文件有下列情况之一者，将视为无效： （1）响应文件没有签字盖章或加盖电子签章；已标价工程量清单不符合工程量清单编制要求的； （2）投标人不符合国家或者竞争性谈判文件规定的资格条件； （3）同一投标人提交两个以上不同的响应文件或者竞标报价，但竞争性谈判文件要求提交备选的除外； （4）谈判报价明显低于成本或者高于竞争性谈判文件设定的最高限价； （5）响应文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应； （6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （7）响应文件载明的谈判项目完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限； （8）响应文件附有采购人不能接受的条件； （9）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。 （10）响应文件硬件特征码一致的，视为无效响应。 |
| 35 | 招标代理费 | 按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取，由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付；招标代理服务费为21000.00元。 支付方式：对公转账 名称：开封市易和建设工程管理有限公司 开户行：中原银行开封集英支行 账号：410212010190017701 转账完成后将转账凭证及开票信息发至kfsyhgcgl@163.com邮箱，以便开具发票。 |
| 36 | 履约保证金 | 响应开封市财政局优化政府采购营商环境相关政策，切实降低企业经营成本，本项目不收取履约保证金。 |
| 37 | 施工注意事项 | 1、为确保项目质量项目经理在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天工作时间，否则承包人需承担违约金贰仟元/天。 2、主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员等）在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天，要求人证合一、实名制管理，否则承包人需承担违约金壹仟元/人次/天。 （上述项目组成人员每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。） 注：供应商须对以上内容进行承诺，如若不进行承诺视为不响应谈判文件（格式自拟）。 |
| 38 | 特别提醒： 供应商自递交投标文件起，视同认可并须承诺满足采购人本项目招标内容的所有要求；如供应商中标后无法满足本次招标要求，则采购人有权取消其中标资格。 |  |
| 39 | 供应商自递交投标文件起，视同认可并愿意承担因不可抗力或项目资金到达进度情况，所造成的采购内容减少或取消等而带来的不确定风险。 |  |
| 40 | 本项目采用全电子评标,以下几点请注意: 1、投标人需递交加密的电子响应文件壹份。 2、电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。 3、加密电子响应文件逾期上传的，采购人不予受理。 4、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 5、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 6、投标人应在响应文件中承诺：我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 7、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任，在响应文件中提供声明函。 |  |
| 41 | 关于投标人递交质疑和异议的相关须知： 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：递交质疑或投诉的方式： 1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”） 2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询） 3、询问和质疑： 3.1投标人对谈判文件条款或技术等有异议的，应当在前附表规定时间内通过澄清或修改程序提出；对招标、评标过程的质疑，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出； 对成交或成交结果有质疑的，应在成交或成交公告期满之日起7个工作日内提出。通过《开封市公共资源交易信息网》凭CA密钥登录，线上提起，并同时打电话提醒采购人和采购代理机构注意及时查收。 3.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |  |
| 42 | 1.名词解释：采购人同招标人，供应商同投标人，采购代理机构同招标代理机构...... 2.构成本竞争性谈判文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 3.根据汴财购【2020】11号《关于提升开封市政府采购营商环境专项行动的通知》文件要求，投标人在成交后可持政府采购合同向融资机构申请贷款。 4.本采购文件解释权归本项目采购人和采购代理机构所有，其他未尽事宜按照国家相关法律法规和地方法规执行。 注：本谈判须知前附表与谈判须知正文不一致时以谈判须知前附表为准。 |  |
| 43 | 中小企业中所属行业：建筑业 划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 |  |
| 44 | 项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，以及财政部“政府采购促进中小企业发展政策问答”的定义，中小企业参与项目投标，应如实提供《中小企业声明函》。 2、根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业（视同小型、微型企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位企业（视同小型、微型企业）在参加政府采购活动时，应当按照（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 小型、微型企业须同时满足以下两个条件：（1）依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定为小型、微型企业，投标人可通过微信“中小企业规模类型自测小程序”辨别企业规模类型；（2）与大企业的负责人非同一人，且与大企业不存在直接控股、管理关系的。 4、中标、成交人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |
| 45 | 1、本项目为财政资金，合同履行及款项支付均须按政府财政审计监管拨付要求。乙方提供合格发票，甲方按规定报批并申请财政拨付。财政款项未到前，不视为甲方违约或付款逾期。乙方应保证在合同期间不间断施工（提供承诺书）。 2、其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2采购人：见谈判须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见谈判须知前附表。

1.1.4项目名称：见谈判须知前附表。

1.1.5项目编号：见谈判须知前附表。

1.1.6建设地点：见谈判须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见谈判须知前附表。

1.3 招标范围、招标方式、工期、工程质量

1.3.1 招标范围：见谈判须知前附表。

1.3.2 招标方式：见谈判须知前附表。

1.3.3 工期：见谈判须知前附表。

1.3.4 工程质量：见谈判须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见谈判须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立承担民事责任的能力的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加谈判活动发生的所有费用自理。

1.5.2本项目的代理服务费由成交人向代理机构支付。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的经济和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 谈判预备会

不组织。

2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1本次竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）谈判须知；

（3）谈判程序；

（4）合同主要条款及格式；

（5）工程量清单及图纸

（6）技术标准和要求

（7）响应文件格式。

2.1.2根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前向采购人提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清，如不提出，视为接受竞争性谈判文件所有内容。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清以谈判须知前附表规定的形式发给所有下载竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判须知前附表规定的谈判截止时间不足3个工作日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长谈判截止时间。

2.2.3投标人应时刻关注发布网站消息，在澄清发出之日起即视同投标人已收到该文件。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1 如果修改竞争性谈判文件的时间距谈判截止时间不足3个工作日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长谈判截止时间。

2.3.2投标人应时刻关注发布网站消息，在修改发出之日起即视同投标人已收到该文件。

3.响应文件

3.1响应文件的组成：见第七章响应文件格式。

3.2.谈判报价

3.2.1 本项目的谈判报价采用谈判知前附表所规定的方式。

3.2.2 谈判报价包括本次招标范围内的所有费用，投标人所报的谈判报价处均需加盖单位签章及法定代表人签章，否则按无效标处理。

3.2.3 投标人的谈判报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标范围、工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.4 投标人可自行先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。

3.2.5 报价要求

3.2.5.1 投标人应仔细阅读采购文件（含竞争性谈判文件、采购文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和采购文件提出的工程质量、工期等要求，以及采购文件有关规定编制谈判报价。

3.2.5.2 本项目包括二轮报价（首轮报价（响应文件中的报价）、最终报价）。最终报价不能高于上次报价，高于上次报价视为无效标。所有参与评标计算及最终确定的成交价均以最终报价为准。

3.2.5.3 响应文件中谈判报价部分以元为单位，当谈判报价大小写金额不一致时，以大写为准。

3.3. 谈判有效期

3.3.1 除谈判须知前附表另有规定外，谈判有效期为谈判截止之日起60日历天。

3.3.2 在谈判有效期内，投标人撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以公告形式通知所有投标人延长谈判有效期。

3.4.谈判保证金

不收取

3.5.资格审查资料

3.5.1“近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见响应人须知前附表。

3.5.1 详见谈判程序前附表的要求。

3.6.响应文件的编制

3.6.1 响应文件应包括的内容：见第七章“响应文件格式”。

3.6.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关谈判有效期、工期、工程质量、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

4．投标

4.1响应文件的加密

4.1.1 投标人应当按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

4.2响应文件的递交

4.2.1 投标人应在谈判须知前附表规定的响应文件提交截止时间前在指定位置上传响应文件。

4.2.2 投标人响应文件递交地点：见谈判须知前附表。

4.2.3 除谈判须知前附表另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 未按要求上传或逾期未上传的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在谈判须知前附表第19 项规定的响应文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件。

5.谈判会议

5.1 采购人按照采购文件规定的时间、地点主持谈判会议。采购人代表、监督管理人员等参加。

5.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标），解密时间结束后5分钟质疑时间,无投标人提出异议，开标结束。

5.3 当提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的投标人不足三家时，应调整相关条件后重新进行谈判，调整后仍不足三家时，采购人可依法选择其他采购方式。

6．谈判小组组成与评审

6.1 谈判小组组成

谈判小组成员的组建：谈判小组成员构成3人，其中采购人代表1人，经济及技术专家2人。从省级相关专家库中抽取。

6.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.3 谈判过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。

6.4 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学的原则。

6.5谈判

谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为谈判依据。

7.成交

7.1 采购人应当在收到评审报告后，按照评审报告中各投标人综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选投标人；也可以事先授权谈判小组直接确定成交人。

7.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

7.3 谈判终止条款

在谈判采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.4 成交候选人公示

本项目谈判成交公告在规定的相关媒介上发布。

8．成交及授予合同

8.1 成交结果

8.1.1采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据工程质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的投标人为成交人。

8.1.2 采购代理机构应根据采购人最终确定的成交人，于2个工作日内在政府采购指定媒体上发布成交结果公告，同时向成交人发出成交通知书。

8.1.3 成交公告应当包括下列内容：

（1）采购人的名称、地址、联系方式；

（2）项目名称和采购编号；

（3）成交人名称、地址和成交价格；

（4）评审专家名单。

8.1.4 采购人自成交人确定之日起二个工作日内，向成交人发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，对成交人和采购人具有同等法律效力。

8.1.5 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.2 合同的签订

8.2.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人响应文件的约定，与成交人签订书面合同。

8.2.2 成交人在接到成交通知书后，必须按照成交通知书规定的时间和要求与采购人协商政府采购合同内容并进行签订。

9．质疑和异议

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：

递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

10．需要补充的其他内容

见谈判须知前附表。

# 第三章 谈判程序

谈判程序前附表

注：本谈判程序前附表内容与谈判程序正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 资格性审查 | 具有有效的营业执照 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 技术负责人 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 人员劳动合同、社保要求 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
| 1.2 |  | 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 谈判响应文件签字盖章 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 招标范围 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 谈判有效期 | 符合第二章“谈判须知前附表”规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”规定 |
|  |  |  | 谈判报价 | 不超过最高限价 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合谈判文件要求 |
| # 1.3 |  | # 技术评审标准（施工组织设计） | 项目管理机构设置 | 有符合本项目要求的现场管理机构设置，否则不合格。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，同时根据施工图纸以及多媒体系统、背景广播系统清单提供针对本项目的设备系统拓扑图，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议；否则不合格。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 有符合本项目要求的质量管理体系与管理措施；有针对本项目关键分部分项工程的质量标准及严格按照强制性标准实施的承诺，否则不合格。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 有符合本项目要求的安全管理体系与管理措施；有现场重大危险源辨识和项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施；否则不合格。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 有符合本项目要求的文明施工、环境保护管理体系、施工现场扬尘治理措施及建筑垃圾处理措施；否则不合格 |
|  |  |  | 工程进度计划 | 有符合本项目的工程进度计划、工期保证措施（包括：资源保证措施、资金保障措施、进度管控措施、工程进度计划、工序安排合理，施工工艺、劳动力安排及技术等方面保证保障措施切实合理可行）；技术措施（包括：分析影响施工进度的关键工作，制定关键节点控制措施及充分考虑影响进度因素，制定纠偏措施）；符合项目要求且合理，否则不合格。 |
|  |  |  | 资源配备计划 | 有设施设备配备计划及进退场计划；有劳动力配备计划；否则不合格。 |
|  |  |  | 施工进度表与网络计划图 | 有施工进度表与网络计划图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对施工计划工期的要求，否则不合格。 |
|  |  |  | 施工总平面图 | 施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；标明项目部与施工区域的相对关系，同时绘制项目部内部布局； (1)拟建建筑物和其他基础设施的位置； (2)施工用地范围内的加工设施、供电、供水、排水排污等，并应有文字说明； (3)施工现场必备的安全、消防和环境保护等设施； 否则不合格 |
|  |  |  | 风险管理措施 | 有风险管理措施；有配备紧急情况负责人员、联系方式；遇到紧急情况的处理措施；否则不合格。 |
|  |  |  | 服务承诺 | （1）主要人员配备合理，满足项目需要且保证实际参与本项目的承诺； （2）在施工、验收移交及质保阶段配备派驻项目管理人员； （3）帮助解决建设单位项目实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，措施合理可行； （4）有关项目资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺； （5）针对施工期间加强安全防护、保证不发生 各种安全事故、并承担由此发生的费用做出承诺。 （6）不拖欠农民工工资做出承诺。 （7）针对不间断施工做出承诺。 以上承诺未做出响应的视为不合格。 |
| 施工组织设计评审标准采用合格制，谈判小组成员独立对响应性谈判文件的技术部分进行评审，如有一项内容不合格，做废标处理，即不能进入最终评审阶段。 |  |  |  |  |
| 2 | 谈判响应文件的澄清和补正 |  | 在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求投标人对所提交谈判响应文件中不明确的内容行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正 |  |
| 3 | 谈判 |  | 谈判小组对初审合格的投标人进行谈判，谈判小组所有成员集中与通过初审的单一投标人分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。谈判文件内容有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标人。 |  |
| 4 | 最后报价 |  | - 谈判结束后，谈判小组要求所有投标人在规定时间内进行最后报价。谈判小组根据最后报价由低到高的顺序推荐成交侯选人，不提供最后报价的投标人将视为默认首次报价。 - 2.最后报价高于控制价的投标人不得作为成交人。 3.谈判小组发现投标人的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，书面承诺无效。由谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。 |  |
| 5 | 无效标条件 |  | 详见本章附件A：无效标条件 |  |

1、初步评审

1.1 资格性审查：见谈判程序前附表。

1.2 符合性审查：见谈判程序前附表。

1.3 技术评审标准（施工组织设计）：见谈判程序前附表。

1.4 谈判小组依据本章第1.1、1.2、1.3款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其投标。

1.5 投标人有以下情形之一的，谈判小组应当否决其投标：

（1）第二章“谈判须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（4）未按竞争性谈判文件规定编制各项报价的；

（5）谈判报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（6）规费和税金、安全文明施工费违反工程计价有关规定的；

（7）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与竞争性谈判文件的清单不一致的；

（8）不符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

1.6 报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，谈判小组应当否决其投标。

（1）谈判响应文件及最后报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2、谈判响应文件的澄清和补正

2.1 在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求投标人对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.2 投标人的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。

2.3 谈判小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3、谈判

3.1 谈判小组对初审合格的投标人进行谈判，谈判小组所有成员集中与通过初审的单一投标人按照顺序分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加投标人。

4、最后报价

4.1 谈判结束后，谈判小组要求所有合格投标人在规定时间内进行最后报价。

4.2 最后报价高于控制价的投标人不得作为成交人。

4.3 谈判小组发现投标人的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5、谈判结果

5.1 除第二章“谈判须知前附表”授权直接确定成交人外，谈判小组从通过评审的合格投标人中推荐3名成交候选人。

5.2 谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面谈判报告。

附件A:无效标条件

无效标条件

一、总  则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“谈判”的组成部分，是对第二章“谈判须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“谈判须知”和本章正文部分的规定为准。

二、无效标条件

投标人或其谈判响应文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

1 不符合第二章“谈判须知前附表”第12项规定的任何一种情形的。

2 有串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交的。

3 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

4 在资格性审查(适用于未进行资格预审的)、符合性审查、技术评审标准（施工组织设计）中，谈判小组认定投标人的响应文件不符合谈判前附表中规定的任何一项评审标准的。

5 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目标段谈判中同时投标。

6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

7 谈判响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章，或签字人未经有效授权；

8 无法定代表人资格证明书或授权委托书的。

9 谈判小组发现投标人的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，该投标人未做出书面说明并提供相应的证明材料的。

10 提供虚假、伪造材料的。

11 与谈判文件要求有严重的技术偏差，不能实现招标项目要求功能的。

12 内容严重不全，或关键内容模糊、无法辩认，不能实质性响应招标项目要求的。

13 附有采购人不能接受的条件的。

14 不符合法律、法规规定及不响应谈判竞争性谈判文件实质性要求的。

备注：谈判小组判定为无效标的，应对无效标情况予以说明，对照谈判竞争性谈判文件规定的无效标条件指出谈判响应文件存在的具体问题。

# 第四章 合同主要条款及格式

（仅供参考）

### 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                      。

3.付款方式： 合同签订后，根据财政拨付情况，适时增加或取消进度款拨付节点，或承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位(如有)审核通过的竣工资料、结算资料后60日内，根据财政拨付情况，付至合同价款的70%或一年内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后无质量问题结清。

4.质保金：                                     。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分   通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款

第三部分   专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、响应函及报价一览表、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、谈判文件、已标价工程量清单、其他合同文件（现场签证等）。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

（双方另行约定）。

1.1.3.9永久占地包括：（不涉及）。

1.1.3.10临时占地包括：（双方另行约定）。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效版本的标准和规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）；

发包人提供国外标准、规范的份数：（不涉及）；

发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、响应函及报价一览表、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、谈判文件、已标价工程量清单、其他合同文件（现场签证等）。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：总进度计划及施工组织设计、详细的单体工程施工计划等；

承包人提供的文件的期限为：承包人收到中标通知书后7日内提供总进度计划及施工组织设计，每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更和下周施工进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：一式五份；

承包人提供的文件的形式为：；

发包人审批承包人文件的期限：收到方案十日内批准或提出修改意见。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在（双方另行协商）天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：（双方另行协商）；

发包人指定的接收人为：（双方另行协商）。

承包人接收文件的地点：（双方另行协商）；

承包人指定的接收人为：（双方另行协商）。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人办理相关手续并承担费用，发包人协助办理。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：（双方另行协商）。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如发生另行协商。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由（不涉及）承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：（不涉及）

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：（不涉及）

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（不涉及）。

1.13施工清单错误的修正

出现施工清单错误时，是否调整合同价格：若施工清单偏差超出10%或存在缺项漏项，工程量对超出10%的部分修正，若施工清单偏差不超出10%（含10%）则工程量不再修正。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±10%。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：       ；

职务：       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

(1)签发工程开工/复工报审表、工程暂停令；

(2)审批工程付款，签发竣工验收单；

(3)组织实施经会议通过后的总体施工方案；

(4)审批工程变更单及工程签证单；

(5)合同内容变更、经济洽商和索赔的确认、主要设备材料的确认；

(6)处理与本工程建设相关的事宜。

发包人代表签署的一切文件均需加盖单位公章，否则将不予生效。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供建设场地内的总水源和总电源的具体位置，承包人负责将水电源引入各单体项目施工现场，并承担该部分费用和水电使用费。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：（不涉及）。

发包人是否提供支付担保：（不涉及）。

发包人提供支付担保的形式：（不涉及）。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整的经发包人认可的符合国家及省市城建档案馆要求的竣工图纸、竣工资料、竣工结算报告及满足第三方审计部门审计要求的所有资料，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。

承包人需要提交的竣工资料套数：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20日内，如20日内无法提供，则承包人应承担结算价的5%违约金，由发包人在支付工程款时扣除。

承包人提交的竣工资料形式要求：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。竣工资料应装订成册，正本为胶装，副本为线装，页码目录齐全，并经发包人审核通过，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人处理外部及周边关系，保证工程正常进行，所产生的费用由承包人承担，发包人协助进行。

②承包人负责办理开工的相关手续，发包人配合。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：       ，身份证号：           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理在施工现场的时间要求：每周不少于6天工作时间，否则承包人需承担违约金贰仟元/天。项目经理每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。

关于主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员）在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天，要求人证合一、实名制管理，否则承包人需承担违约金壹仟元/人次/天。上述主要施工管理人员每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，项目经理擅自离开施工现场，承包人需承担违约金贰仟元/天，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意更换项目经理，承包人需承担违约金贰万元，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担违约金贰万元，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效合同。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前3日内，且应与投标文件中项目管理机构一致，否则发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效合同。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约金壹万元/人次。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：双方另行约定。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意更换主要施工管理人员，承包人需承担违约金壹万元/人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，主要施工管理人员擅自离开施工现场，承包人需承担违约金壹仟元/天/人次。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：施工图纸范围内的所有内容。

主体结构、关键性工作的范围：（不涉及）。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：（不涉及）。

其他关于分包的约定：（不涉及）。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（不涉及）。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。

4. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

按通用条款执行；

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： 合格，且符合施工图要求。

关于工程奖项的约定：（不涉及）。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家有关规定进行安全文明施工。要求在施工期间杜绝伤残、火灾等重大安全事故；如承包人未进行安全文明施工造成重大安全事故，则承包人除承担全部安全责任外并承担由此造成的发包人的所有损失。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工区域内由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方另行协商。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行且符合相关政府部门法律法规规章制度要求。

承包人对扬尘治理工作，应采取各项保证措施，严格按照强化建筑工地扬尘治理文件，做到：施工工地100%、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、车辆100%密闭运输，确保达到防尘治理要求。

承包人承担工程施工扬尘防治主体责任。承包人工程项目负责人为项目扬尘防治的第一责任人，应配备专职扬尘防治管理人员，应建立项目施工扬尘防治管理组织，明确各级管理人员扬尘防治责任，建立相应的管理制度。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                   。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人获得中标通知书后3日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：（双方另行约定）。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起（不涉及）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：双方另行协商。

7.5工期延误.

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）、承包人自收到发包人或监理人发出的进场施工通知后3日内，未经发包人或监理人同意而拖延进场施工，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效，同时可向承包人主管部门进行投诉。

（2）、承包人逾期竣工，每延误一天承包人承担贰仟元违约金，由发包人支付工程款时扣除；延误超过30天，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

（3）、由于承包人无法协调外部关系导致工程无法开展而延误工期，则相应工期不顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行；

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：（不涉及）。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（不涉及）。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：            。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

承包人收到中标通知书后15日内进场组织临建搭设，达到安全文明标准（现场组织验收）

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：依据施工图，且满足施工要求。

施工现场需要配备的试验设备：依据施工图，且满足施工要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据施工图，且满足施工要求。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人在工程变更洽商确定后7天内，提出工程价款的报告，发包人自接收报告后7天内予以确认工程量或提出异议，双方达成一致后随当月统计报量予以确认调整工程量（如承包人在工程变更洽商确定后7天内未提出工程价款的报告，则视为此项工程变更洽商不涉及工程价款调整）；变更或签证经监理工程师、发包人对工程量确认并进行签字加盖单位公章认可；确认的变更及签证的价款以最终发包人委托第三方咨询公司定案为准，待工程竣工验收合格且发包人委托第三方咨询公司完成定案后支付。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：如发生另行协商。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：（不涉及）。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：（不涉及）。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（不涉及）。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  （2）  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   （不涉及）   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              。

第3种方式：其他价格调整方式：   （不涉及）            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式为：

本合同价款采用  第2种，固定总价  方式确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     （不涉及）                  。

风险费用的计算方法：     （不涉及）                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  （不涉及）                   。

2、总价合同。

工程竣工后，按照中标价和本协议约定的变更签证、暂定价材料、暂估项计算办法，承包人计算变更签证、暂定价材料及暂估项的工程量和工程造价，经监理工程师和发包人审核后，报第三方审计部门审计后确定工程竣工结算造价。

总价包含的风险范围：             。

风险费用的计算方法： 按照专用条款第11项进行价格调整           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      不调整                    。

3、其他价格方式：（不涉及）。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：（不涉及）。

预付款支付期限：（不涉及）。

预付款扣回的方式：（不涉及）。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：（不涉及）。

预付款担保的形式为：（不涉及）。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按照通用条款执行。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按照通用条款执行。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（不涉及）。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更、暂定价材料、暂估项、下周施工进度计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可盖单位公章后报发包人，发包人核准后盖章确认。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：（不涉及）。

12.3.6其他价格形式合同的计量：（不涉及）。

其他价格形式的计量方式和程序：（不涉及）。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：                                                                  。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（不涉及）。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：（不涉及）。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（不涉及）。

（2）发包人支付进度款的期限：当发包人因资金紧张，暂不能支付时，承包人应继续施工，不得因此而停工闹事。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（不涉及）

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：（不涉及）。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：（不涉及）。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：（不涉及）。

（1）单机无负荷试车费用由（不涉及）承担；

（2）无负荷联动试车费用由（不涉及）承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：（不涉及）。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，承包人应按通用条款要求对施工现场进行清理，竣工验收合格后十日内，如承包人无法在工程竣工验收合格后十日内退场，则承包人承担工程结算价5%的违约金。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后20日内，向发包人提供符合3.1（9）条要求的竣工资料及竣工结算资料，如承包人无法在工程竣工验收合格后20日内提交以上资料，则承包人承担工程结算价5%的违约金，由发包人在支付工程款时扣除。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人将承包人提交的的完整的结算资料报送至第三方审计单位，审批竣工付款申请单的期限以第三方审计单位出具正式的审计结果的时间为准。

发包人完成竣工付款的期限：按照12.4.1执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按照12.4.1执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照12.4.1执行。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：（不涉及）；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:（不涉及）。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:（不涉及）。

关于质量保证金的补充约定：（不涉及）。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为（仅限于本项目涉及施工内容）：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（不涉及）。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：如发生另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：如发生另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（不涉及）。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（不涉及）。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：如发生另行协商。

（7）其他：如发生另行协商。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 如发生另行协商 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人应保证工程款收取账户名称不变更，如需变更应报送财务账号变更情况说明。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

除赔偿因其违约给发包人造成的经济损失（因承包人施工质量未达到合同约定要求，引起的其他工程损失按照重建或者维修施工项目造成的费用计取，发包人代为重建或者维修的，重建或者维修费用扣减工程款）承包人还应承担工程结算价5%的违约金。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照通用条款执行，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按照通用条款执行

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后（如发生双方另行协商）天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按照国家相关规定执行。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：按照国家相关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照国家相关规定执行。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：（不涉及）。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：（不涉及）。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：（不涉及）。

选定争议评审员的期限：（不涉及）。

争议评审小组成员的报酬承担方式：（不涉及）。

其他事项的约定：（不涉及）。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：（不涉及）。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向（不适用）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

21.其他

21.1此合同经双方签订后，双方来往的各种文字材料均加盖单位授权的印章后生效，其余均为无效材料。

21.2发包人驻派的工程师签署的一切文件均需加盖单位授权的印章，否则将不予生效。

21.3承包人保证工程款收取账户名称不变更，如需变更应报送财务账号变更情况说明。

21.4承包人确保上报竣工结算审计资料全部真实、可靠、有效、完整，满足第三方审计单位审计要求。

21.5开工前5日内发承包双方及监理方共同签署《现场施工管理规定》。

21.6本项目除总价风险范围外，材料价格费用不再调整。

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证            项目 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修书范围和内容：质量保修范围包括有防水要求的卫生间、给水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：

按双方合同约定，由承包人承包的工程范围均属于保修范围。

二、质量保修期：      （按国家规定和投标承诺执行）质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合该工程具体约定质量保修期为       年；

其他项目保修约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起后4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、如承包人接发包人通知后，拒绝或怠于行使维修义务，发包人有权委托第三人进行维修，维修费用可直接从质保金中扣除。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；有原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、承包方联系方法

1、承包方提供如下联系人和地址

公司名称：

地址：

联系人：                       电话：

2、发包方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知承包方，承包方对此认可同意；

3、承包方若更换联系人和地址须于7日前通知发包方，并得到发包方书面认可，如未通知发包人或者未经发包人书面确认的，视为未变更。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

甲 方：                            乙 方：

（盖章）                            （盖章）

法定(或委托)代表人：                法定（或委托）代表人：

年  月  日                         年  月  日

# 第五章 工程量清单及图纸

（在附件中进行下载）

# 第六章 技术标准和要求

一、本项目施工图纸设计规范及要求。

二、本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法

规、规范的要求。

- 满足相关施工验收规范，达到质量合格标准。以上规范如有变化，以最新发布的为准。

- （未尽事项以国家现行规范为准）。

# 第七章 响应文件格式

（项目名称）

谈判响应文件

项目编号：

投  标  人：                    （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日       期：    年    月    日

一、谈判函及谈判函附录

（一）谈判函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了             （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （小写）           元的谈判报价，工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量             。

2.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本谈判函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）一旦我方中标，我方将依照采购文件前附表将本工程的招标代理费支付给采购代理机构。

3.我方在此声明，我方完全响应采购文件的全部内容，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“谈判须知”总则第1.4.2项规定的任何一种情形。

4.我方在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

5．                （其他补充说明）。

投标人：                （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：      （个人电子签章或签名）

年      月     日

- 谈判函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价 （元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 级别 |  | 证书 编号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                   （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （个人电子签章或签名）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	      年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：	    年龄：     	职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件

投标人：         （企业电子签章）

年    月     日

三、授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证原件扫描件

投标人：              （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：         （个人电子签章或签名）

身份证号码：

年    月     日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

按谈判办法的要求自行编制；

六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）拟投入的项目经理简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、安全生产考核合格证、身份证等；技术负责人应附职称证、身份证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证等。

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 学历 |  |  |  |
| 注册建造师 证书编号 |  |  | 注册建造师 级别 |  |  |  |  |
| 已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 担任 职务 | 建设规模 |  | 开、完工日期 |  | 工程质量 |

七、投标人资格审查

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）资格审查材料

（投标人根据竞争性谈判文件资格要求自行添加）

八、其他资料

- 1、承诺函

- 我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人：                      （企业电子签章）



法定代表人：                   （个人电子签章）



年  月   日



- 2、采购代理费承诺书

致             (采购人及采购代理机构)：

我们在贵公司组织的（项目名称：      项目编号：       ）招标中若获中标，我们按谈判文件的规定，在领取中标通知书前向贵公司支付代理费用。如未按谈判文件支付代理费用，我公司自愿放弃本项目的中标资格,并承担相应的法律责任及一切损失。若因质疑或投诉改变中标结果的或因围标串标、提供虚假材料或中标人放弃中标的等情形，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利,并承担相应的法律责任及一切损失。

特此承诺！

投标人：                      （企业电子签章）



法定代表人：                   （个人电子签章）



年  月   日

- 3、投标人认为对本次招标投标有必要的其他材料。

附件1：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                （单位电子签章）

法定代表人：                （个人电子签章）

年     月       日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，投标人提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员的，才能享受本办法规定的中小企业扶持政策。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。