鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目

招标文件

采 购 人：鲁山县自然资源局

采购代理机构：河南中建工程技术有限公司

日    期：二〇二四年三月

目  录

1目  录


2第一章 招标公告


7第二章 投标人须知


21第三章 评标办法（综合评分法）


26第四章 合同条款及格式


26第五章 采购内容及要求


39第六章 投标文件格式




第1章 招标公告
鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目-公开招标公告
项目概况
鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年4月18日9时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采招标-2024-9
2、项目名称：鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2153200.00元

最高限价：2153200.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2024262号-1
	鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目
	2153200
	2153200
	是
	2153200，其中小微企业采购金额：2153200


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

5.1采购内容：项目国土变更调查范围是全域面积2403.7平方公里，该项目是自然资源部为了掌握2023年度全国国土利用变化情况及缓解年度土地变更调查压力，按照《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知 》（自然资办发[2023]38号）、《河南省自然资源厅办公室关于全面开展日常国土变更调查工作的通知》(豫自然资办发[2023]12号)等文件精神，对我县全域内开展2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查工作，具体内容详见招标文件第五章“采购内容及要求”的具体要求。
5.2资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

5.3服务期限：90日历天（省厅下发任务之日起计算）。

5.4质量要求：按照自然资源部、省自然资源厅相关工作技术标准要求，完成相关成果、经上级自然资源主管部门验收通过并报省、部级自然资源主管部门验收质量合格。（以数据成果下发启用为准）
5.5 标段划分：本项目共一个标段。

6.合同履行期限：同服务期限。
7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

根据《政府采购促进中小企业发展管理 办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本项目专门面向中小企业采购，须提供相关有效声明材料。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（具有有效的统一社会信用代码的营业执照）；

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，加盖公章）；

3.3具有依法缴纳税收和养老保险金的良好记录（提供承诺书，加盖公章）；

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，加盖公章）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，加盖公章）；

3.6投标人在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果 (查询时间为公告发布之日至投标截止时间前任意时间) ，如有不良情况，按无效标处理，执行财库【2016】125号文；

3.7本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；

3.8本次招标采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。

三、获取招标文件

1、时间：2024年3月29日至2024年4月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：本项目只接受网上下载招标文件，不接受其它形式。潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。

具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年4月18日9时40分（北京时间）

2、地 点：平顶山市公共资源交易中心交易系统
五、开标时间及地点

1、时间：2024年4月18日9时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、逾期上传的投标文件，采购人不予受理。各供应商如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督单位：鲁山县财政局政府采购服务中心

   统一信用代码：11410423005487188A

   联系电话：0375-5057526

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：鲁山县自然资源局
地址：鲁山县鲁平大道西段金泽电器院内

联系人：张先生

联系方式：0375-3376029
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南中建工程技术有限公司    

地址：河南省郑州市金水区三全路99号1号楼1单元11层17号

联 系 人：郑先生          

联系方式：13017552170
3、项目联系方式

项目联系人：郑先生       

联系方式：13017552170

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标 (电子投标文件的解密) 环节，投标人 须使用 CA 数字证书 (证书须在有效期内) 。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

(http://221.176.192.166:8080/ggzy/) 下载“平顶山投标文件制作系统” ，按采购文件 要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共 资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册 (投标人、投标人) 。

4.2 投标人须将采购文件要求的资质材料等资料原件扫描件(或图片) 制作到所提交的电 子投标文件中。

4.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件， 按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人 电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹 (xxxx 项目 xx 标段) , 其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹 使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1 加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间 (开标时间) 之前成功 提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 (http://22 1.176.192.166:8080/ggzy/) 。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提 交。

“不见面”开标注意事项及操作流程

一、注意事项

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共

资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。 每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人 (代 理机构) 进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1) 如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接 收、解密。

(2) 如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行 排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人 (代理机构) 联系监督部门申请 暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由招标人 (代理机构) 操作，对开标结果进行公 示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、 电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报 价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人 (代理机构)进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：鲁山县自然资源局
地址：鲁山县鲁平大道西段金泽电器院内

联系人：张先生

联系方式：0375-3376029

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南中建工程技术有限公司    
地址：河南省郑州市金水区三全路99号1号楼1单元11层17号

联系人：郑先生

联系方式：13017552170

	1.1.4
	项目名称
	鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目

	1.1.5
	项目地点
	平顶山市鲁山县

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容及要求
	详见第五章服务内容及要求

	1.3.2
	项目实施地点
	鲁山县境内（2403.7平方公里）

	1.3.3
	服务期限
	90日历天（省厅下发任务之日起计算）；

	1.3.4
	质量要求
	按照自然资源部、省自然资源厅相关工作技术标准要求，完成相关成果，经上级自然资源主管部门验收通过并报省、部级自然资源主管部门验收质量合格。（以数据成果下发启用为准）

	1.4.1
	投标人应具备的资格条件、能力和信誉
	详见招标公告“二、申请人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	除招标文件外，采购人活采购代理机构在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分

	2.2.1
	投标人提出问题的
截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	采购人书面澄清的
时间
	投标截止时间15日前

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内，如未回函确认采购人和采购代理机构都视为投标人收到招标文件澄清内容

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内，如未回函确认采购人和采购代理机构都视为投标人收到招标文件修改内容

	3.1.1
	构成投标文件的
其他材料
	投标人认为需要提交的其他证明材料

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.5.2
	近年财务状况的
年份要求
	近1年（须提供2022年度财务审计报告，企业注册不足一年的以注册时间为准，须提供企业财务报表）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	1.按照招标文件要求格式进行盖章或签字。
2.盖章和签字是指采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名。

	3.7.4
	电子投标文件递交要求
	生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统

	4.1.1
	投标文件递交
截止时间
	时间：2024年4月18日9时40分(北京时间) 


	4.1.2
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心交易系统

	4.1.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统

	5.2
	开标程序
	中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表不多于成员总数的三分之一，技术、经济专家人数应不少于成员总数的三分之二。
注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	■否，以综合评分得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。
依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.3
	履约保证金
	不收取

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.2
	招标控制价
	本项目（标段）招标控制价是采购人控制投标报价的最高限价，投标人的投标总报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。
招标控制价小写：2153200.00元，大写：贰佰壹拾伍万叁仟贰佰元整。

	10.3
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标的投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.4
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的编排顺序在后者为准解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。招标文件最终解释权归采购人。其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	10.6
	其他事项
	/

	10.7
	招标代理费
	中标人在领取中标通知书前，依据发改办【2015】299号文件及豫招协【2023】002号文件规定的标准计取，按40000元向中标人收取招标代理费，在领取中标通知书前按照中标价款向招标代理机构支付中标服务费。 投标人在测算投标报价时应充分考虑这一因素，将此费用包含在投标报价中。

	10.8
	采购人声明
	1.投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，并应保证采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。
2.采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。

	10.9
	付款方式
	合同签订后10日内甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款（以县财政具体拨款时间为准）， 完成项目最终验收且确认无问题后一次性付清(具体内容以合同签订为准)。

注：付款前乙方须向甲方提供等额有效的增值税普通发票。

	10.10
	投标文件制作
机器码相似度
	依据豫发改公管[2019]198号文要求，投标人投标文件制作机器码一致视为串通投标行为，作废标处理，需投标人自行承担责任。

	10.11
	河南省政府采购合同融资政策告知函

	各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标单位，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.12.1
	采购标的所属行业
	为其他未列明行业。

	10.12.2
	其它
	中标或成交供应商合同签订方式为在线签订”（在公共资源交易中心网站进行）

	10.12.3
	加强采购文件编制环节防范

	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》规定：采购人、采购代理机构要切实做好供应商围标、串标、陪标行为的防范，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:
(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

(八)其它涉嫌串通的情形。

	10.12.4
	政采领域优化营商环境相关政策
	1、 落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一 步优化政府采购营商环境的通知》  (平财购〔2021〕34 号) 通 知，落实四个“一 日办”精神：

(1) 在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出 中标或成交通知书，并在网上进行公告；

(2) 中标或成交通知书发出后，1 日内与中标或成交供应商签 订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

注：中标或成交供应商合同签订方式为在线签订”(在公共资源 交易中心网站进行) 。

(3) 政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出 验收申请 1 个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发 布验收结果公告；

(4) 验收合格具备付款条件的项目，采购人要在 1 个工作日内 按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证 (如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证) 、单位公章、合同纸 质版本一式六份及合同电子版。

2、 维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的 同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构告 知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标 人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、 单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文 件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

3、 提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神 (财库〔2020〕46 号) 提供中小企业声明函格式。

4、 推广政府采购合同融资 

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入 招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库 根据上述要求计算得出的价格仅限于评[2014]68 号）的要求，财政部民政

部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库） [2017]141 号规定。中小企业需提供《中小企业声明函》，否则不予认可。残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

投标时使用，对成交价格没有任何影响。投标人若不符合上述规定的或不能提供有效的证明资料，评标委员会将按照评标方法及标准中规定的方式计算。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位

价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、实施地点、设计服务期限和质量要求

1.3.1 本次招标范围（采购内容及要求）：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的实施地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资格条件、能力和信誉。

（1）营业执照：见投标人须知前附表；

（2）资格要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物同一标段招标中同时投标的； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

是否允许分包：见投标人须知前附表。

1.12偏离

1.12.1招标文件中的重要条款出现负偏离的将影响分值。

1.12.2投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于采购人要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人必须对这种优于采购人要求的情况单独作出说明。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

  本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及要求；

（6）投标文件格式。


根据本章第1.12款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1如对招标文件有任何疑问，投标人应将需澄清及答疑的内容在投标截止日15日前提出。

2.2.2采购人可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。

2.2.3采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，补充文件以电子版的方式发布至网上，投标人因为其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

2.2.4为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

2.2.5当招标文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.6招标过程中产生的修改文件或补充文件与原招标文件一样均具有同等的法律效力。

2.2.7澄清与变更：采购代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人应时刻注意系统消息提醒，采购代理机构不承担投标人未收到消息而引起的一切后果和法律责任。投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。否则，视为已收到确认。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

  3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）项目拟派人员组成表；

（5）资格审查资料；

（6）技术标；

（7）投标人认为有必要的其他资料；

（8）享受政府采购政策扶持的证明材料；

构成投标文件的其他材料详见投标人须知前附表。
3.2 投标报价

3.2.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围（采购内容及要求）规定的所有技术服务的所有费用(投标报价应采用投标函及投标函附录规定的格式)，并包括本项目（标段）所涉及的设备费、资料费等费用。投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按采购人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

3.2.2投标人应按照招标文件提供的报价表格式填写投标报价。

3.2.3最终报价应是投标人提供服务的过程发生的各种差旅费、税费、成交服务费以及伴随的其它服务费总报价。 

3.2.4报价应完全包括招标文件规定的质量要求、服务周期和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.5投标人对所有服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

3.2.6采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.7投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，投标报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 

3.4 投标保证金（不收取）

3.4.1见投标人须知前附表

3.4.2 有下列情形之一的，取消其中标资格，对采购人造成损失的应给予赔偿并承担相应责任： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况的年份要求”见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标人应按“第六章  投标文件格式”要求制作投标文件，并上传至《平顶山市公共资源交易中心网》电子交易平台。

3.7.2电子投标文件应按招标文件规定由投标人的法定代表人电子签名、单位电子签章。电子投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件应按照招标文件“投标人须知前附表”所要求的形式上传、递交。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容响应。

3.7.5投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传交易系统的或者未上传交易系统的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》交易系统最后一份投标文件为准。 

4.2.2投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子投标文件。

4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。所有标段投标人的法定代表人或投标人授权代表应在不见面开标系统参加开标并签到。

5.2 开标程序

中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

（1）采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

（2）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

（3）如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

（4）所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

（5）投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

（6）解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表（应与专家库中人员具有相应资格），以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式

7.1.1本次不授权评标委员会确定中标人，按本评标办法评审后推荐有排序的前三名中标候选人，若在评审过程中对部分投标文件否决后，致使实质上最大限度地满足采购人要求的投标人少于三个时，评标委员会将根据实际数量进行推荐，只要评标委员会认为其报价合理或具有竞争力。

7.1.2除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1本项目无履约保证金。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失由中标人予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件规定的格式签字或盖章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	缴纳税收和养老保险金的良好记录
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	良好的商业信誉健全的财务会计制度
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	没有重大违法记录
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：20 分

综合标：20 分

技术标：60 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	投标报价不高于招标控制价为有效投标报价。最终报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的报价为评标基准价。注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。

	条款号
	评审因素
	评分
内容
	评分标准

	2.2.3（1）
	商务标（20分）


	投标报价

（20分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且在采购人公布的招标控制价以下的最低报价为评标基准值，其它合格投标人的投标报价按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×20分

说明：1.报价评审执行“投标人须知前附表10.2”款。

2.投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，按无效标处理。

3.本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	2.2.3(2)
	综合标

（20分）
	1.合理化建议（10分）
	对本次服务工作提出各项合理化建议：

建议合理、有效，能更好的满足采购需求及实施要求：得10分；

建议基本合理、有效：得5分；
建议不合理、效果较差：得2分；

	
	
	2.投标人针对本项目作出的服务承诺（10分）
	根据本项目的特点做出的优惠服务承诺，能站在业主角度排忧解难、有利项目进展，进行横向对比优秀得10分；一般得5分；较差得2分；没有不得分。

	2.2.3（3）
	技术标

（60分）
	1.项目组织机构及主要人员岗位职责（4分）
	组织机构安排合理、人员职责岗位分工明细且对本项目有专属的人员配备的4分。组织机构安排、人员职责岗位分工可行的2分。组织机构安排、人员职责岗位分工一般的1分，不满足得0分。

	
	
	2.人员安排计划及主要仪器设备计划（6分）
	人员安排计划合理、主要仪器设备安排得当完全满足本项目要求的6分。人员安排计划基本合理、主要仪器设备安排基本满足本项目要求的3分。人员安排计划一般、主要仪器设备安排较少的1分。不满足得0分。

	
	
	3.项目实施工作安排计划 （8分）
	项目工作安排计划得当，可操作性及针对性强、与本项目实施内容相匹配的8分。项目工作安排计划可行，可操作性基本得当的5分。项目工作安排计划一般、可操作性一般的得3分。不满足得0分。

	
	
	4.项目实施技术方案（8分）
	项目实施技术方案得当，可操作性及针对性强、与本项目实施内容相匹配的8分。实施技术方案可行，可操作性基本得当的5分。实施技术方案一般、可操作性一般的得3分。不满足得0分。

	
	
	5.确保项目服务质量的技术和组织措施（8分）
	项目服务质量的技术和组织措施得当，可操作性及针对性强、与本项目实施内容相匹配的8分。项目服务质量的技术和组织措施可行，可操作性基本得当的5分。项目服务质量的技术和组织措施一般、可操作性一般的得2分。不满足得0分。

	
	
	6.确保项目服务期限的技术和组织措施（6分）
	确保项目服务期限的技术和组织措施得当，可操作性及针对性强、与本项目实施内容相匹配的6分。确保项目服务期限的技术和组织措施可行，可操作性基本得当的3分。确保项目服务期限的技术和组织措施一般、可操作性一般的得1分。未提供的不得分。

	
	
	7.项目理解

（6分）
	提供的内容的严谨、合理、针对性强，并具有可执行性、完全满足项目采购要求得6分。内容一般，可执行性、针对性一般，基本满足项目采购要求得3分；内容不全，针对性较差，不满足项目采购要求得0分；

	
	
	8、信息安全保密措施 （6分）
	信息安全保密措施得当，可操作性强的6分。信息安全保密措施可行，可操作性基本得当的3分。信息安全保密措施一般、可操作性一般的得1分。不满足得0分。

	
	
	9.成果质量与保证措施（8分）
	投标人能提供完善、及时的成果质量后续保证措施，对本项目的技术保障和应急方案合理，切实可行，得8分。提供较完善、较及时的成果质量后续保证措施，对本项目的技术保障和应急方案较为合理，得5分。对质量后续保证措施一般，对本项目的技术保障和应急方案具有一定的合理性，得2分。不满足得0分。

	以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。


注：以上涉及资格审查及加分项内容需提供原件扫描件。提供信息必须内容齐全、真实有效、原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术方案优的优先；投标报价也相等的，由采购人确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）技术标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格审查小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。由资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。如果确定投标人不符合招标文件对资格的要求，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知总则”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）招标文件中标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致废标。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺，以中标人与采购人最终签订的合同为准。
合同编号

鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目
合 同 书

工程名称：鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目 

发包方(甲方)：鲁山县自然资源局      
承包方(乙方)：                      

签订日期：                         

国  家  测  绘  局
国家工商行政管理局
发包人（甲方）：鲁山县自然资源局

承揽人（乙方）：_____________________                      

承揽人测绘资质等级： 

经甲乙双方友好协商将 鲁山县自然资源局2023年度国土变更调查及2024年日常国土变更调查项目 项目委托给乙方完成，为确保项目质量、工期和安全文明施工，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律，行政法规。遵循平等、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商订立如下协议，供双方遵照执行。
第一条、国土变更调查范围及内容
鲁山县2402.85平方公里土地，2023年度变化图斑进行调查、举证、变更，掌握地类、面积、属性等信息变化情况，完成数据库更新，制作增量包进行上报，形成年度国土变更调查成果（项目包含省厅2023年度下发的部分季度动态遥感监测图斑及2023年度每季度动态遥感监测图斑调查举证等工作）。以2022年度国土变更调查成果数据为基础，整合部、省下发的各类监测监管数据和鲁山县自然资源移交管理图斑，通过数据融合与清洗、内业预判等，确定日常变更调查对象图斑。将日常变更调查对象图斑叠加最新遥感影像、各类自然资源管理信息和年度国土变更调查数据库等，制作形成调查工作底图。采用具有卫星定位和方向传感器的设备，逐图斑进行举证上传至外业调查平台。按照《国土调查数据库更新数据规范》，套合上年度国土变更调查数据库、坡度图等基础数据，优化变化图斑边界，确定耕地坡度级和田坎系数，准确计算图斑面积等属性信息，形成日常变更调查变化图斑数据库成果。

第二条、质量要求

按照自然资源部、省自然资源厅相关工作技术标准要求，完成相关成果，经上级自然资源主管部门验收通过并报省、部级自然资源主管部门验收质量合格。（以数据成果下发启用为准）。

第三条、调查项目完成工期

合同履行期限：              。

第四条、甲乙双方责任
   （一）、甲方责任、权利和义务
    1、协调乙方的工作队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的协助，确保项目的顺利开展；
2、按合同约定支付费用；

（二）、乙方责任、权利和义务
1、根据需要收集、整理有关资料，进行室内研究和分析；

2、认真执行相应技术规范规程，保证成果真实性；

3、严格遵守有关法规，在约定时间内完成委托任务；

4、对委托方提供的有关情况和资料保守秘密，未经甲方同意，不得向第三方提供与本项目有关的资料。

第五条、合同金额及付款方式

1、签约合同价为：            人民币（大写）                 (¥            元)
2、合同签订后10日内甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款（以县财政具体拨款时间为准）， 完成项目最终验收且确认无问题后一次性付清。
3、乙方对甲方提供对应增值税普通发票。（具体内容以合同签订为准）
第六条、违约责任
1、如因乙方工期的延误造成甲方工作延误，乙方承担相应违约责任，赔偿甲方损失。
2、若甲方未能按照本合同约定的时间向乙方支付工程款，甲方需额外支付该项目总工程款的10%作为违约金。
      3、本合同签订后，双方均需遵守契约精神，一旦单方面违约，守约方将依法追究违约方的法律责任（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、鉴定费、利息等）均由违约方承担。

第七条、争议的解决办法

遇到争议的双方协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
第八条、合同的变更

必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第九条、双方确定的其它事项

1.乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术服务成果，归甲方所有。

2.出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1）若发生不可抗拒力；

2）一旦发现当前经济技术条件下无法完成任务，应及时终止工作，并于五日内通知对方。

3）因甲方原因造成工作量增加时，应增加相应的工作时间及费用。
第十条、附带条件及其它要说明的问题

1.本合同自双方签字盖章时生效，工作内容完成及技术服务费用全部付清后自行作废；

2.本合同未尽事宜，由双方协商解决；

3.本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

以下无正文。
	委
托

方
	单位地址：
	受托
方
	单位地址： 

	
	邮政编码：
	
	邮政编码：

	
	电    话：
	
	电    话：

	
	开户银行：
	
	开户银行： 

	
	银行账号：
	
	银行账号：


甲方单位名称（盖章）：                乙方单位名称（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

代  理  人：                          代  理  人：

签订时间：     年  月  日             签订时间： 年   月   日 

履约验收方案：

（1）履约验收主体

□√ 采购人：鲁山县自然资源局

□采购代理机构： 
/

□本项目的其他供应商： 
/

□第三方专业机构： 
/

□专家： 
/

□服务对象： 
/

□其他： 
/

（2）履约验收时间

 
中标后服务合同签订期内至合同结束最后一天

（3）履约验收方式

 
服务期内不定时现场抽查

（4）履约验收程序

 
服务期内不定时现场抽查

（5）履约验收内容

采购人发包的全部内容。
（6）履约验收验收标准

 
符合相关规定，通过相关部门审核或验收；
（7）履约验收其他事项

 
/

（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施： 根据国家实时政策实行符合国家政策的相应调整。

（2）实施环境变化应对措施：1）加强现场环境保护措施；
2）如遇恶劣天气安全隐患应对措施：
可能出现的恶劣天气:大雪、冰冻、低温天气;大风(扬沙)天气;高温炎热天气;降雨和连续降雨天气。
大雪、冰冻、低温天气
1、大雪、冰冻、低温天气的不安全因素
一是降温或持续的低温天气，严重影响设备机具的正常操作,易出现操作失误引发不安全因素;二是降温或持续的低温天气易出现气割胶管、水管、暖气管道冻结、冻裂问题，影响生产秩序;三是降雪、雨雪后冰冻，导致路面、生产施工场地、机械结冰，给施工和设备机具操作，带来不安全的隐患。
2、应对措施
一是在大雪天气应停止室外作业，由中标单位组织清除市场、作业区域的积雪。有积雪、结冰的道路、门口、台阶等要有可靠的防滑措施，现场安全员检查确认后方可进场作业;二是强化现场管理，安全员加强现场检查，及时发现安全隐患。做好市场内作业条件检查和保温防范措施检查;三是管理人员协调维修人员进行设备检修和保养,并对设备做好保温防冻处理;四是雪后综部组织各单位按责任区分及时清理积雪,作业现场由现场管理人员负责组织清理，达到安全施工条件方可施工。
大风(扬沙)天气
1、大风(扬沙)天气的不安全因素一是对安全用电带来隐患;
2、应对措施
遇到刮风(扬沙)天气，安全人员确认工作环境和风力，对
能否正常作业安全评价。现场管理人员加强现场管理，组织相关人员做好预防工作。一是因大风而停止工作的现场应切断工作电源,及时检查并熄灭火源;二是大风天气过后，工作前应对各种用电线路进行检查,确认后方可作业;
强降雨和连续降雨天气
（1）、强降雨和连续降雨天气的不安全因素
一是降雨天气严重影响室外作业，降雨时伴有雷电，易出现雷击触电事故;二是强降水会使市场内进水，发生洪水危险;持续降水会导致设备、用电线路受潮问题。
（2）、应急措施
进入雨季，安全部要掌握天气变化情况并及时通报，提前组织人员做好防范。降雨或雷电天气时应停止室外高空作业。一是市场的排水系统要定期清理疏通，围墙、低洼处设置排水防洪沟，保证通畅;二是各种用电线路、设备要定期检查，避免线路老化和破损现象，做好防潮防水处理。遇暴风雨天气，要安排专业电工现场值班检查，必要时可切断电源，市场内无人员工作时，应切断总电源;三是机电设备采取防雨、防淹措施，可搭设防雨棚或用防雨布封存，机械安装地点要求略高，四周排水较好，定期检查接地装置是否可靠。移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。恶劣天气带来的不安全因素、隐患和季节性事故的预防，是安全生产的一项重点工作，要高度重视，精心筹划，落实安全生产责任制，依据现场实际，积极开展自查自纠工作。加强恶劣天气安全常识教育和季节性事故预防常识教育，提高施工人员自我防

范意识。遇恶劣天气时项目领导要跟班作业并与安全员、遇
恶劣天气要加强检查力度，坚决遏制因恶劣天气、季节性事故引发的不安全因素和隐患，确保施工现场安全稳定。

（3）重大技术变化应对措施： 
加强技术管理

（4）预算项目调整应对措施： 
/

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：1、增强法制观念，提高依法依规采购的能力；2、提高采购文件制作质量和水平，确保公平公正；3、严格执行开评标制度，做好现场组织和监督工作；4、主动作为，积极做好质疑投诉答复工作；5、加大政策法规宣传力度，提高供应商自律意识。
（6）采购失败应对措施：调查采购失败原因，及时改正并完善，上报行政监管部门，组织重新招标。
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：应对措施：

1）发出书面通知要求对方履行合同内容；2）根据实际情况要求对方承担违约责任；3）上报行政监督部门给予处罚，并纳入政府采购不良行为记录。4）按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定：中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织开展政府采购活动。
（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：解除合同 。

五、采购内容及要求
1、 采购内容

项目国土变更调查范围是全域面积2403.7平方公里，该项目是自然资源部为了掌握2023年度全国国土利用变化情况及缓解年度土地变更调查压力，按照《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发[2023]38号)、《河南省自然资源厅办公室关于全面开展日常国土变更调查工作的通知》(豫自然资办发[2023]12号)等文件精神，对我县全域内开展2023年度国土变更调查及2024年日常变更调查工作。
二、工作内容与要求

1、资料收集，包括2022年度国土变更调查成果、国家下发的2023年度国土变更调查数字正射影像及相关项目数据资料，并对收集到的数据资料进行分析和整理。

2、根据国家下发和自主提取的变化图斑，利用互联网+技术手段，对提取图斑逐一实地调查举证，依据规范要求，明确举证图斑的位置、范围、土地利用现状等信息。

3、根据日常变更和年度变更外业调查举证成果资料，以2022年度国土变更调查数据库成果为底图数据，对变化图斑及与其关联的图斑进行内业编辑与整理，确定图斑土地利用现状、完善图斑各类属性信息，形成2023年度国土变更调查及2024年日常变更调查矢量数据，并通过质检。

4、将最终成果逐级汇交，根据审核反馈意见及时修改，直至完全通过各级审核，将最终成果资料提交鲁山县自然资源局。

5、日常变更内业信息提取：以2022年度国土变更调查成果数据为基础，整合部、省下发的各类监测监管数据和市（州）、县（市、区）自然资源管理图斑，通过数据融合、内业预判等，确定日常变更调查对象图斑。将日常变更调查对象图斑叠加最新遥感影像、各类自然资源管理信息和年度国土变更调查数据库等，制作形成调查工作底图。 

6、外业调查：开展土地利用现状变化调查。以实地现状认定地类为原则，逐图斑调查核实现状和边界，确定其地类、权属、坐落、种植属性、城镇村属性、细化调查属性等，明确是否纳入推堆土区、临时用地区、城镇村社等用地区、路面范围等单独图层，并详细记录实地现状。

7、调查举证：采用具有卫星定位和方向传感器的设备，逐图斑进行举证，拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间的实地照片或视频，并将举证材料及举证说明上传至外业调查平台。 

8、变更调查数据库更新：以全域管辖区为单位，以变化图斑为对象，在2022年度国土变更调查数据成果基础上，按照《国土调查数据库更新数据规范》，套合上年度国土变更调查数据库、坡度图等基础数据，优化变化图斑边界，确定耕地坡度级和田坎系数，准确计算图斑面积等属性信息，形成日常变更调查变化图斑数据库成果。开展变化图斑数据质量检查，确保与上年度国土调查数据库相衔接。

执行标准：

所有调查服务必须符合国家和行业所制定的相关规范。
技术指标： 

1、数学基础 

采用2000国家大地坐标系、1985 国家高程基准。

2、计量单位 

长度单位采用米（m），面积单位采用平方米（㎡）,面积统计汇总单位采用公顷（h㎡）和亩。 

3、土地利用现状分类

采用《第三次全国土地调查工作分类》（以下简称《工作分类》），调查到末级类。 

4、调查比例尺

为保证土地调查成果的延续性和实用性，全市土地利用现状调查的比例尺为 1∶5000 比例尺。 

5、分幅、编号及投影方式

农村土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查标准分幅及编号应执行国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T 13989-2012 标准。投影方式采用高斯-克吕格投影，1∶5000 比例尺标准分幅图或数据按3°分带。 

 备注：具体的采购内容及要求以主管部门要求为准

第六章 投标文件格式
                  （项目名称）

投标文件
                                  项目编号：
投标单位名称：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

         年    月    日

  目   录
（格式自拟）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                    （采购人名称）：

我方仔细研究了                       （项目名称）项目的招标文件全部内容，综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，愿意以人民币（大写）             小写：           元，并按招标文件包括澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容和技术规范的要求，完成采购人的采购内容及要求,服务期限为                 ，并提交质量标准：                       

最终的成果文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、投标有效期为投标截止后       日历天。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我们承认报价是评标的重要因素，但不是唯一标准；

（4）我方将严格履行合同规定的责任和义务；

（5）在制定和执行正式合同之前，本招标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同；

（6）我们保证在领取中标通知书时，按照招标文件约定向采购代理机构一次性足额支付该项目（标段）的招标代理服务费。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.11 项规定的任何一种情形。

5、（其他补充说明）


投标人：（电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：（电子签名） 
年   月   日
（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标总报价（元）
	大写：         

小写：           元

	服务期限
	

	质量标准
	

	投标有效期
	

	项目负责人
	姓名
	级别
	证书编号

	
	
	
	

	是否为中小微企业
	    口是         口否

	备注
	


                                  投标人：      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签名）
日  期：     年      月    日 

二、法定代表人身份证明
     投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：           性别：           年龄：            职务：           

系                          的法定代表人。 

特此证明。

投标人：                   （电子签章）
日  期：       年      月      日

三、授权委托书

本人   （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托
      （姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          
           （项目名称）        标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人、委托代理人的身份证正反面扫描件
投标人： 
              （电子签章）
法定代表人： 

      （电子签章）
身份证号码：         
   
委托代理人：           

身份证号码：           

   
年   
月   
日
四、项目拟派人员组成表
（一）项目管理机构组成表

	序号
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                            投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签名）
年     月     日
（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


后附证明材料

五、资格审查资料

（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人：（单位电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：（电子签名） 

年    月    日

六、技术标

（格式自拟）
七、投标人认为有必要的其它资料
投标人认为应附的其他证明材料

（一）承诺书
（采购人名称）：
我方在此声明，我方本次投标所提供的全部资料均真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

年   月   日
（二）信用承诺书
为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象， 本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与采购人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)， 依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

 年  月  日

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致（采购人名称）：
我单位保证在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。我单位保证所述内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。
特此声明！
投标人：（单位电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：（电子签名） 

年  月   日
（四）无行贿犯罪记录承诺书
致（采购人名称）：
我单位（投标人）在参加（项目名称）项目投标活动前，近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推）（投标企业名称）统一社会信用代码：         、法定代表人身份证号：         、拟派该项目的项目负责人:        身份证号：        无任何行贿犯罪行为记录。
特此承诺！
投标人：（单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

年  月  日
 八、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、  中小企业声明函（服务类）

       （如有可填写，如无不需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，不属于中小企业的可不填报。
2、残疾人福利性单位声明函

（如有可填写，如无不需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日期：
（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

3、监狱企业证明文件

（如有可提供，如无不需提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准    
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件4

政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
制 定








