2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目
竞争性磋商文件
采购编号：叶财磋商-2024-31
[image: image1.png]Mt

s

g




采   购  人：叶县移民安置服务中心

招标代理机构：河南碧泽工程咨询有限公司

日       期：二〇二四年五月

目    录
第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章磋商办法

第四章合同条款及格式

第五章工程量清单（另册）

第六章图纸

第七章技术标准和要求

第八章响应文件格式




竞争性磋商公告

【平公资采2024413号】2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目竞争性磋商公告

项目概况

2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取竞争性磋商文件，并于 2024 年       06 月 13 日  09   时  00   分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
1、采购项目名称：2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目2、采购项目编号：叶财磋商-2024-31
3、采购方式：竞争性磋商
4、项目预算金额：1719382.71元

最高限价：1719382.71元 

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2024413号-1
	2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目第一标段
	533951.71
	533951.71
	是
	533951.71

	2
	平公资采2024413号-2
	2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目第二标段
	1185431.00

	1185431.00

	是
	1185431.00



5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、建设内容：第一标段：（1）保安镇夏园村新建道路：新建C25砼道路长206m，宽度3.5m，厚度18cm。（2）夏李乡大坟沟村沟渠衬砌及新建廊架：①沟渠衬砌总长度为118m，压顶采用C20砼预制块，边坡采用混凝土六角砖护砌，规格为正六边形，边长30cm，强度等级C20；②新建L型廊架（19.98m）1座。（3）龙泉乡南大营村游园项目：①彩砖铺设基础长55m，宽2m，厚5cm；②新建游园处栏杆58m；③新建临道路池塘栏杆58m。（4）①彩砖路铺设138.13m2；②新建石材道路136.8m2；③新建廊架2座，其中L型廊架（19.98m）1座，16m直线型长廊1座；④景区导示牌3座；⑤新建C25砼道路长50m，宽度3m；⑥原村边750m长沥青路，双侧新建彩砖路肩，单侧宽度1.5m，共2250m2。

第二标段：主要为常村镇千村堂施工，砖混结构，砖砌条形基础，地面以下0层，地面以上二层，轻钢结构屋顶，树脂瓦，屋顶无组织自由排水；墙面真石漆，室内装修、门窗、一层顶结构施工图、楼梯施工等。
5.2、工    期：180日历天 

5.3、标段划分：本项目划分两个标段

5.4、质量要求：合格

5.5资金来源：财政资金；

5.6、招标范围：施工图及工程量清单中全部内容
6、合同履行期限：180日历天 
7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是
二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，且持有有效的企业安全生产许可证； 
3.2、拟派项目经理持有市政工程专业贰级及以上注册建造师证书且具有效的安全生产考核合格证，并承诺无在建工程（出具承诺书并加盖单位公章）；

3.3、技术负责人须具有人民政府或行业主管部门颁发的相关专业中级或以上技术职称（提供省级职称网页面截图）；

3.4、拟派施工员、质量（检）员、材料员、资料员、安全员须一人一岗，具有相关专业上岗证；

3.5、拟投入本工程项目经理、技术负责人、五大员及授权委托人须为本单位正式员工，提供投标人与其签订的劳动合同和2023年1月份以来投标人为其缴纳的连续不低于3个月的可查询社保证明（须提供加盖公章网上查询页面打印页或企业所在地社保单位自公告发布后出具的查询明细表原件及查询途径）；

3.6、投标人须提供近三年（2020、2021、2022年度）经审计的财务报告（如为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）；
3.7、供应商信用承诺函（投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供叶县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式）；
3.8、信誉要求：投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”“重大税收违法失信主体”，“ 中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文；
3.9、投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果，包括上报主管部门（此内容须提供书面承诺书并加盖单位公章）。
注：本项目不接受联合体投标。
三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2024年06月03日 至 2024年06月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统
3.方式：平顶山市公共资源电子化交易系统中下载，潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2024年06月 13日 09 时 00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省 平顶山市)公共资源交易系统
五、响应文件开启

1.时间：2024年06月 13日 09 时 00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省 平顶山市)公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。招标公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜

1、监督部门：叶县财政局政府采购管理办公室
统一信用代码:1141042200548215XM
联系电话：0375-2316208
各投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：叶县移民安置服务中心

地址：叶县广安路与商业街交叉口向南50米路东

联系人：史先生

联系方式：0375-8669139

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南碧泽工程咨询有限公司

地址：宝丰县文峰路森林半岛 S106 号

联系人：闫先生

联系方式：15038888697 

3、项目联系方式：

项目联系人：闫先生

联系方式：15038888697

温馨提示：

注：平顶山市公共资源交易中心网站“平顶山市公共资源交易中心”关于恢复重大紧急项目交易服务的公告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1请登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“ 不见面 ” 开标注意事项及操作流程

 1 、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2 、 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2） 如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的 ，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4 、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒 、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5 、解密完成后 ，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的 ，应在报价内容显示后 20分钟内联系采购人（代理机构 ）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	
	采购人
	采购人：叶县移民安置服务中心

地  址：叶县广安路与商业街交叉口向南50米路东
联系人：史先生

联系方式：0375-8669139

	
	招标代理机构
	代理机构：河南碧泽工程咨询有限公司

地址：宝丰县文峰路森林半岛 S106 号

联系人：闫先生

联系方式：15038888697 

	
	项目名称
	2023年大中型水库直补结余资金及地方水库移民扶持基金项目

	
	建设地点
	平顶山市叶县境内

	
	资金来源
	财政资金，已落实

	
	出资比例
	100%

	
	资金落实情况
	已落实

	
	招标范围
	施工图及工程量清单中全部内容。

	
	计划工期
	180日历天

	
	质量要求
	合格

	
	供应商资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	不接受

	
	踏勘现场
	不组织

	
	投标预备会
	不召开

	
	供应商提出问题的截止时间/采购人澄清的时间
	获取磋商文件后3日内 / 投标截止日期前5天

	
	分包
	不允许

	
	偏离
	不允许

	
	构成磋商文件的其他材料
	/

	
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间/采购人澄清的时间
	获取磋商文件后3日内/投标截止日期前5天

	
	构成响应文件的其他材料
	无

	
	磋商有效期
	从投标截止之日算起60日历天

	
	磋商保证金
	不缴纳

	
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	
	签字或盖章要求
	1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	
	响应文件份数
	/

	
	装订要求
	/

	
	是否退还响应文件
	否

	
	递交响应截止时间和地点（同开标时间和地点）
	时间：2024年06月 13日 09 时 00分（北京时间）

地点: 全国公共资源交易平台(河南省 平顶山市)公共资源交易系统

	
	磋商程序
	参照磋商文件中的“六、磋商”、“七、响应文件的评审”

	
	磋商小组的组建
	评标委员会构成：采购人代表1人,抽取评标专家2人。
评标专家确定方式：在财政部门相关专家库中随机抽取，其中经济、技术类专家人数不得低于评标委员会总人数的2/3。

	
	是否授权磋商小组确定

成交人
	否，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商

	
	履约保证金
	无

	
	采购预算
	采购预算：第一标段：533951.71元

        第二标段：1185431.00元
（磋商报价超过本金额按无效投标处理）

	
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人及代理机构负责解释。

	35
	招标代理费
	响应人应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。此项费用由响应人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。依据【2015】299 号文件，应向代理公司缴清招标代理服务费。按1.5%计取。

	
36
	付款方式
	工程开工后，根据承包方申请，可预付工程款 30%;工程竣工验收合格后，承包方提交竣工存档资料，支付进度款不超过 70%;工程量由发包方、承包方、监理人员共同核对计量，由承包方进行决算:项目决算经审计后，按审计价除余留 3%外,支付剩余工程款:自项目验收合格之日起一年后，经复验合格后，拨付剩余款项。

	37
	围标、串标、陪标

行为
	（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

	合同条款内容： 

一“如因乙方造假等原因导致合同中止，乙方应赔付甲方与中标金额等额的赔偿金。”

二“如因乙方原因导致工程延期的，每延期1天按1%的中标价赔偿甲方损失。”

三合同确定的施工方案原则上不得更改。


一、总  则

1、工程综合说明

1.1 现场情况：具备开工条件。

1.2本工程按照《中华人民共和国政府采购法》等国家和地方有关工程报价方面的法律、法规和管理规定，已办理相关手续,现通过竞争性磋商方式择优选择施工单位。

1.3 以国家、地方和本磋商文件的有关规定为报价依据。

2、资金来源：见供应商须知表。

3、合格的供应商：见供应商须知表。

4、报价费用

4．1供应商应承担其购买磋商文件及编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。

5、资格审查方式：资格后审。
二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本工程的磋商文件包括前目录中的内容及所有按本须知规定发出的补充资料和答疑记录。

6.2供应商获取磋商文件后，应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺瑕疵等问题应在获得磋商文件后3日内及时向招标人提出，以便补齐，否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

7、磋商文件的澄清

要求澄清磋商文件的供应商，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式向采购人和代理机构提出，采购代理机构和采购人将以书面形式作出答复，但不指明问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在报价截止日期5日前，无论何种原因采购人都可对磋商文件进行修改，并通知所有已购买招标文件的供应商。为使供应商有时间充分地将磋商文件的修改部分考虑进去，采购代理机构可适当延长投标截止日期。

8.3供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。。

三、报价及结算

9、报价及工程结算

9.1报价范围：严格按磋商文件及提供的图纸、工程量清单进行报价。

9.2报价依据：供应商依据采购人提供的图纸、工程量清单、市场行情并结合工程具体情况、投报标段招标控制价和供应商现状，计算出全部费用单价、合价及总报价。各供应商应根据目前市场情况，充分考虑各种材料的市场价及材料价格发展趋势依据本供应商自身实力及管理水平并充分考虑本工程特点及风险、自主报价，但不得低于工程成本价。供应商缺项、漏项的清单项，认为其费用已包括在相关的工程量清单的综合单价中，不再另行补列，结算时亦不增加。

9.3在合同实施期间价格固定，除图纸变更、现场签证及磋商文件规定可调整外，其他不再调整。

9.4供应商的报价，应是供应商在规定工期内完成施工图纸所包含的全部工作内容。

9.5各供应商根据图纸，以工程量清单报价格式填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，供应商未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，在实施后，采购人将不予支付。

9.6供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.7工程变更的单价参照降造后的工程量清单控制价中的单价，如果工程量清单控制价中无相应的参照单价，则按编制工程工程量清单控制价的原则编制新增单价并按中标下浮率降造后使用。

  9.8代理服务费：按前附表要求由中标人支付，供应商应在报价时综合考虑。
四、响应文件的编制

10、响应文件的语言及文字

响应文件及供应商与采购人之间凡与报价有关的来往通知、函件和文件以及业务洽商等均使用汉语及中文。

11、响应文件主要内容:详见响应文件格式

12、磋商有效期

12.1响应文件在供应商须知表规定的有效期内有效。

12.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督机构核准，采购人可以以纸质形式向供应商提出延长报价有效期的要求。供应商须以纸质形式予以答复。

13、磋商保证金（不适用）

13.1供应商应提供不少于供应商须知表规定数额的磋商保证金，磋商保证金是响应文件的组成部分。

13.2对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，采购人将视为不响应磋商而拒绝。

13.3采购人自中标通知书发出之日起 5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

13.4成交供应商的磋商保证金，签订采购合同后5个工作日内无息退还。

14、报价预备答疑及勘察现场（不适用）

14.1供应商应在报价答疑前，将要求答复的问题提交采购人，采购人将作出澄清和解答。

14.2勘察现场

14.2.1采购人不再统一组织供应商对工程现场及周围环境进行踏勘。供应商可自行对工程现场及周围环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用，供应商因此做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任。

14.2.2采购人向供应商提供的有关施工现场资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的理解、推论和结论概不负责。

15供应商按本供应商须知表的规定，编制响应文件。

五、响应文件的递交

16、响应文件的密封与标志

16.1投标人应在纸质投标文件和未加密电子投标文件U盘封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

16.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

报响应文件递交截止时间

17.1供应商应按供应商须知表规定的日期和时间将响应文件递交给采购人。

17.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商在以前报价截止期的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的报价截止期。

18、响应文件的修改与撤回

18.1供应商可以在递交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

18.2供应商的修改或撤回通知,应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

磋 商

19、磋商

19.1、磋商仪式

采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商应委派携带有效证件的授权代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

供应商随机抽取磋商顺序表。

19.2、磋商小组

磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组（以下简称磋商小组）进行磋商。

磋商小组组成详见前附表。

19.3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向招标方或者采购代理机构说明情况。

响应文件的评审

20、磋商须知
    20.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

   20.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21、评审程序
21.1首先资格性审查：详见磋商办法前附表

21.2其次符合性审查。详见磋商办法前附表

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在评标过程中以纸质形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

21.3竞争性磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.4最后报价。

磋商响应文件中报价为第一次报价，二次磋商报价为最终报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性审查的供应商在规定时间内提交最后报价（即二次磋商报价）。
该最后报价为总报价，成交供应商还应在合同签订前向采购人提供最后报价的已标价工程量清单。
21.5评分。经磋商确定最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件和最后报价进行综合评分。

     磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。　　

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以纸质形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22、评分办法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准详见第三章磋商办法。
23、响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应无效条款

（1）、超出本项目采购预算（最高限价）的；

（2）、附有其他采购人不能接受的条件的；

23.2终止磋商采购活动的条款

（1）、出现下列情形之一的，招标方将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（2）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）、在采购过程中符合要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的。

确定成交供应商

24、确定成交供应商

24.1、招标方在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

24.2、在成交供应商确定后2个工作日内在相关媒体公告成交结果。

24.5、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

授予合同

25、签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他竞标人作为成交竞标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.6签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经招标方同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标方有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标方损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

磋商办法

磋商办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格

评审

标准
	营业执照
	符合第二章“磋商前附表”11项规定。

	
	
	资质要求
	

	
	
	项目经理
	

	
	
	技术负责人
	

	
	
	五大员
	

	
	
	劳动合同及社保
	

	
	
	财务要求
	

	
	
	信誉要求
	

	
	
	其他要求
	

	2.1.3
	符合性评审标准
	投标范围内容（招标范围）
	符合第二章“磋商前附表”8项规定

	
	
	工期
	符合或优于第二章“磋商前附表”9项规定

	
	
	工程质量
	符合或优于第二章“磋商前附表”10项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“磋商前附表”21项规定

	综合评分部分（满分100分）

	2.2.1
	     分值构成

（总分100分）
	投标报价：30分

施工组织设计：50分

综合部分：20分

	2.2.2
	磋商基准价
	磋商基准价＝通过符合性审查且报价最低的投标报价

	条款号
	评分因素
	评标标准

	2.2.3（1）


	投标报价评分标准（30分）
	投标报价（30分）
	最终报价与磋商基准价相等时得满分30分；

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：（1）计算结果取至小数点后两位。（2）专门针对中小企业的采购项目不再享受政府采购优惠政策

	2.2.3（2）


	施工组织设计评分标准（50分）
	施工方案与技术措施（6 分）
	施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议得 6 分； 施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。得 3 分； 没有不得分。

	
	
	资源配备计划（6 分）
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求； 2.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、 准确。得 6 分； 
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本 合理。3 分；没有不得分。

	
	
	劳动力安排计划（4 分）
	投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；得4分； 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；得2分。没有不得分。

	
	
	质量管理体系与措施 （6 分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联 络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结 构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、 装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。得 6 分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、 联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经 济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设 强制性标准，不得偷工减料。得3分；
没有不得分。

	
	
	安全管理体系与措施

（6 分）
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全 管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机 构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性 较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安 全技术方案措施科学合理、先进可行。得 6 分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制 度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程 特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有 相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部 分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技 术方案、措施基本可行。得 3分； 没有不得分。

	
	
	工期保证措施（6 分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得6分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。得3分；没有不得分。

	
	
	文明施工保证措施（4 分）
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创 建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。得 4 分；有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公 区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。得2分；没有不得分。

	
	
	施工总进度表或施工网络图（4 分）
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，合理,得4分；总体布置基本合理、基本满足施工需要。得2分；没有不得分。

	
	
	大气扬尘治理及保证措施（4 分）
	施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。得 4 分；施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建 筑 和 市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标 准 》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。得2分；没有不得分。

	
	
	施工总平面图(4分)
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合 安全、文明施工要求；材料堆放有序。得 4 分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。得 2 分； 没有不得分。

	施工组织设计如有缺项，缺项内容得0分

	2.2.3（3）


	综合部分评分标准（20分）
	企业业绩（6分）
	企业2022年1月1日以来承担过一项类似项目业绩得3分，最多得6分。

（以官方网站公示的中标公示查询页面、中标通知书、合同原件为准，日期以合同签订日期为准）。

	
	
	优惠服务承诺（5分）
	投标人根据企业自身情况作出更有利于招标人的优惠服务条件及承诺，投标人优惠条件及承诺详细性、可行性和实用性优秀得5分，优惠服务条件及承诺良好得3分，优惠服务条件及承诺一般得1分。

	
	
	内容完整性（4分）
	对投标文件制作进行打分，规范、整洁、完整、无错误和目录页码清晰程度优秀得4分，规范、整洁、完整、无错误和目录页码清晰程度良好得2分，规范、整洁、完整、无错误和目录页码清晰程度一般得1分。

	
	
	质量保证措施（5分）
	各投标人根据本项目的实际要求提供质量保证措施方案，方案的详细性、可行性和实用性优秀得5分，方案的详细性、可行性和实用性良好得3分，方案的详细性、可行性和实用性一般得1分。


注：1、本次评标不提供原件，所有磋商文件要求的人员证件、证明材料等均以递交的磋商响应文件中所附加盖公章扫描件或复印件为准。

供应商应确保磋商响应文件中提供资料与原件一致，且清晰可查。采购人保留随时查验资料真伪的权利，提供虚假资料到来的一切后果由供应商自行负责。

1、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。但低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术标按优劣顺序排列，得分高者优先。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见磋商办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见磋商办法前附表；

施工组织设计：见磋商办法前附表；

(3）综合部分：见磋商办法前附表；

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见磋商办法前附表。

2.2.3 评分标准:见磋商办法前附表；

3、磋商程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商委员会依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件将被否决：

(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按磋商委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商纸质确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件将被否决。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

3.2.4磋商委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出纸质说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其其投标将被否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商委员会可以纸质形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行纸质澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的纸质澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商委员会的要求。

3.4 磋商结果

3.4.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交纸质报告。

合同条款及格式

(GF         2017—0201)
建设工程施工合同
住 房 城 乡 建 设 部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
发包人：
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程建设内容：

6.工程承包方式：包工、包料、包工期

二、 合同工期 

计划开工日期：      年  月  日
计划竣工日期：      年   月  日
合同工期总日历天数    日历天
三、 质量标准
合格
四、 合同价款
  小写:                            
大写：                        
五、 合同文件构成
(1)中标通知书；
(2)投标函及其附录；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
六、 签订时间

本合同于      年    月   日签订，自签订之日起生效。
七、签订地点
本合同在               签订。

八、 补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
九、 合同份数
本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包
人执两份。
发包人：(公章)
法定代表人
或其委托代理人: 


承包人：(公章)

法定代表人
或其委托代理人:
第二部分通用合同条款
采用GF—2017—0201 合同文件中通用条款

第三部分专用合同条款
一、双方的权利和义务
1、 发包方：  (1)合同签订后，组织发包方、设计和监理参加
施工技术交底；  (2)负责项目实施前，发包方与项目所在乡镇的对
接工作； (3)发包方委托监理监督承包方工程进度及质量。

2、 承包方：
项目经理：           
技术负责人：           
(1)自备工程所需要的施工器械、设备；  (2)按设计要求保 证合格材料进场使用；  (3)严格按照施工图与说明进行施工，确保 工程质量合格，按合同规定的时间如期完工、交付；  (4)在合同规 定的保修期内，出现的工程质量问题承包方负责及时处理；  ( 5 ) 负 责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行 清扫，确保施工现场整洁；  (6)负责竣工验收完成交付发包方之前

工程的维护工作。
二、工程质量和检查验收
1. 承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规
范、规程进行施工。
2、 本工程由发包方委托监理公司进行监理，承包方必须接受发
包方代表及监理人员的监督检查。
3、工程实施前，承包方须提供项目建设主材合格手续，经发包
方、监理认可后方可使用。
4、承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技 术资料等。隐蔽工程未经发包方、监理人员检验不得隐蔽，否则将
不予计量验收。
5、 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
6、 工程量计量中如发现有不合格、需要返工的工程，由承包方 负责整改后再申请验收。承包方如不能在安排的期限内整改完成且
达到验收条件时，该工程不予验收。
7、发包方对合同、图纸、投标以内完成的工程量据实计量验收， 未经甲方书面变更同意，承包方私自超出合同、图纸、投标范围建
设的工程量不予计量验收。
三、 施工设计变更
发包方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更， 承包方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实
际工程量结算。
四、 安全生产
承包方必须认真落实有关安全施工的法律法规和规章制度，设 置安全保障设施，严格遵守安全操作规程，在施工过程中，造成的
所有事故责任，均有承包方承担。
五、 违约责任
除人力不可抗拒的因素外，由各种原因造成逾期交付的视为违
约，按合同总价的3～5%扣除逾期违约金。
六、 工程结算及付款方式
工程开工后，根据承包方申请，可预付工程款30%;工程竣工验 收合格后，承包方提交竣工存档资料，支付进度款不超过70%;工程 量由发包方、承包方、监理人员共同核对计量，由承包方进行决算； 项目决算经审计后，按审计价除余留3%质保金外，支付剩余工程款；
自项目验收合格之日起一年后，经复验合格后，拨付质保金。
七、价格调整
采用造价信息进行价格调整。合同履行期间材料单价涨幅超过
5%时，或材料单价跌幅超过5%时，其超过部分据实调整。
八、 附则
本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和其他相关法 律、法规规定执行。本合同经双方签字、盖章后生效，至合同工程
竣工验收合格，保修期满后自然失效。
九、 发包方、承包方双方在履行合同过程中，如发生争议，先
行协商。协商未果，诉至叶县人民法院。
第五章   工程量清单

一、编制依据：

第一标段：

1、施工图纸、报审控制价;

2、《清单依据建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

定额依据《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额HA01-31-2016》(上册、下册)、《河南省通用安装工程预算定额 HAO2-31-2016》及配套文件和有关规定:3、人工费、机械费、管理费指数执行豫建消技[2023]2号文第12期(2022年7-12月)价格指数计算计入;

4、增值税税率按建办标函[2019]193号文中的 9%计入;

5、材料价格依据《平顶山市工程造价信息》2023 年第1期，不足部分参照同期市场价计取:

6、其他措施费(夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费)按照豫建设标[2017]99 号文综合解释规定按定额足额计取。

第二标段：

1、工程设计图纸、报审预算、质疑回复等相关资料；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

3.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额(HAA₁-31-2016)》;

4.相关费用动态调整执行执行豫建消技【2023】35号文，第13期价格指数计取；

5.税金按9%计取；

6.安全文明施工费、规费、其他措施费(二次搬运，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费)按规定计取；

7.材料价格参考《平顶山工程造价》内指导价格及市场材料行情计入。

二、清单详见附件
第六章图纸

详见附件
第七章技术标准和要求

以国家现行规范标准为准，工程验收按照国家目前有关规定执行。

第八章 响应文件格式
（项目名称及标段）      
响应文件

采购编号：
        供应商：（电子签章）
            法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
年  月   日

一、磋商函

                     （采购人名称）: 

1．我方己仔细研究了                     （项目名称及标段）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的作为首次磋商总报价，工期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（电子签章）
                                法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
  年    月    日  

二、磋商函附录

	项目名称及标段
	

	供应商名称
	

	投标范围（招标范围）
	

	首次磋商总报价（元）
	大写：                     

小写：

	工程质量
	

	工期
	

	磋商有效期
	

	项目经理
	姓  名
	级 别
	注册号或证书编号

	
	
	
	

	项目联系人姓名、电话、邮箱号
	


供应商：（电子签章）

                                法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

        年    月    日  

三、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：   职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商（电子签章）：

年    月    日

四、法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称及标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件正反面

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

年  月  日

五、已标价工程量清单

（首次报价）

六、施工组织设计

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、身份证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	供应商资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。

九、叶县政府采购供应商信用承诺函

叶县政府采购供应商信用承诺函
致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称：                                  

统一社会信用代码：                          
法定代表人：                                
联系地址和电话：                            
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）： 

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)： 

日期：       年    月    日 

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”，前文已提供的此处不再重复提供。

十、其他材料

附表：声明函

1、中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称及标段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                       企业名称（电子签章）：                       

     日期：        年       月       日

2、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件. 

3、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （电子签章）

年    月    日
附件一： 
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商： 
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活 动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购 项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保， 融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10 号）， 按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同 融资平台”查询联系。
15

