汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购                                                             谈判文件

汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购
竞争性谈判文件
采 购 人：汝州市农村公路管理所
代理机构：河南省锦秋工程管理咨询有限公司
日    期：二零二三年十二月

目    录

2第一章  谈判公告


6第二章  谈判须知


22第三章  评审办法


26第四章  合同条款及格式


32第五章  施工图纸及工程量清单


33第六章  技术标准及要求


34第七章  谈判响应文件格式


36一、竞争性谈判函及谈判报价表


38二、法定代表人身份证明


39三、授权委托书


40四、已标价的工程量清单


41五、资格审查资料


45六、项目管理机构


46七、施工方案及承诺


47八、谈判承诺函


49九、反商业贿赂承诺书


50十、中小企业声明函


51十一、残疾人福利性单位声明函


53十二、其他资料




第一章  竞争性谈判公告
汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购竞争性谈判公告
项目概况
汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购采购项目的潜在响应人应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http://www.rzggzy.com）获取谈判文件,并于2024年1月3日08 时 30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、采购项目编号: 汝财谈判采购-2023-285  
2、采购项目名称：汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：728875.00元
最高限价：728875.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	1
	汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购
	728875.00
	728875.00
	是
	728875.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：公路工程施工
5.2项目地点：汝州市
5.3资金来源：财政资金
5.4计划工期：30天
5.5谈判范围：施工图纸及工程量清单内所包含的全部内容（详见谈判文件）
5.6质量要求：合格
5.7安全目标：安全生产零事故
5.8标段划分：本项目共划分一个标段
6、合同履行期限：30天


 7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实的政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；
3.2具备公路工程施工总承包叁级及以上资质, 具有有效的安全生产许可证；
3.3拟派项目经理具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核证,并出具无在建项目承诺书（格式自拟，加盖单位公章）；
3.4拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称；
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.8参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和重大工程质量、安全事故的声明（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.9响应人未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.10本项目不接受联合体谈判,不得转包。
注：采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。


三、获取采购文件
1、时间：2023年12月25日至2024年1月2日, 每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http://www.rzggzy.com）

3、方式：（1）响应人须注册成为全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http://www.rzggzy.com）会员并取得CA 密钥。详见：http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。响应人在会员诚信库中自行上传企业相关资质证明材料，并自行承担真伪责任。响应人会员诚信库信息作为资格审查和评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。
（2）响应人凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子版谈判文件，获取谈判文件后，在会员系统“组件下载”中下载谈判响应文件制作工具客户端，并使用谈判响应文件制作工具制作电子版谈判响应文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml
4、售价：0元
四、响应文件提交
1、时间：2024年1月3日08时30分（北京时间）
2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传
五、响应文件开启
1、时间：2024年 1月3日08时30分（北京时间）
2、地点：汝州市公共资源交易中心  302  开标室
六、发布谈判公告的媒介及谈判公告期限
本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)（http://www.rzggzy.com）上发布。谈判公告期限为三个工作日。    
七、其他补充事宜
1、受理投诉监督管理部门：汝州市财政局
联系人：王女士
联系电话：0375-6862799
邮箱地址：rzcgb406@163.com
联系地址：汝州市望嵩中路116号
2、本项目采用“不见面”谈判方式，响应人只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议活动。
3、响应人应当在谈判会议活动开始前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密。（具体开标注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：汝州市农村公路管理所
地址：汝州市广成西路70号
联系人：甄先生 
联系方式：18737556658
2、采购代理机构信息（如有）
名称：河南省锦秋工程管理咨询有限公司
地址：河南省平顶山市汝州市煤山街道朝阳西路141号
联系人：李女士
联系电话：13271478977
3、项目联系方式
项目联系人：李女士
电话：13271478977 
第二章  谈判须知

一、谈判须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名  称：汝州市农村公路管理所
联系人：甄先生
电  话：18737556658
地  址：汝州市广成西路70号

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：河南省锦秋工程管理咨询有限公司
联系人：李女士

电  话：13271478977
地  址：河南省平顶山市汝州市煤山街道朝阳西路141号

	1.1.4
	项目名称
	汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工采购

	1.1.5
	建设地点
	汝州市

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	谈判范围
	施工图纸及工程量清单内所包含的全部内容

	1.3.2
	计划工期
	30天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	安全目标
	安全生产零事故

	1.4.1
	响应人资质条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实的政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；
3.2具备公路工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证；
3.3拟派项目经理具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核证,并出具无在建项目承诺书（格式自拟，加盖单位公章）；
3.4拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称；
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.8参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和重大工程质量、安全事故的声明（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.9响应人未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）（响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函）；
3.10本项目不接受联合体谈判,不得转包。


注：采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。

	1.4.2
	是否接受联合体

谈判
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	2.1
	构成谈判文件的其他材料
	采购人发出的书面答疑或补充文件

	2.2.2
	响应人要求澄清谈判文件的截止时间
	响应文件递交截止时间3日前

	2.3.1
	响应人要求修改谈判文件的截止时间
	响应文件递交截止时间3日前

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	对响应文件所作的澄清、修改、补充、证明等构成响应文件的组成部分

	3.2.3
	最高投标限价
	采购控制价：小写：728875.00 元； 
大写: 柒拾贰万捌仟捌佰柒拾伍元整 
注：响应报价超过项目采购控制价的作为无效响应处理。

	3.3.1
	响应性文件有效期
	60日历天（从谈判响应文件递交截止日起）

	3.4
	谈判保证金
	不收取

	3.4.1
	履约保证金
	履约保证金金额：中标价的5%；

履约保证金形式：转账、汇兑、网银、保函；

履约保证金在施工合同签订前交到招标人。如发现中标企业有挂靠、不按期开工（因建设单位原因推迟开工日期的除外）、中途退场、违规分包转包等情况，将全额扣除履约保证金。交工验收后，如未发现异常情况，一次性无息退还。

	3.4.2
	农民工工资保障金
	农民工工资保障金形式：转账、汇兑、网银、保函；

中标人应及时足额交纳农民工工资保障金（中标价的2%）

	3.4.3
	质量保证金
	质量保证金金额：工程结算价的3%；              
保函方式缴纳工程质量保证金（具备合法资质的金融机构开具的银行保函、担保公司保函、保证保险等）

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1、谈判响应人在生成电子版谈判响应文件后，应对电子版谈判响应文件进行签章，未进行签章的视为无效谈判响应文件。

2、竞争性谈判文件中要求法定代表人或授权委托人（委托代理人）签字或盖章的，响应人在进行电子版谈判响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化谈判响应文件具体制作教材请响应人通过CA证书登录汝州市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

3.竞争性谈判文件规定的谈判响应文件格式中所有签字盖章的地方必须按竞争性谈判文件明示的方式签字或盖章，委托代理人或其他人员需要电子版的签字盖章页应用签字盖章后的扫描件或手写签章。

	4.2.2
	电子化谈判响应文件的递交
	电子版谈判响应文件应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传至汝州市公共资源电子版交易系统。至竞争性谈判响应文件递交截止时间止，仍未上传成功的电子版谈判响应文件将不予接收。

注：如按照操作教材制作完成的电子版谈判响应文件无法上传的，响应人应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前尽早联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，谈判响应文件未在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传的，其谈判响应文件不予接收。

	4.3.1
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	谈判时间和地点
	谈判时间：2024年 1 月 3 日上午 08 时30 分（北京时间）

谈判地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统

	5.3.1
	谈判小组的组建
	谈判小组的组建：需从相关评标专家库中随机抽取。由经济类、技术类专家2人和业主代表1人，共3人组成。

	6.1.3
	是否授权谈判小组确定成交人
	否，推荐的成交候选人数： 3 名

	代理服务费
	招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）文件的规定标准计取，由本招标项目的成交响应人支付，计费基数为成交价。

	项目所属行业
	采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）所列行业分类规定，本项目采购标的属于建筑业。

划定标准为：中小微企业划分按照财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。


二、总则

1、概况

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备采购条件，现对本项目的开展进行竞争性谈判。

1.1.2 采购人：见谈判须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见谈判须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见谈判须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见谈判须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

1.3谈判内容、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1谈判内容：见谈判须知前附表。

1.3.2计划工期：见谈判须知前附表。

1.3.3质量要求：见谈判须知前附表。

1.3.4安全目标：见谈判须知前附表。

1.4响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本项目的资质条件：详见谈判须知前附表；

1.4.2是否接受联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的代建人；
（3）为本招标项目提供招标代理服务的；
（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的；
（10）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；
（11）被省级及以上主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内；
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目谈判。
1.5费用承担

响应人准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

1.6保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织。

1.10 投标预备会
1.10.1 不召开投标预备会
1.11 分包
本次招标不允许以任何方式将本项目任何部分转包给其它单位和个人。
2.竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1） 竞争性谈判公告；

（2） 谈判须知；

（3） 评审办法；

（4） 合同条款及格式；

（5） 施工图纸及工程量清单；

（6） 技术标准及要求；

（7） 竞争性谈判响应文件格式；

（8） 谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前于电子交易系统中，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止时间3天前在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）上发布《变更（澄清）公告》，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判截止时间不足3天时，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在响应性文件递交截止时间3天前，采购人将以网上公告的形式修改谈判文件，并在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）上发布《变更（澄清）公告》，不再另行通知。如果修改竞争性谈判文件的时间距谈判截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。
2.3.2响应人应注意及时浏览网上发出的公告信息，因响应人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果由响应人自行承担。
3.响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1） 竞争性谈判函及谈判报价表

（2） 法定代表人身份证明

（3） 授权委托书

（4） 已标价工程量清单

（5） 资格审查资料

（6） 项目管理机构

（7） 施工方案及承诺

（8） 谈判承诺函

（9） 反商业贿赂承诺书

（10） 中小企业声明函
（11） 残疾人福利性单位声明函

（12） 其他材料

3.2谈判报价

3.2.1、谈判报价应根据采购单位提供的谈判文件及补充通知、答疑纪要及有关造价的现行规定、结合企业实际情况进行自主报价。
3.2.2、对响应人考虑不周而造成谈判预算中的缺项、漏项、少算、漏算等，采购单位将不予支付并认为此项费用已包括在谈判报价中。
3.2.3、工程报价表中的报价应包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、材料差价、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.2.4、谈判响应人响应文件中的价格为首次报价，在谈判过程中，谈判响应人第二轮报价不得高于上轮报价，谈判响应人的最终报价（二轮报价）即为签订合同价。采购人不接受任何有选择的最终报价。谈判响应人最终报价不得超过采购预算。
3.2.5、报价货币为人民币。若响应人对某些项目未填报价，则应认为已包括在其它项目或谈判总报价中。

3.2.6编制依据：
1）汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工图纸

2）汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程报审预算

3）定额及费用计取执行：《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及配套的文件；

《河南省交通厅关于发布河南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定的通知》（豫交文（2019）274号文）；

4）人工费：根据河南省交通厅文件豫交文（2019）274号文，人工单价调整为108.85元/工日；
5）税金：税金按9%考虑；
6）暂列金按3%提取；

7）保险：建筑工程一切险的保险费率为4.5‰，第三者责任险的投保金额为50万元，保险费率为3.3‰；安全生产费率为1.5%；

8）材料价格：按《汝州市工程造价信息》2023年第3期执行，汝州价格信息没有材料按《郑州市建设工程材料基准价格信息》2023年第二季度调整,不足部分参考市场价，材料价格均以不含增值税的“裸价”计价。
3.3响应文件的有效期

3.3.1 在谈判须知前附表规定的响应文件有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以网上形式通知所有响应人延长响应文件有效期。

3.4谈判保证金

本项目不收取谈判保证金（以谈判承诺函的形式代替谈判保证金）（具体内容详见《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号文）。
3.4.1履约保证金
履约保证金金额：中标价的5%；

履约保证金形式：转账、汇兑、网银、保函；

履约保证金在施工合同签订前交到招标人。如发现中标企业有挂靠、不按期开工（因建设单位原因推迟开工日期的除外）、中途退场、违规分包转包等情况，将全额扣除履约保证金。交工验收后，如未发现异常情况，一次性无息退还。

3.4.2农民工工资保障金
农民工工资保障金形式：转账、汇兑、网银、保函；

中标人应及时足额交纳农民工工资保障金（中标价的2%）
3.4.3质量保证金
质量保证金金额：工程结算价的3%；              
保函方式缴纳工程质量保证金（具备合法资质的金融机构开具的银行保函、担保公司保函、保证保险等）
3.5资格审查资料 

     按第六章“响应文件格式”中“资格审查资料”要求填写。
3.6响应文件的编制

3.6.1本项目采用“不见面”谈判方式，响应人只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议活动。
（1）响应人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）下载“汝州市投标文件制作系统”，按谈判文件要求制作电子谈判响应文件。

（2）电子谈判响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省汝州市)》公共资源交易系统—文档下载—交易系统操作手册。

谈判响应文件是响应人通过中心响应文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版谈判响应文件。电子化谈判响应文件具体制作教材请响应人凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子谈判文件，获取谈判文件后，在会员系统“组件下载”中下载谈判响应文件制作工具客户端，并使用谈判响应文件制作工具制作电子版谈判响应文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml
3.6.2响应人须将谈判文件要求的营业执照、证书及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子谈判响应文件中。

3.6.3签字和（或）盖章要求：详见谈判须知前附表。

3.6.4响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，采购项目承诺书在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.5响应文件应当对竞争性谈判文件有关计划工期、质量要求、采购内容及要求等实质性内容作出响应。

4.响应文件 

4.1响应文件
4.1.1响应人所上传的电子版（.file 格式）谈判响应文件，应是通过交易中心谈判响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版谈判响应文件。

4.2响应文件的递交
4.2.1电子版谈判响应文件应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传至汝州市公共资源电子化交易系统。至竞争性谈判响应文件递交截止时间止，仍未上传成功的电子版谈判响应文件将不予接收。

注：如按照操作教材制作完成的电子版谈判响应文件无法上传的，响应人应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前尽早联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，谈判响应文件未在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传的，其谈判响应文件不予接收。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1 在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，谈判响应人可以修改或撤回已递交的电子版谈判响应文件。

5.竞争性谈判

5.1谈判时间和地点

5.1.1采购人谈判响应人须知前附表规定的时间和地点公开开标。
5.2谈判程序

5.2.1电子版响应文件解密后，开始评审。评审采用保密方式进行。

详情如下：

（1）递交电子版谈判响应文件截止，宣布谈判会议活动开始；

（2）介绍采购人代表、监督单位等有关人员；

（3）宣布谈判纪律；

（4）由谈判响应人解密电子版谈判响应文件；

（5）公布谈判响应人名称等内容；

（6）开标结束，谈判小组进行评审。
5.2.2谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.3谈判小组

5.3.1谈判小组的组建：评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数为单数，其中技术、经济等方面的专家人数应不少于成员总数的2/3，具体详见响应人须知前附表。

5.3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或响应人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与响应人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与响应人有其他利害关系。

5.4谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5响应文件的澄清

5.5.1在谈判期间，谈判小组有权在电子交易系统中要求谈判响应人对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。谈判响应人应对此接受质询。

5.5.2谈判小组认为有必要，可要求谈判响应人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

谈判响应人的澄清材料作为响应文件的补充。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.5.3谈判响应人不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.6注意事项

5.6.1谈判响应人出现下列情形之一的，谈判小组可取消其谈判资格:
（1）未按谈判文件或谈判小组规定时间参加谈判的；
（2）未按谈判文件要求和规定提交有关材料的；
（3）有违反政府采购法律、法规行为的。
5.6.2谈判响应人出现下列情形之一的，谈判小组在评审中将不予评审:
（1）计划周期不确切或不符合谈判文件要求的；
（2）最终报价有选择性的；
（3）最终报价超过采购人预算的；
（4）被谈判小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指谈判响应人对谈判文件的响应在范围、质量、数量和计划工期等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。
（5）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

5.7谈判过程保密

5.7.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应性文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判响应人或与谈判工作无关的人员。

5.7.2谈判响应人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应性文件将被作为无效响应性文件。

5.7.3采购代理机构和谈判小组不向未成交的谈判响应人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

6.合同授予

6.1推荐成交候选响应人

6.1.1坚持公平、公正地对待所有谈判响应人。
6.1.2按照同一评审程序及标准评审谈判响应人的响应文件。

6.1.3谈判小组不直接确定成交人，将严格按照谈判文件的要求从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

6.2成交通知
于公示期结束且无异议后，采购人将以书面形式向成交响应人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

6.3签订合同

6.3.1采购人和成交响应人应当自成交通知书发出之日起15天内，根据谈判文件和成交响应人的响应文件订立书面合同。成交响应人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格。给采购人造成损失的成交响应人应当予以赔偿。

6.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交响应人造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3如果根据本章第6.3.1项规定，采购人取消了成交人的成交资格，在此情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。拒绝签订政府采购合同的成交响应人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.3.4在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，响应人在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。（详见河南省财政厅文件-豫财办【2020】33号文）（详见附件1）
7.纪律和监督

7.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通参加谈判或者与采购人串通参加谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。
7.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选响应人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应性文件的评审和比较、成交候选响应人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

7.5质疑
7.5.1响应人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
7.5.2质疑响应人应按照财政部制定的《政府采购响应人质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

7.6投诉

响应人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8. 重新组织采购、不再招标和废标条款

8.1 重新组织采购

出现下列情形之一时，采购人将依法终止谈判活动，除采购任务取消外采购人将重新组织采购，并将理由通知所有响应人：

8.1.1在递交响应文件截止时间前参加谈判响应人不足3家的；

8.1.2经谈判小组评审后否决所有谈判的；

8.1.3法律法规规定的其他条款。

注：《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令74号）第27条第二款规定情形除外。

8.2不再招标

重新招标后响应人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门批准后可以不再进行招标。

8.3废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的响应人或者对招标文件作实质响应的响应人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）响应人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，招标人应当将废标理由通知所有响应人。
9.需要补充的其他内容

9.1自获取谈判文件之日起，谈判文件的澄清、修改等均以网上形式通知潜在响应人，请潜在响应人自行关注，否则采购人不承担由此引起的一切后果。
9.2需要补充的其他内容：见响应须知前附表。
附件1：
河南省政府采购合同融资政策告知函
各响应人:
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 
    政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的响应人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交响应人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

第三章  评审办法
谈判办法前附表

	内容
	评审因素
	评审标准

	资格

审查

标准
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码证（或三证合一的营业执照）

	
	资质证书
	具备公路工程施工总承包叁级及以上资质, 具有有效的安全生产许可证

	
	项目经理
	拟派项目经理具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核证,并出具无在建项目承诺书（格式自拟，加盖单位公章）


	
	技术负责人
	具有相关专业中级及以上职称

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务制度
	响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函

	
	参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和重大工程质量、安全事故的声明
	响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函

	
	未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）
	响应人无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购响应人信用承诺函

	
	其他
	本项目不接受联合体谈判,不得转包

	谈判时提供的响应文件须满足以上要求，否则将不能通过资格评审。

	符合性审查

标准

	竞争性谈判函签字盖章
	按谈判文件格式要求

	
	响应文件格式
	符合谈判文件规定

	
	响应文件组成
	符合谈判文件规定

	
	计划工期
	30天

	
	质  量
	合格

	
	安全目标
	安全生产零事故

	
	报  价
	不超过采购控制价(最高限价)

	
	谈判有效期
	60日历天（从谈判响应文件递交截止日起）

	以上项目有一项不符合评审标准的，将不能通过符合性评审。


1. 谈判方法

本次采用最低评标价法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2 款规定的谈判程序进行谈判，根据谈判文件的要求从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，但谈判报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见谈判办法前附表。

2.1.2符合性审查标准：见谈判办法前附表。

2.1.3本次资格审查由谈判小组负责，响应人须按资格审查标准提交相关证件（相关证件以加盖响应人公章的复印件或扫描件为准），以便谈判小组核验。通过资格审查的响应人，由谈判小组依据本章第2.1.2款规定的标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其投标。
响应人在会员诚信库中自行上传企业相关资质证明材料，并自行承担真伪责任。响应人会员诚信库信息作为资格审查和评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。
2.1.4 响应人有以下情形之一的，谈判小组应当否决其投标：

（1）第二章“响应人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

2.1.5谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，谈判小组应当否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2. 谈判程序

2.2.1本次竞争性谈判采购原则上采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判响应人发起（二次报价不得超过首次报价）且为最后报价。
通过初步审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判响应人逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。

谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的竞标人在规定的时间内（30分钟）在电子交易系统中进行最后报价。
注：1）根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购。（中型、小型、微型）供应商须提供《中小企业声明函》。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2）依据财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。
4）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评审过程中不予认可。
5）同一响应人，小微企业产品和监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

6）超过最高限价的报价采购人不予接受，做无效标处理。

通过初步审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判响应人逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。

谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的竞标人在规定的时间内在电子交易系统中进行最后报价。

2.2.2 谈判小组发现响应人的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人在电子交易系统中作出说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该响应人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.3 响应文件的澄清和补正

2.3.1在谈判过程中，谈判小组可以在电子交易系统中要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.3.3 谈判小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

2.4 谈判结果

2.4.1除第二章“响应人须知”前附表另有规定外，谈判小组根据谈判文件的要求从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。 
2.4.2 谈判小组完成谈判后，应当向采购人出具谈判报告。
第四章  合同条款及格式

（采购人及响应人可根据项目及双方实际情况增减修改条款和内容）
第一节 通用合同条款（省略）

第二节 专用合同主要条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：发包人驻工地代表。

1.1.2.3 承包人：项目经理。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  自实际交工日期起计算24个月  

1.4 合同文件的优先顺序解释顺序：执行通用条款    

1.5 合同生效的条件：经双方签字盖章后生效          

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：                           
2. 发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：       开工前3日。  
3. 监理人

3.1需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）人员撤换建议权等
4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

开工前三日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式伍份，每月末向监理人提交进度付款申请单及相应证明文件，报当月签证、变更和下月施工计划表，以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。并协助办理相关开工手续。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：根据工程特点双方约定    

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备：承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料和设备采购前必须得到发包人和本工程监理的认可。
6. 施工设备和临时设施

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权的办理人：   承包人   

7.2 场内施工道路

7.2.1施工所需的临时道路和交通设施修建、维修、养护和管理人：  承包人 

8. 测量放线

8.1 施工控制网 

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：   开工前7天      
9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2.5第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款或响应人须知前附表另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.3 治安保卫

9.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建：   承包人      

9.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制：承包人编制，发包人审核   
10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人施工编制施工方案的内容：  施工组织设计及专项安全施工方案等 

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：    开工前三日内。   
工程师确认的时间：    接到承包人报告三日内。 

11. 开工和竣工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件的范围： 根据当地情况填写  

11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：  双方协商  

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

由承包人承担的暂停施工其他情形：根据工程情况添加    

15. 变更

15.1 变更的范围和内容：   执行通用条款    
15.3 变更程序

15.3.1变更的提出：                           
15.3.2 变更估价

承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，按监理工程师认为适合的并经业主书面同意的工程量清单单价并计算出合价，向监理人提交变更报价书。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：                           
16.2                           
17. 计量与支付
17.1.3 计量周期：本合同计量周期：                           
17.2 预付款

17.2.1 预付款：                           
17.2.3 预付款的扣回：                           
17.3 工程进度付款                           
17.4 质量保证金

质量保证金的金额或比例：                           
17.5 竣工结算：                           
18. 竣工验收：                           
18.7 竣工清场：                           
19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：                           
21. 不可抗力：                           
23. 索赔

24. 争议的解决：                           
25.补充条款

25.1其他未尽事宜，双方另行签订补充协议。

25.2未尽事宜，双方另行协商。

第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书

一、合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施         （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。
4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；计划竣工日期：     年     月      日；工期：         日历天。

6. 承包人项目经理：                   

承包人项目总工：                             

7. 工程安全目标：                     

工程质量符合                      标准

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：         （盖单位章）            承包人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：   （签字）

     年      月     日                             年    月    日

第五章  施工图纸及工程量清单
一、编制说明
1）汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程施工图纸

2）汝州市2020年农村公路县道前石线栗庄段养护大中修工程报审预算

3）定额及费用计取执行：《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及配套的文件；

《河南省交通厅关于发布河南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定的通知》（豫交文（2019）274号文）；

4）人工费：根据河南省交通厅文件豫交文（2019）274号文，人工单价调整为108.85元/工日；
5）税金：税金按9%考虑；
6）暂列金按3%提取；

7）保险：建筑工程一切险的保险费率为4.5‰，第三者责任险的投保金额为50万元，保险费率为3.3‰；安全生产费率为1.5%；

8）材料价格：按《汝州市工程造价信息》2023年第3期执行，汝州价格信息没有材料按《郑州市建设工程材料基准价格信息》2023年第二季度调整,不足部分参考市场价，材料价格均以不含增值税的“裸价”计价。
二、图纸及清单

（后附）
第六章  技术标准及要求
一、技术标准与规范

本工程必须符合国家有关法律法规及具有行政主管部门颁布现行的标准、规范、办法。

工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

工作过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行。

二、发包人根据工程需要另行补充的技术要求：无

第七章  谈判响应文件格式
           （项目名称）

谈判响应文件


              采购项目编号：

响应人名称：                       （电子签章）

  法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）


                   年   月   日


目  录
一、竞争性谈判函及谈判报价表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、项目管理机构

七、施工方案及承诺
八、谈判承诺函
九、反商业贿赂承诺书
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函

十二、其他材料

一、竞争性谈判函及谈判报价表
（一）竞争性谈判函

致：          （采购人全称）  
我方已仔细研究了             （项目名称）谈判文件的全部内容，经踏勘现场，研究谈判文件、图纸、技术规范、合同条件和认真细致的计算后，我公司针对本工程制订了详细的施工方案，愿意以人民币（大写）           （￥          ）的谈判报价承担本工程的施工、竣工，工期    天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量按照相关规定的验收达到        。 

1.我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的响应人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。
2.我们接受谈判文件的所有条款和规定。
3.我们同意提供有关本次竞争性谈判的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。
4.我们已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并响应谈判文件的所有内容。
5.若我方中标:
(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我们同意按谈判文件规定缴纳成交代理服务费。
6. 我们同意按照谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期为谈判响应文件递交截止日起60日历天,有效期延长至合同终止日止。
7. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。且不存在第二章“谈判须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8.                           其他补充说明。
响应人名称：                          （电子签章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
地址：                         
电话：                         
日期：       年      月      日
（二）谈判报价表

	项目名称
	

	项目编号
	

	响应人名称
	

	谈判报价
(首次报价)
	（大写）
	（小写）

	项目经理
	（姓名、级别、专业、注册编号）

	谈判范围
	

	计划工期
	
	质量要求
	

	安全目标
	

	缺陷责任期
	自实际交工日期起计算2年

	响应性文件有效期
	

	备注：


响应人名称：                    （电子签章）

                     法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
                                      日期：      年     月     日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：                               

单位性质：                                        

地址：                                     
成立时间：         年        月       日

经营期限：                                 
姓名：         ；性别：        ；年龄：        ；职务：       _；

系                             （响应人名称） 的法定代表人。

特此证明。
  附：法定代表人身份证复印件

响应人名称：                      （电子签章）

日期：      年      月     日
三、授权委托书
本人        （姓名）系                  （响应人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年        月        日签名生效并至谈判有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

                        响应人名称：                      （电子签章）      法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号：                           
      委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号：                           
日期：      年     月     日

四、已标价的工程量清单

五、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	帐号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）汝州市政府采购供应商信用承诺函

致         （采购人或采购代理机构） ：

单位名称：                            

统一社会信用代码：                    

法定代表人：                          

联系地址和电话：                      

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、 公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

（后附供应商资格审查项其他相关资料）
注：

1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”,前文已提供的此处不再重复提供。
3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照、2022年经审计合格的财务审计报告（提供2022年经审计合格的年度财务审计报告，若企业成立年份不足一年的，提供近三个月的财务报表或银行出具的资信证明）、提供2023年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询结果网页截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）以上各网站查询结果页面截图）。
六、项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


七、施工方案及承诺
（格式自拟）

八、谈判承诺函
致：               （采购人）
本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于          （项目名称） 的谈判。我公司承诺如下：
一、在谈判过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，遵循谈判文件的要求。
二、在获取文件及投标过程中，我公司保证按谈判公告和谈判文件要求提供的所有备审资料合法、真实、有效。
三、获取文件后，我公司将认真组织参与本次谈判活动。除不可抗力或法定情形外，保证不放弃本次谈判,按谈判文件要求参加谈判会议活动。如若放弃谈判，我公司愿意弥补谈判活动损失，并接受相关部门处罚。
四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与采购人、其它响应人、代理机构、评标专家等就本项目串通投标。
五、我公司如被确定为成交候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法放弃成交行为包括但不限于以下情形：
1.除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交候选人拒绝按规定接受成交的；
2.除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交人拒绝依据谈判文件、谈判响应文件和成交通知书与采购人签订书面合同的；
3.建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。
六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接受以下处罚：违法放弃中标的，且给采购人带来经济损失的，应对采购活动损失进行补偿，并按《中华人民共和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消2至5年参加必须招标项目的投标资格。
七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意接受处罚。
八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规定进行，决不恶意投诉。
以上承诺为我公司真实意愿。
响应人名称：                    （电子签章）         
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日   期:      年     月     日
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在              （项目名称） 竞争性谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

响应人名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

                                         日期：      年     月     日
十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，参与工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：
1、            （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业 ）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                      
日    期：
说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、该声明函是有针对性的，属于中小微企业企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在响应文件中并按要求盖章签字。
十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
                              日  期：
（提醒：如果投标响应人不是残疾人福利性单位，则不需要填《残疾人福利性单位声明函》。但保留该声明函的格式在响应文件中并按要求盖章。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）
十二、其他资料 
（响应人认为可提供的其他资料）
河南省锦秋工程管理咨询有限公司                                                                            24

