三门峡市湖滨区2024年度中央水库移民扶持基金项目（第二批）

招 标 文 件

项目编号：SGZ[2024]479-GC143、湖滨公开采购-2024-34

招 标 人：三门峡市湖滨区黄河河务局

招标代理：丰诺工程咨询有限公司

时    间：二〇二四年九月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	34

第四章  合同条款及格式	45

第五章  工程量清单	46

第六章  图  纸	47

第七章  技术标准和要求	48

第八章  投标文件格式	49

# 第一章  招标公告

一、招标条件

三门峡市湖滨区2024年度中央水库移民扶持基金项目（第二批），资金来源为中央资金，招标人为三门峡市湖滨区黄河河务局，招标代理机构为丰诺工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：三门峡市湖滨区2024年度中央水库移民扶持基金项目（第二批）

2、项目编号：SGZ[2024]479-GC143、湖滨公开采购-2024-34

3、项目概况：三门峡市湖滨区2024年度中央水库移民扶持基金项目（第二批），共六个标段：

一标段：交口乡野鹿村蓄水池项目。建设地点为交口乡野鹿村。主要项目内容为：蓄水池一座55.2米*54.2*6.6米。具体详见工程量清单及图纸。

二标段：高庙乡李家坡村道路项目。建设地点为高庙乡李家坡村。主要项目内容为：道路3100米，宽3米，厚0.15米，砼用量1395立方米，30cm石灰土2790平方米。具体详见工程量清单及图纸。

三标段：高庙乡位家沟村道路硬化项目、交口乡卢家店村挡墙项目。建设地点为湖滨区境内两个村。主要项目内容为：道路350米，宽2米，厚0.15米，砼用量105立方米，30cm石灰土210平方米，修复路基45米，填方11457立方米；护面墙长273米，浆砌片石1108.3立方米。具体详见工程量清单及图纸。

四标段：交口乡侯桥村道路硬化项目。建设地点为交口乡侯桥村。主要项目内容为：道路2407.614米，宽3米，厚0.15米，砼用量900立方米，30cm石灰土1635.3平方米，挖除旧路面232.8立方米。具体详见工程量清单及图纸。

五标段：交口乡富村村内巷道硬化项目、交口乡北梁村道路硬化项目。建设地点为湖滨区境内两个村。主要项目内容为：道路3000米，宽3.0米，厚0.15米，砼用量900立方米，30cm石灰土1800平方米；道路316米，宽3.5/5米，厚0.15米，砼用量208.65立方米，挖除旧路面208.7立方米。具体详见工程量清单及图纸。

六标段：磁钟乡寺庄村路灯亮化项目、交口乡野鹿村挡墙项目。建设地点为湖滨区境内两个村。主要项目内容为：太阳能路灯100盏；道路265米，宽5.5/8.5米，厚0.20米，砼用量378.5立方米，30cm石灰土567.75平方米，挖除旧路面378.5立方米；护面墙长175米，浆砌片石528.3立方米。具体详见工程量清单及图纸。

4、招标范围：本项目招标文件、补充文件、工程量清单、图纸及答疑纪要等列明的所有内容；

5、质量要求：达到国家现行建设工程施工验收规范合格标准；

6、招标控制价：7756285.96元

一标段：2657487.27 元；

二标段：1347263.89 元；

三标段：833020.26  元；

四标段：1001273.06 元；

五标段：1033580.68 元；

六标段： 883660.80 元；

7、资金来源：中央资金，已落实；

8、计划工期: 60日历天；

8、标段划分：本项目划分六个标段

三、投标人资格要求

1、投标人须具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照；

2、一标段：投标人应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

二标段、三标段、四标段、五标段、六标段：投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3、一标段：拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书；

二标段、三标段、四标段、五标段、六标段拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书；

4、投标人出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（加盖单位公章）；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的网页查询结果。(注：査询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图，查询结果清晰可见)；

6、本项目不接受联合体投标，投标人需提供非联合体投标承诺书（承诺书格式自拟）；

7、本次招标实行资格后审(后审资料见招标文件)。

注：允许每位投标人可投报多个标段，为保证项目进度，同一投标人在此项目中只能中一个标段。在评标时如果某一投标人在此项目中的多个标段均排名第一，则按照中标金额大的标段推荐为第一中标候选人，其他标段的中标候选人按得分高低顺序依次递补。

四、投标报名及招标文件的获取方式

1、方式：投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目竞争性磋商文件。

办理CA证书链接http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20211105/57b16af9-ab87-4395-a723-7758c628a3f8.html

2、招标文件下载时间：2024年10月12日至2024年11月01日08时30分。

3、本项目采用全电子化招标，不再收取招标文件费。

注：本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

五、投标保证金

1、保证金金额为：

一标段：大写：伍万叁仟元整，小写：53000.00 元

二标段：大写：贰万陆仟元整，小写：26000.00 元

三标段：大写：壹万陆仟元整，小写：16000.00 元

四标段：大写：贰万元整，小写：20000.00 元

五标段：大写：贰万元整，小写：20000.00 元

六标段：大写：壹万柒仟元整，小写：17000.00 元

2、保证金递交的截止时间： 2024年11月01日08时30分。

3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：

建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：

一标段：大写：肆万柒仟柒佰元整，小写：47700.00 元

二标段：大写: 贰万叁仟肆佰元整，小写：23400.00 元

三标段：大写：壹万肆仟肆佰元整，小写：14400.00 元

四标段：大写: 壹万捌仟元整，小写：18000.00 元

五标段：大写：壹万捌仟元整，小写：18000.00 元

六标段：大写：壹万伍仟叁佰元整，小写：15300.00 元

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：

一标段：大写：肆万伍仟叁佰壹拾伍元整，小写：45315.00 元

二标段：大写：贰万贰仟贰佰叁拾元整，小写：22230.00 元

三标段：大写：壹万叁仟陆佰捌拾元整，小写：13680.00 元

四标段：大写：壹万柒仟壹佰元整，小写：17100.00 元

五标段：大写：壹万柒仟壹佰元整，小写：17100.00 元

六标段：大写： 壹万肆仟伍佰叁拾伍元整，小写：14535.00 元

4、缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

注:本项目投标保证金请优先使用电子保函缴纳，方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间： 2024年11月01日08时30分；

2、开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区。

七、其他事项

1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

2、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。

3、招标人不组织投标人踏勘现场。

4、本项目资格评审和业绩以投标文件为准，投标人可使用电子营业执照。

5、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准：

（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人要完善主体库。

（2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。

（3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、发布公告的媒介

本次招标公告及招标信息同时在《三门峡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》上发布。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化项目，开标时无需递交纸质版投标文件，为保证您能投标成功，请仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心网站业务办理指南。

九、联系方式

监督单位：三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室

联系电话：0398-2906166

招 标 人：三门峡市湖滨区黄河河务局

地    址：三门峡市湖滨区黄河河务局院内

联 系 人：张骞

联系电话：13939831767

代理机构：丰诺工程咨询有限公司

地    址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场C座1603室

联 系 人：南嘉欣

联系电话：13639875196

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招 标 人：三门峡市湖滨区黄河河务局 地址：三门峡市湖滨区黄河河务局院内 联 系 人：张骞 电 话：13939831767 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 代理机构：丰诺工程咨询有限公司 地 址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场C座1603室 联 系 人:南嘉欣 电 话：13639875196 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 三门峡市湖滨区2024年度中央水库移民扶持基金项目（第二批） |
| 1.1.4 | 建设地点 | 三门峡市湖滨区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目招标文件、补充文件、工程量清单、图纸及答疑纪要等列明的所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工验收规范合格标准。 |
| 1.3.4 | 文件费 | 不收取 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、和能力 | 1、投标人须具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照； 2、一标段：投标人应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 二标段、三标段、四标段、五标段、六标段：投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 3、一标段：拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书； 二标段、三标段、四标段、五标段、六标段拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书； 4、投标人出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（加盖单位公章）； 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的网页查询结果。(注：査询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图，查询结果清晰可见)； 6、本项目不接受联合体投标，投标人需提供非联合体投标承诺书（承诺书格式自拟）； 7、本次招标实行资格后审(后审资料见招标文件)。 注：允许每位投标人可投报多个标段，为保证项目进度，同一投标人在此项目中只能中一个标段。在评标时如果某一投标人在此项目中的多个标段均排名第一，则按照中标金额大的标段推荐为第一中标候选人，其他标段的中标候选人按得分高低顺序依次递补。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标单位提出问题的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标文件递交截止时间 | 2024年11月01日08时30分（北京时间） |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 3.1.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 3.2.1 | 投标保证金 | 1、保证金金额为： 一标段：大写：伍万叁仟元整，小写：53000.00 元 二标段：大写：贰万陆仟元整，小写：26000.00 元 三标段：大写：壹万陆仟元整，小写：16000.00 元 四标段：大写：贰万元整，小写：20000.00 元 五标段：大写：贰万元整，小写：20000.00 元 六标段：大写：壹万柒仟元整，小写：17000.00 元 2、保证金递交的截止时间： 2024年11月01日08时30分。 3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求： 建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为： 一标段：大写：肆万柒仟柒佰元整，小写：47700.00 元 二标段：大写: 贰万叁仟肆佰元整，小写：23400.00 元 三标段：大写：壹万肆仟肆佰元整，小写：14400.00 元 四标段：大写: 壹万捌仟元整，小写：18000.00 元 五标段：大写：壹万捌仟元整，小写：18000.00 元 六标段：大写：壹万伍仟叁佰元整，小写：15300.00 元 建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为： 一标段：大写：肆万伍仟叁佰壹拾伍元整，小写：45315.00 元 二标段：大写：贰万贰仟贰佰叁拾元整，小写：22230.00 元 三标段：大写：壹万叁仟陆佰捌拾元整，小写：13680.00 元 四标段：大写：壹万柒仟壹佰元整，小写：17100.00 元 五标段：大写：壹万柒仟壹佰元整，小写：17100.00 元 六标段：大写：壹万肆仟伍佰叁拾伍元整，小写：14535.00 元 4、缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。 注:本项目投标保证金请优先使用电子保函缴纳，方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。 |
| 3.3.1 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指2021年1月1日起至今 |
| 3.4.1 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 指2021年1月1日起至今 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1534&ZtbSoftType=DR进行下载。 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 用CA在电子平台上传电子投标文件,中标单位确定中标后向业主提供纸质版投标文件五套。 投标文件应按以下要求装订： 胶装（不得采用活页装订），应有目录，并逐页标注连续页码，需加盖公章。 |
| 4.1.1 | 递交投标文件地点 | 三门峡市公共资源交易中心 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年11月01日08时30分（北京时间） 开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为 http://t.cn/A6huPROa）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起 30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标人的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。 3、电子化投标文件解密异常的处理如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标单位代表1人，专家4人；评标专家确定方式：河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订前甲乙双方协商 |
| 9 | 付款方式 | 中标后协商 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 合同价款的方式 | 本工程采用固定单价的合同方式 |
| 10.2 | 最高投标限价 | 招标控制价：7756285.96 元 一标段：2657487.27 元； 二标段：1347263.89 元； 三标段：833020.26 元； 四标段：1001273.06 元； 五标段：1033580.68 元； 六标段： 883660.80 元； 投标人投标总报价不得高于招标人的招标控制价，否则其投标将予否决。 |
| 10.3 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期3日。 |
| 10.4 | 代理服务费 | 参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取。代理服务费由中标人支付。 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第9条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.8 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 11 | 电子化投标注意事项 |  |
|  | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 电子化投标文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1534&ZtbSoftType=DR进行下载。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）网上投标保证金的缴纳 1、递交形式：投标人的投标保证金须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商中的账户）。 2、投标人在成功缴纳后，可以将银行回单制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。 3、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成开标时间未到达指定账户影响投标的，由投标人自行承担后果。 4、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，将通过中心交易平台退还。 5、本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册。 缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。 注:本项目投标保证金请优先使用电子保函缴纳，方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。 （二）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1534&ZtbSoftType=DR），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 技术联系电话：400-998-0000；主体库咨询电话:0398-3117815 CA证书制发:0398-2181635；科技信息科:0398-3117095 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为 http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 （一）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：详见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：详见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：详见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：详见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：详见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定本次招标接受联合体投标，除应符合本章第1.4.1项和投标单位须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）近三年来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不举行投标预备会。

### 1.11分包

本项目不允许分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人认为有利于投标的其他证明资料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间在三门峡市公共资源交易系统中提出咨询，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以澄清回复或澄清公告的方式在三门峡市公共资源交易系统中回复所有报名完成投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清招标文件实质性内容且影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应自行查看澄清信息。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并以变更公告形式通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 如果修改招标文件，会在《三门峡市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》发布变更公告，不再发纸质的变更信息。提醒投标人随时注意网上发布的信息。如因投标人自身原因未看到信息，因此造成的一切后果由投标人自行承担。

2.3.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以发布变更公告的形式通知所有投标人。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 根据招标文件规定的工程范围，投标人进行投标报价。

3.2.2 投标总报价为招标文件所确定的招标范围内的全部工程内容的价格体现，应包括招标文件及技术规范、设计图纸等规定的，实施和完成招标工程及检测等最终验收合格及质保期等全部内容，及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求所需的全部费用。

3.2.3 本工程采用工程量清单计价方式，投标人的投标总报价根据招标人提供的图纸、图纸补充说明、招标文件、工程量清单及编制说明、招标控制价及编制依据，充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.2.4 本次招标，招标人提供的工程量清单为各投标人投标报价的基础。投标人所报的综合单价风险因素由投标人在计算报价时综合考虑。投标人应详细分析国家及项目地区的有关法律法规或政策，结合自身条件，综合考虑施工技术要求和质量要求、周边施工环境、临时用水用电、场地使用等因素，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，仔细测算材料价格涨落趋势后合理报价。除非合同条款中另有约定，对图纸范围内的工程实施，投标人不得要求追加任何费用。

对投标人提出的问题，招标人复核、回复后，以答疑回复的文件为投标依据，投标人不得在工程结算时以投标疑问与答疑回复文件不一致为由要求索赔。

3.2.5 招标人提供的工程量清单中各清单项目，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施招标人已提供的图纸及对应项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

3.2.6 投标报价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税等所有费用。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有项目的综合单价和合价，投标人未填写综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他项目的综合单价或合价以及投标总报价内，在工程实施时投标人必须无条件完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，且不得向招标人索赔此部分的工程费用。

投标人投标时必须提供分部分项工程量清单计价表的各分部分项工程量清单项目的综合单价分析表，综合单价分析表应包含组成该综合单价各工作内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等详细组成，并列出材料消耗量及材料单价。

3.2.7 工程量清单计价中措施项目费是投标人在完全熟知施工现场实际条件下所采取的一切措施费用总和，即达到安全文明施工标准化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和。措施项目费内容详见招标文件中工程量清单中所列的措施项目。

3.2.8 投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期的要求、质量要求以及市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因合理报价。投标报价将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。中标人无权再以任何理由提出延长工期、增加价款或索赔等要求。

3.2.9 投标人在投标报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，其投标报价中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。一旦中标不得对现场条件提出额外要求和费用。

3.2.10 中标单位应独立、有效的做好工程周边的群众工作，并充分考虑工程实际范围内外的单位、个人和其他可能出现阻扰施工的情况，若发生机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，工程竣工结算时不予调整。

3.2.11 投标报价要求

（1）招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程、每一项投标内容只允许有一个报价；

（2）各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份完整的工程量清单报价书。仅有投标总价而未按工程量清单提供的表格填写各项费用的投标报价，评标时一律按无效投标处理。

（3）最低报价不能作为中标的保证；

（4）投标人的投标总价必须与其他投标报价表中的数据合计相吻合；

（5）本次招标的投标报价不应高于招标控制价，高于招标控制价的报价商务标不再进行评审；

（6）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

3.2.12 投标人必须在投标文件中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可从农民工工资保障金中先予划支。

3.2.13 由投标人采购的材料、设备质量必须达到国标要求及本项目设计的规范要求；施工期若提供的材料、设备不能满足规范及招标人的相关要求，招标人有权直接指定材料、设备品牌。

3.2.14 投标单价即为合同单价，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所填报的综合单价和合价，均包括完成该工程项目的成本、利润、管理费用等费用。

3.2.15 本工程最终结算价以审计结果为准。

### 3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标单位不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效处理。

3.4.3 代理机构在中标公示期结束后，根据相关规定将投标保证金按原汇入账户退还未中标单位，中标单位提交的投标保证金须在合同签订备案后退还。（不计利息）

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标单位在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标单位在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）投标单位以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，提供虚假证明材料的；

3.5 资格审查资料

1、投标人须具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照；

2、一标段：投标人应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

二标段、三标段、四标段、五标段、六标段：投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3、一标段：拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书；

二标段、三标段、四标段、五标段、六标段拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书；

4、投标人出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（加盖单位公章）；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的网页查询结果。(注：査询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图，查询结果清晰可见)；

6、本项目不接受联合体投标，投标人需提供非联合体投标承诺书（承诺书格式自拟）；

7、本次招标实行资格后审(后审资料见招标文件)。

注：允许每位投标人可投报多个标段，为保证项目进度，同一投标人在此项目中只能中一个标段。在评标时如果某一投标人在此项目中的多个标段均排名第一，则按照中标金额大的标段推荐为第一中标候选人，其他标段的中标候选人按得分高低顺序依次递补。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标单位须知前附表。

## 4. 投标

4.1.1 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含投标文件主文件。

4.1.2 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件，其投标文件将不予接收。

4.1.3 投标人递交投标文件的时间：见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标单位修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖单位公章并由法人代表或其委托代理人办理。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）按照投标单位须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标单位须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标单位名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并进行文字记录；

（6）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、招标单位代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人代表须为项目建设单位该项目负责人或技术人员，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标单位须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

评标委员会推荐中标候选人，并标明推荐顺序。代理机构对评审结果进行公示，公示期为3日。公示期内无异议，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标单位。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标单位和中标单位应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。不得订立背离合同实质性内容的协议。

7.4.2 中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

7.4.3 发出中标通知书后，招标单位无正当理由不与中标人订立合同，或在订立合同时向中标人提出附加条件的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额千分之十以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1无效投标

有下列情形之一的，投标文件按无效投标文件处理：

（1）投标文件中未按照招标文件的规定予以签章的；

（2）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（4）当投标单位的投标报价高于招标控制价的；

（5）投标单位未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

（6）投标内容有虚假的；

### 8.2  重新招标

有下列情形之一的，招标单位将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）通过初步评审的投标单位少于3个的；

（4）同意延长投标有效期的投标单位少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标单位签订合同的。

（6）经评标委员会评审后有效投标人不足3个的；

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标单位与投标单位串通投标：

（1）招标单位在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标单位，或者协助投标单位撤换投标文件，更改报价；

（2）招标单位与投标单位商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标单位或招标单位额外补偿；

（3）招标单位预先内定中标单位；

（4）其它串通投标行为。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序向招标人推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标报价低的优先；评标报价也相等的，由招标人自行确定。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见附表1。

2.1.2资格审查标准：见附表1。

2.1.3响应性评审标准：见附表1。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

满分100分其中：

（1）投标报价分值为40分

（2）施工组织设计分值为40分

（3）综合标分值为20分

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见附表2；

2.2.3评标报价的偏差率计算

评标报价的偏差率计算办法：见附表2；

2.2.4评分标准：见附表2；

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会应该以投标人上传投标文件的有关证明和证件的原件扫描件为准，进行核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 附表1：初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签章和单位签章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 投标人须具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照； |
|  |  | 资质等级 | 1、一标段：投标人应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 2、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段：投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； |
|  |  | 项目经理 | 一标段：拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书； 二标段、三标段、四标段、五标段、六标段拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证，并提供本单位2024年社会养老保险缴费证明，未担任其他在建工程项目并出具无在建承诺书； |
|  |  | 无商业贿赂和不正当竞争行为查询 | 投标人出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（加盖单位公章） |
|  |  | 信用中国和中国政府采购网查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的网页查询结果。(注：査询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图，查询结果清晰可见)； |
|  |  | 非联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人需提供非联合体投标承诺书（承诺书格式自拟） |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 投标人的投标报价不能超出招标控制价 |
|  |  | 计划工期 | 60日历天； |
|  |  | 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工验收规范合格标准 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
|  |  | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，投标人不得擅自修改工程量清单上的工程项目和数量，否则视为废标。 |

### 附表2：详细评审标准

2.1 详细评审是对初步评审合格投标文件的投标报价、施工组织设计、综合标按照招标文件中明确的评标办法以列表、随机抽取的方式进行分析、比较和评审。

2.2 在评审过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，并有可能低于其企业成本的，则评标委员会可以以书面形式要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会对其商务标部分不再进行评审。

投标人投标总报价不得高于招标人公布的招标控制价，否则其投标将予否决。

2.3 评标委员会依据本须知第2.6款规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告。

2.4 评标委员会经评审，认为所有投标人都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

2.5 综合评分法是指评标委员会根据招标文件要求，对其投标报价、施工组织设计、综合标三部分进行综合评审。

2.6 投标人的最终得分

（1）评标委员会应按下列公式计算得分，分值均保留两位小数

投标综合得分=投标报价得分+施工组织设计得分+综合标得分

（2）各投标人最终排名以最终得分的高低为标准，由高到低排序。

其主要内容和参考分值如下：

| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  |  | （1）投标报价分值为40分 （2）施工组织设计分值为40分 （3）综合标分值为20分 |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  | 评标基准价计算方法： 1、有效报价的确定：通过资格评审、形式评审、响应性评审的投标人递交的低于招标人招标控制价的投标报价。 2、当有效报价的投标人超过五家（含五家），去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值，当有效报价的投标人少于五家（不含五家），则所有有效投标报价的算术平均值。 3、评标基准值=有效报价的算术平均值×50%+招标控制价×50% 注：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |  |  |  |
| 2.2.3（1） | 投标报价 （40分） | 投标人的投标报价与评标基准价相等者得基准分35分，投标报价每高于评标基准价1%,在基准分35分的基础上减1分，扣完为止；投标报价每低于评标基准价1%，在基准分35分的基础上加1分，最多加5分。投标报价低于评标基准价5%以外的部分每再低于1%，在满分40分的基础上扣2分，扣完为止，采用四舍五入，最终结果保留两位小数。 |  |  |  | （0-40分） |
| 2.2.3（2） | 施工 组织 设计 （40分） | 主要施工方案与技术措施 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。 0≤得分≤2 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 确保工程质量的技术力量配置和技术组织措施 | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。0≤得分≤2 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 施工总进度表或工期控制网络图 | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤2 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 确保工期的技术组织措施 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 确保安全施工的技术组织措施 | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤2 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 劳动力配置计划及主要施工机具配置计划 | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤2 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系与措施 | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤2 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤4 |  |  | （0-4分） |
|  |  | 技术创新的应用实施措施 | - 节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1.5 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5＜得分≤3 |  |  | （0-3分） |
|  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1.5 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1.5≤得分≤3 |  |  | （0-3分） |
|  |  | 风险管理措施 | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤1.5 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5＜得分≤3 |  |  | （0-3分） |
|  |  | 与甲方单位配合的技术措施 | 与甲方单位配合的技术措施，酌情打分（0-3分） |  |  | （0-3分） |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |  |  |  |
| 2.2.3（3） | 综合标（20） | 企业业绩 （6分） |  |  | 投标人2021年1月1日以来承担过类似工程业绩的，有1项得2分，最多得6分。（需提供中标通知书或合同协议书的原件扫描件）。 |  |
|  |  | 项目经理业绩 （4分） |  |  | 2021年1月1日以来项目经理承担过类似工程业绩的，有1项得2分，最多得4分。（一份业绩只能用于企业或项目经理，不累计计分；需提供中标通知书或合同协议书的原件扫描件）。 |  |
|  |  | 履职尽责承诺（0-6分） |  |  | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。全面、详实、可行、合法有效的得4-6分；比较全面、详实、可行、合法有效的2-3分；片面、不详细、不完整的0-1分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 相关承诺 （4分） |  |  | 1、承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施（0-2分）。 2、优惠条件的承诺（0-2分）。（由评委根据承诺的现实性、可行性进行综合评分）。 |  |

# 第四章  合同条款及格式

由项目建设单位与中标单位根据本招标文件、中标单位投标文件及中标通知书，以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为范本，协商签订本项目施工合同并交三门峡市公共资源交易中心备案。

# 第五章  工程量清单

（另附）

# 第六章  图  纸

（另附）

# 第七章  技术标准和要求

一、适用范围：

本规范适用于本次工程，详细内容均已注明于施工图和有关文件之中。

二、实施的有关标准与法规：

规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经工程师事先审阅和书面批准即可采用。

本规范与图纸中明显未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的土建、安装和其它工程的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准、规范。

本工程实施中采用以下列出的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

三、工程验收

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范.

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

标段

投标文件

项目编号：

投 标 人 ：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

目录（自行编制）

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：       （招标人名称）

1．根据你方招标工程项目                  （项目名称）   （标段）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以最终报价人民币（小写）：        元(大写)：        的投标总报价；工期：     天，并按上述招标文件及相关资料的条件要求承包上述工程的实施，完工和维修；并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到       。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况，同意接受招标文件的全部内容和条件。

3.我方已提交投标保证金一份，金额为人民币金额为人民币（大写）：     （¥：    元）。

4．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5．除非另达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： ； 小写： 元 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 职称 |  |
|  | 证书编号 | （建造师证书编号） |  |  |

投 标 人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年          月          日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位公章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件（或扫描件）

- 三、授权委托书

本人         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                            （签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年        月        日

委托代理人身份证复印件（或扫描件）

注：因本项目为电子标，委托代理人无法手写签字，可以电脑打印字体为准或以法定代表人签章为准。

- 四、投标保证金

附投标保证金转账凭证或电子保函凭证

- 五、已标价工程量清单

- 六、施工组织设计

1、投标单位编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2、施工组织设计除采用文字表述外一般需附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  拟投入本工程的劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）、学历证（如有）、单位养老保险缴费证明等扫描件及无在建工程承诺书，技术负责人应附身份证、职称证等扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证等扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

- 八、资格审查资料

- 1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等扫描件。

- 2、近年来企业完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附类似项目中标通知书或施工合同扫描件，具体年份要求见投标人须知。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3、正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 4、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表扫描件，年份要求2020、2021、2022年度（新成立企业以企业注册成立之日起提供）。

- 九、投标人认为有利于投标的其他证明资料

投标人认为有必要提供的其他材料。