目  录

第一章 磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法（综合评分法）	19

第四章 合同条款及格式	25

第五章 工程量清单及图纸	25

第六章 技术标准和要求	34

第七章 响应性文件格式	35

# 第一章 磋商公告

辉县市群库灌区2024年维修养护工程竞争性磋商公告

项目概况

辉县市水利局辉县市群库灌区2024年维修养护工程项目的潜在供应商应在《新乡市公共资源交易中心网站》按要求获取磋商文件，并于2024年 7 月 9 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：辉交采2024DCS050号

2、项目名称：辉县市群库灌区2024年维修养护工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：906322.59元     最高限价：906322.59元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 辉县市群库灌区2024年维修养护工程项目 | 906322.59 | 906322.59 | 是 | 906322.59 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1项目内容：1、建设规模：渠道拆除重建401m，渠道衬砌485m，闸门维修3座，斗门拆除重建2座，清淤工程435m，防护网240m，盖板工程32m，栏杆除锈及涂漆480m，倒虹吸维修1座，管理房维修2处等具体内容以工程量清单为准。

- 5.2标段划分：1个标段

6、合同履行期限（工期）：180日历天。

7、质量要求：合格。

8、本项目不接受联合体投标。

9、本项目实行资格后审。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实的政府采购政策，本项目执行节约能源、

- 保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、

- 促进监狱企业发展等政府采购政策，本项目专门面向中小微企业采购。

- 3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、资质条件：供应商还应具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包

- 叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具有在本企业注册的

- 相关专业贰级及以上注册建造师资格证书，有效的安全生产考核合格证，且未担任其

- 他在建建设工程项目（出具项目经理无在建承诺书）。

- 3.2、本项目投标截止日期前被“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人、“信

- 用中国”网站列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被

- “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满

- 的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“中国执行信息公开网、

- 信用中国”网站和中国政府采购网】；

- 4、本次招标不接受联合体；

- 5、资格审查方式：资格后审

三、获取磋商文件

时间：2024年 6 月 27 日8:30时至 2024年 7 月 03 日18:00 时（北京时间）

地点：新乡市公共资源交易中心网站。

方式：供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载磋商文件(.xxzf 格式)及资料（详见新乡市公共资源交易中心网站-办事指南-服务指南）。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2024年 7 月 9 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：辉县市公共资源交易中心（新乡市辉县市学院路）第 三 开标室。

五、开启

时间：2024年 7 月 9 日9点30分（北京时间）

地点：辉县市公共资源交易中心（新乡市辉县市学院路）第 三 开标室。

六、发布公告媒体及公告期限

自本公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》等网上发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.获取磋商文件后，投标供应商请到新乡市公共资源交易中心网站—办事指南—服务指南栏目下载最新版本的响应性文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应性文件制作工具查看磋商文件和制作电子响应性文件；

2.加密电子响应性文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；

3.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行文件解密。各潜在供应商因加密电子响应文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

4.本项目采用智能不见面磋商谈判系统，非招标方式政府采购项目中文件解密、磋商(谈判)、询问(澄清)等环节均可实现远程线上操作，其中文件解密在“不见面开标大厅”中完成，在“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”中增设了在线磋商(谈判、澄清)功能，可进行在线磋商(谈判、澄清)，操作流程见新乡市公共资源交易中心网站-网上办事大厅-我是供应商-《谈判、磋商项目供应商在线多轮报价操作手册》。

5.本项目监督部门：

辉县市财政局：0373-6366274

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

采购人：辉县市水利局（辉县市群库灌区服务中心）

地址：辉县市经济技术开发区

联系人：聂帅

电话：18568231259

2.招标代理机构：郑州端方工程咨询有限公司

地址：郑州市管城区紫荆山路56号12层1230号

联系人：刘航

联系电话：17352582277

3.项目联系方式：

项目联系人：聂帅

联系电话：18568231259

郑州端方工程咨询有限公司

2024年  6  月  26  日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：辉县市水利局（辉县市群库灌区服务中心） 地址：辉县市经济技术开发区 联系人：聂帅 电话：18568231259 |
| 1.2.1 | 采购代理机构 | 招标代理机构：郑州端方工程咨询有限公司 地址：郑州市管城区紫荆山路56号12层1230号 联系人：刘航 电话：17352582277 |
| 1.3.1 | 项目名称 | 辉县市群库灌区2024年维修养护工程 |
| 1.4.1 | 标段划分及项目内容 | 标段划分：本项目共分为一个标段 项目内容：建设规模：渠道拆除重建401m，渠道衬砌485m，闸门维修3座，斗门拆除重建2座，清淤工程435m，防护网240m，盖板工程32m，栏杆除锈及涂漆480m，倒虹吸维修1座，管理房维修2处等具体内容以工程量清单为准。 |
| 1.4.2 | 工期 | 180日历天 |
| 1.4.3 | 质量 | 合格 ； |
| 1.4.4 | 质保期 | 1年 |
| 1.5.1 | 供应商资质条件和能力 | 详见磋商公告 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 现场说明和探勘 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件的其他材料 | 除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 2.2.2 | 首次提交磋商 响应文件截止时间 | 2024年 7 月 9 日 9 时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 递交响应文件截止之日 5 日前，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天（自响应文件递交截止之日起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3 年，指 2021年 1 月 1 日起至今止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3 年，指 2021年 1 月 1 日起至今止。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 电子响应文件 （1）所有要求供应商电子签章处都须加盖供应商的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖供应商法定代表人的CA 印章。 （3）工程量清单报价封面的签字、盖章执行以下要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖供应商CA 印章、供应商法定代表人CA 印章。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 加密电子响应文件上传即可； |
| 4.1.2 | 封套上写明 | / |
| 4.2.2 | 响应文件提交地点 | （加密电子响应文件必须凭制作响应文件所用的 CA 密匙完成解密）。 开标地点：辉县市公共资源交易中心（新乡市辉县市学院路）第 三 开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同首次提交磋商响应文件截止时间 磋商地点：同响应文件递交地点 |
| 5.2 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，由采购人代表1人与技术、经济等方面的专家2人共同组成； 专家确定方式：磋商前依法从政府部门组建的专家库随机抽取。 |
| 5.3 | 响应文件的编制 | （1）加密的电子响应文件（*.xxtf 格式）,应在响应文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传； （2）加密的电子响应文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 特别提醒： 供应商必须使用投标工具制作响应文件，使用清单工具转换清单并导入响应文件中（保证工具升级到最新版本），使用单位CA证书生成响应文件。 |
| 5.4 | 响应文件评审 | - 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。 2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 3、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。 5、根据磋商文件列明的技术、要求、磋商控制价，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。若供应商在规定时间内未提交最后报价的，其首次报价即为最终报价。 6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 8、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 |
| 6.1 | 磋商控制价 | 1、本项目磋商控制价为：906322.59元，低于或等于磋商控制价的投标报价有效，高于磋商控制价无效。 2、供应商对本工程的磋商报价应根据磋商文件中的有关要求、补充文件、答疑纪要、工程量清单，依据供应商自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平和现行市场价格信息，合理自主报价。 3、磋商时根据采购范围及内容、工程量清单进行报价，成交价即为签约合同价，因采购人引起的设计变更和现场签证，结算时据实调整。 4、供应商的磋商报价应是完成本次采购范围及内容、发放的工程量清单所列全部内容的价格，报价中的任何遗漏，将视为含在磋商总价中，因为遗漏造成的一切后果将由供应商自行承担。供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否；推荐的成交候选人数：3名 |
| 7.2 | 付款方式 | 按进度付款，进场施工支付合同总价的30%工程预付款（提供工程预付款保函）。每月按实际完成工程量付当月工程计量的85%，工程完工验收合格并依据辉县市审计局或第三方机构出具的竣工结算评审结论，支付至合同总价的97%；结算核定价款的3%作为质保金，质保金可采用保函或保险方式向招标人提交，质保期满后经复验合格付清余款。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金为合同金额的 10% 履约担保形式：现金(转账、支票)转账或保函形式转至招标人。 交付时间：中标人领取中标通知书后 15 个工作日内，交付至招标人指定帐户。待竣工验收合格后一次性无息退还(仅限履约担保提供现金) |
| 7.3.2 | 农民工工资保障金 | 中标单位在签订合同前，须按照中标总价的2%向招标人指定账户缴纳农民工工资保障金，并提交保障农民工工资按时发放的承诺书。 |
| 7.3.3 | 施工标投标企业信用承诺书 | 供应商针对本项目实际情况，按照投标文件格式提供。 |
| 7.4 | 代理服务费 | 代理服务费1.08万元人民币，由中标人在领取《成交通知书》前，向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。 |
| 8.1 | 废标条款约定 | 1、在截止时间后上传的响应文件为无效文件； 2、资格证明文件不全或不符合磋商文件要求的； 3、响应文件未加盖供应商单位公章及未经法定代表人或者法定代表人委托的代理人签字或盖章的； 4、工期、质量、质保期没有响应磋商文件要求的； 5、磋商有效期没有响应磋商文件要求的； 6、磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的； 7、以他人的名义参加磋商、串通以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的； 8、多个供应商出现“制作机器码”一致的，机器码一致的所有响应文件均做无效文件处理； 9、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。 |
| 9 | 政府采购政策执行 | 落实的政府采购政策，本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策，本项目专门面向中小微企业采购。 |
| 10 | 政府采购合同融资政策告知函 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 11 | 备注 | 项目编号（分包编号、招标编号）说明：本项目招标文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号、招标编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。 合同履行期限即工期。 |
| 12 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：以各地省级及以上建设行政主管部门在相关媒体公示的供应商不良行为记录为准。 |
| 13 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 14 | 其他有关事项 | 本项目采购文件及磋商公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。 |
| 15 | 注意事项 | 因辉县市群库灌区2024年维修养护工程项目辉县市群库灌区服务中心账号不能与预算一体化系统对接，需通过主管部门辉县市水利局账号向河南省电子化政府采购系统报批，供应商中标后的合同签订方项目法人为辉县市群库灌区2024年维修养护工程项目辉县市群库灌区服务中心。 |
| 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行文件解密。各潜在供应商因加密电子响应文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。 |  |  |
| 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |
| 1、项目招标完成且公示期结束无异议，中标人需在结果公告结束后三个工作日内到采购代理机构处领取成交通知书并与招标人签订施工合同准备进场施工；如不签订视为中标人自动放弃中标资格。对中标人将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定执行； 2、项目工程合同履行过程中供应商需负责协调处理项目所在地周边群众关系，且由此所产生的各项费用均由供应商负责。 3、施工期间必须遵守大气污染防治的相关规定，按业主要求施工. 4、凡不是因不可抗因素放弃中标资格的，该中标单位及投标此项目的项目经理一律不准再参与招标人其他项目的招标。（解释权归招标人所有） 5、竞争性磋商最终（三轮）报价，实行远程报价，供应商远程登陆磋商项目，在评标过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价。供应商应在磋商结束前保持一直在线，以便及时参加磋商过程及在规定时间内进行三轮报价，因供应商原因未及时参与磋商及三轮报价的，后果由供应商自行承担。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时 间与系统客服联系，联系电话：400 998 0000。 |  |  |

# 1. 总则

# 1.1 适用范围

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

# 1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

# 1.3 定义及解释

1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2采购代理机构：受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3工程：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的工程以及其他类似的义务等。

1.3.4供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。

1.3.9合同：指依据本次采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

# 1.4 磋商内容及标段划分和质量要求

1.4.1 本次磋商内容及标段划分：见供应商须知前附表。

1.4.2工期：见供应商须知前附表。

1.4.3质量：见供应商须知前附表。

1.4.4质保期：见供应商须知前附表。

# 1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.5.2 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）被责令停业的；

(3）被暂停或取消投标资格的；

(4）财产被接管或冻结的；

(5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的。

# 1.6 费用承担

不论磋商结果如何，供应商应承担其磋商响应文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

# 1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

# 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有下载磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

# 1.11分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

# 2. 磋商文件

# 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）响应性文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

# 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前在交易中心系统上发给所有下载磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商自行登录相关网站查看是否刊登本项目竞争性磋商文件澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

# 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已下载磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商自行登录相关网站查看是否刊登本项目竞争性磋商文件修改文件，并自行下载，如由于供应商未看到修改文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

# 3. 响应文件

3.1供应商应仔细阅读充分理解磋商文件的所有内容（包括补充变更内容），按磋商文件的要求编制提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

响应文件应按磋商文件中“第七章 响应性文件格式”的要求完整编写、签署和盖章，磋商文件要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，供应商认为需加以说明的其它内容可自行增加。供应商因不按要求编制响应文件，响应文件内容不完整、表述不明确、格式不规范、字迹模糊不清、目录与页码不对应等编制质量方面的问题，导致响应文件被认定为无效磋商，或漏读、误读或查不到相关内容的，供应商自行承担由此产生的后果。

# 3.2 磋商报价

3.2.1所有磋商报价均以人民币元为计算单位。

3.2.2磋商报价不允许超过磋商控制价，否则按无效响应处理。

3.2.3磋商报价时依据本次采购范围、项目需求及供应商自身的技术实力、经验、企业成本、管理水平和现行市场行情，充分考虑各种风险因素，根据供应商实力，合理自主优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.4供应商的磋商报价包含完成工程任务所发生的一切费用，且供应商每一轮报价只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.5根据采购代理合同约定，采购代理服务由成交供应商支付，供应商在磋商报价时需综合考虑。

3.2.6供应商要按初次报价一览表、初次报价明细表的内容填写。

3.2.7竞争性磋商最终（三轮）报价，实行远程报价，供应商远程 登陆磋商项目，在评标过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价。供应商应在磋商结束前保持一直在线，以便及时参 加磋商过程及在规定时间内进行三轮报价，因供应商原因未及时参与磋商及三轮报价的，后果由供应商自行承担。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：400 998 0000。

（若为自主创新产品、中型、小型、微型企业需在响应文件中提供相关行政主管部门证明文件或网页截图，若未提供，则不予价格扣除）。

3.2.8供应商任何有选择的报价将被拒绝，磋商报价不允许修正和涂改，出现错误或涂改的将以无效报价处理。

3.2.9响应性文件应对竞争性磋商文件中各项做出实质性响应。供应商服务承诺书应按不低于竞争性磋商文件中的服务要求标准做出响应。

3.2.10磋商文件能够详细列明采购标的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

# 3.3 磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

# 3.4 磋商保证金

无

# 3.5资格审查资料

见供应商须知前附表。

# 3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

# 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第七章“响应性文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关磋商内容、工期、磋商有效期、质量、质保期等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书均为原件扫描件，采用单位和个人数字证书，按照磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附有法定代表人签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4加密电子响应性文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；

3.7.5 响应文件份数见供应商须知前附表。

# 4. 磋商

# 4.1 响应文件的提交

4.1.1 供应商提交响应文件的份数：见供应商须知前附表。

4.1.2 供应商提交响应文件的时间：见供应商须知前附表

4.1.3 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.5 逾期上传的或者未上传到指定地点的响应文件，采购人不予受理。

# 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 供应商在提交竞争性磋商文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充或者修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2.2 供应商在提交竞争性磋商文件截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在提交竞争性磋商文件截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

4.2.3 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

（1）在竞争性磋商文件规定的提交竞争性磋商文件截止时间之后提交竞争性磋商文件的。

（2）响应性文件未按竞争性磋商文件规定上传解密的。

（3）未按规定方式取得竞争性磋商文件参加磋商的。

# 5. 磋商开始

# 5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点登录远程开标大厅，准时在线参加开标活动并使用CA数字证书在规定时间进行文件解密、答疑澄清等，供应商无需到交易中心现场参加开标会议，无需到现场递交响应文件。

# 5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对供应商响应文件资格评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 响应性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商递交响应文件的顺序进行磋商。

5.2.7 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.8 磋商小组对符合采购需求的供应商进行报价；供应商只有通过资格评审、响应性评审后方可进入第二轮报价，在规定的时间内同时提交报价，依据最终提交的报价进行评审，最终报价不得超过响应文件中报价。

5.2.9由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

# 6. 磋商小组

# 6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

# 6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

采购代理机构在评审结束将评审报告送采购人确认，采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

# 7.2 成交通知

在成交供应商确定后，磋商公告发布的所有媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

成交结果公告应当包括以下内容：

（一）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、工期、质量、项目经理等要求；

（五）磋商小组成员名单。

# 7.3 签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及文件相关要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及相关要求等实质性内容的协议。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本磋商文件第7.1条款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 8.重新招标

# 8.1 重新招标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 9.纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

# 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 质疑与投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向采购代理机构或招标人提出质疑，有权向有关行政监督部门投诉，其质疑与投诉将按照中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法等相关法律法规执行。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组共3人，由采购人代表1人和采购人从政府采购专家库中随机抽取的经济、技术等有关方面的专家2人组成。

二、评审内容：

本评审分初步评审和详细评审两部分组成。

三、评审程序：

3.1磋商小组对磋商文件进行确认。

3.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

3.3初步评审：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等内容是否已提供进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

资格和符合性审查内容

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |  |
| 1 | 有效的营业执照副本 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 2 | 信用承诺函 |  | 按招标文件“第七章”内容要求提供“新乡市政府采 购供应商信用承诺函” 注：供应商在投标时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交证明材料 |  |
| 3 | 资质要求、安全生产许可证 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 4 | 项目经理 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 5 | 财务要求 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 6 | 信用要求 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 7 | 信息公开要求 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 8 | 人员要求 |  | 符合磋商公告要求 |  |
| 以上资料应在响应文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。 |  |  |  |  |
| 特别注意： 按照新乡市财政局<<关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）>> 新财购〔2021〕13号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 1.具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供） 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供） 3.开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供） 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供） 5.有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供） 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供） |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 竞争性磋商声明函 |  | 符合第七章“响应性文件格式”的要求 |
|  |  | 反商业贿赂承诺书 |  | 符合第七章“响应性文件格式”的要求 |
|  |  | 磋商有效期 |  | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合竞争性磋商文件内容 |
|  |  | 施工组织设计 |  | 符合竞争性磋商文件内容 |
|  |  | 首次报价一览表 |  | 不得超出政府采购预算价 |
|  |  | 其他材料 |  | 符合竞争性磋商文件内容 |
|  | 以上项目有一项不符合评审标准的，将不能通过符合性评审。 |  |  |  |

四、初步审查标准：

4.1 初步审查分为资格评审和符合性评审，只有初步审查合格的竞争性供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。

4.2 如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

（1）响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应磋商文件要求的；

（2）响应文件有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不满足磋商文件其他实质性要求的；

（5）响应文件存在重大偏差的。

下列情况属于重大偏差：

A、竞争性磋商响应文件未按磋商文件要求签字或盖章的；

B、竞争性磋商响应文件内容字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的。

五、详细评审标准

5.1 竞争性磋商步骤

磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各磋商供应商磋商的具体内容。

磋商小组全体成员集中与单一供应商分别就采购需求、质量和服务等进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人电子签章。磋商供应商应根据磋商小组的要求，在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效响应文件。

磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商供应商应在磋商结束前保持在线状态，并按照要求在规定的时间（规定时间指通知后 30 分钟）内进行磋商及二次和最终报价。如未按要求在规定的时间内提交磋商或最终报价的，视为放弃磋商或报价资格。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选磋商供应商，并编写评审报告。

磋商小组全体人员对评审报告签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选磋商供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.2、评审方法及标准：

评审方法：本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐 3 名及以上成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

评分标准及各分项分值分配如下：

详细评审（100分）

| 评审项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 项目管理机构（5分） | 五大员证件（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）齐全且注册于本公司的得5分，否则不得分。 (响应文件中附证件扫描件并加盖单位电子签章，扫描件必须清晰可见 ， 否则不得分。) |
|  | 企业业绩（6分） | 供应商须提供自 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有的类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 注：提供合同、中标通知书原件扫描件。 |
|  | 体系认证（3分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得3分，缺一项的不得分。 注：投标文件中附证书原件的扫描件并电子签章，否则不得分。 |
|  | 履职尽责承诺（6分） | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺的，各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及施工员、质量员、安全员，材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。 承诺内容详实全面、可行、技术措施到位，各关键岗位在施工期间在岗要求具有明确的要求，并且有明确细致的处罚措施的得6分。 承诺内容完整全面、可行、技术措施基本到位，各关键岗位在施工期间在岗要求具有基本明确的要求，并有处罚措施但细节需要改进的得3分。 承诺内容基本全面、可行、技术措施一般，各关键岗位在施工期间在岗要求不明确，处罚措施不明确的得1分。 此项没有不得分。 |
|  | 服务承诺（10分） | 1、文明施工及质量控制、进度控制承诺。 2、加强安全防护，保证不发生各种安全事故，事故自罚承诺。 3、工程保修期内的服务承诺。 4、工程保修期外的服务承诺。 5、不拖欠农民工工资。 6、环保达标的承诺及措。 内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目的施工需要的得10分。 内容完整，基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足采购项目的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得5分。 内容基本完整，科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足采购项目的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得3分。 此项没有不得分。 |
| 技术方案 （40分） | 主要施工方案与技术措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 质量管理体系与措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 安全管理体系与措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 工期保证措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 拟投入资源配备计划（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 施工进度表与网络计划图（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 施工总平面图布置（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 施工现场实施信息化监控和数据处理（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
|  | 风险管理措施（4分） | 1、内容详实，科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足本次项目需求的得4分。 2、内容符合，但不够完善，需要改进，但能够满足本次项目需求的得2分。 3、内容不完整，表述不够清晰，基本能够满足本次项目需求的得1分。 4、此项缺项不得分。 |
| 投标报价 （30分） | 1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。 |  |

特别提示：

1.1 如磋商小组在某一项认定上出现意见分歧，由磋商小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

1.2 如磋商小组一致认为供应商最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

# 第四章 合同条款及格式

## 第1节   通用条款

（略）

## 第2节  专用合同条款

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：（招标人名称）。

1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。

1.1.2.5分包人：(签约后填入分包人的名称)。

1.1.2.6监理人：经发包人招标选定的监理单位。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：本合同工程的保修期为一年（保修期从工程移交证书中指明的完工日期算起）。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：同通用合同条款。

1.7联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人的现场管理机构。

2发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：工程施工范围等。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：辉县市渔村。

2.8其它义务

补充约定：

发包人协作承包人协调当地关系。

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3条约定，批准工程的分包（如允许）；

（2）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.3条约定，作出变更决定；

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务

（1）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（2）承包人应配备统一的安全帽，并有明显的单位缩写和标识，费用由承包人自理。

（3）承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发[2005]9号）的有关规定，依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

（4）承包人应按照国家行业相关规定，参加单元工程质量评定，分部工程评定，单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作（但不限于）：

1）编制工程验收工作方案和计划；

2）参加分部工程验收、单位工程验收、合同项目完成验收、部分工程验收，提交有关验收报告和备查资料；

3）作为被验收单位参与设计单元工程完工（竣工）验收、单项（设计单元）工程投入使用验收等政府验收，按时提交有关报告和备查资料；

4）落实历次验收的遗留问题，并及时提请验收；

5）配合发包人开展专项验收和安全评估工作；

6）负责对施工档案资料的收集、整理、归档并按要求及时移交。

（5）承包人应按照有关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项规章制度，保证工程档案合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人不予返还保留金。

（6）承包人配合发包人做好征地、拆迁、施工环境维护等工作，不能因上诉因素向发包人提出费用索赔和工期延期。

4.5承包人项目经理

4.5.5承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理。本合同的项目经理不能兼任除本合同外的其他工程项目经理或主要负责人。如无不可抗拒的因素，在本合同施工期内项目经理不得更换，否则承包人向发包人支付违约金2万元，并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果和违约责任。

4.5.6项目经理每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金1000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.5.7本合同工程的技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内技术负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金2万元，并且每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对技术负责人进行考评，每差一天承包人向发包人支付违约金1000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医护人员及医疗和急救设备，若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议处理，并按处理意见解决劳动争议，其费用已包含在投标报价中。

4.8.8承包人应按照《河南省人民政府关于解决农民工资问题的实施意见》（豫政2006］23号）及《河南省劳动社会保障厅、河南省建设厅关于继续加大力度清理拖欠农民工工资问题的通知》（豫劳社监察［2004］6号）的规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行情况，依法与所招用的农民工建立劳动合同关系，依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

一旦发生其承包的工程项目中出现拖欠职工工资情况，可由发包人从农民工工资保障金中先予划支。不足部分从未结清的工程款中扣除，垫付的工资额以未结清的工程款为限。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：/。

5材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料：/。工程设备：/。

6施工设备和临时设施

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

6.2.1发包人提供的的施工设备：/。

6.2.2发包人提供的临时设施：/。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人自行办理并承担相关费用。

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供合同工程设计范围内的有关勘测成果资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：度汛方案、应急预案等。

9.2.13施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定：承包人应按国家有关规定制定的“文明工地标准”文明施工，创建文明建设工地。

11开工和竣工（完工）

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：非正常气候条件。

11.5承包人工期延误

承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按1000元/天计，全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的10％。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：由发包人与承包人商定。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。

12.2发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。

13工程质量

13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良率达90%以上，且未发生过质量事故。

13.7.7工程合格标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准；工程质量全部合格；优良标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）优良标准。达到优良的奖金为：由发包人与承包人商定。

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

15变更

15.1变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15％，关键项目：项目的合同价占合同总价的5%，单价调整方式：关键项目的工程量增减超过15%的部分，相应调减或调增合同单价税前的5%。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。

15.8暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：/。

16价格调整

16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

16.1.2采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息及其来源：/。

价格调整的项目和系数：/。

17计量与支付

17.2预付款

17.2.1预付款

按进度付款，进场施工支付合同总价的30%工程预付款（提供工程预付款保函）。

17.2.2发包人需要提供预付款保函。

17.2.3预付款的扣回与还清

工程预付款在第一次工程进度款支付时，一次性扣除。

17.4质量保证金

17.4.1扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%，推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式6份。

17.6竣工结清

17.6.1最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式6份。

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：准确，完整、齐全的有关技术材料、工程结算的经济文件、施工图及变更与签证等。

18竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、投入使用验收、完工验收；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为：（1）工程已完建；（2）按规定进行了评定或验收；（3）合同约定的其他条件。验收程序为：（1）听取被验及有关单位汇报；（2）检查完成情况、质量及相关档案资料；（3）讨论通过验收结论。

18.2分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为/，其余由监理人主持。

18.3单位工程验收

18.3.4提前投入使用的单位工程包括：/。

18.5阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/。

18.6专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/。

18.7竣工验收

18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定。

18.8施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。

18.9试运行

18.9.1试运行的组织：由发包人负责组织；费用承担：由承包人承担所需全部费用。

19缺陷责任与保修责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程移交证书中指明的完工日期算起，保修期为一年。

20保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：另行确定；

投保内容：发包人与承包人共同协商确定；

保险金额、保险费率和保险期限：发包人与承包人共同协商确定。

20.4第三者责任险

20.4.2第三者责任险保险费率：承包人确定；

第三者责任险保险金额：承包人确定。

20.5其他保险

需要投保的其他内容：投保时由发包人与承包人共同协商确定；

保险金额、保险费率和保险期限：投保时由发包人与承包人共同协商确定；

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：接到开工通知后的7天内；

保险条件：应满足工程需要，符合本合同规定。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人确定；

发包人负责补偿的范围与金额：由发包人与承包人共同协商。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：直接向工程所在地人民法院提请诉讼。合同争议协调期间，承包人不得以任何方式中止所承担的工程建设活动。

## 第3节  合同附件格式

合同协议书

_________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_______________（项目名称），已接受_______________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）_________________（¥_________）。

4.合同形式：________________。

5.计划开工日期：_______年_____月_____日；

计划竣工日期：_______年_____月_____日；工期：______日历天。

6.承包人项目经理：____________。

7.工程质量符合____________标准。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式_____份，合同双方各执_____份。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：________________（盖单位章）      承包人：___________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）    法定代表人或其委托代理人：______（签字）

_________年_________月_________日          _________年_________月_________日

# 第五章 工程量清单及图纸

（另附）

# 第六章 技术标准和要求

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

项目要求：辉县市群库灌区2024年维修养护工程项目的主要建设内容包括拆除建设规模：渠道拆除重建401m，渠道衬砌485m，闸门维修3座，斗门拆除重建2座，清淤工程435m，防护网240m，盖板工程32m，栏杆除锈及涂漆480m，倒虹吸维修1座，管理房维修2处等

# 第七章  响应文件格式

项目名称

响 应 文 件

项目编号:

供应商：                              (电子签章)

法定代表人：                          (电子签章)

日  期：         年    月    日

目    录

- 资格标文件

一、授权委托书

二、响应人基本情况表

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

四、有效的营业执照副本

五、资质证书

六、安全生产许可证

七、项目经理

八、近年财务状况

九、企业其他信誉情况

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业单位声明函（如有）

第二部分、商务标文件

一、竞争性磋商声明函

二、首次报价一览表

三、反商业贿赂承诺书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计（格式自拟）

六、项目管理机构人员配备（格式自拟）

第三部分、其他部分

一、农民工工资保证金的承诺函

二、投标企业信用承诺书

第一部分 资 格 标 文 件

一、授权委托书

致：                  （采购人）

唯一授权委托人姓名：            性别：       出生日期：      年     月     日兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1．参加投标活动；

2．出席开标会议，提交响应文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；

3．签订与中标事宜有关的合同；

4．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1．法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2．授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

供应商：                 (电子签章)

法定代表人：                 (电子签章)

日   期：       年    月    日

特别提示：1．如供应商委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。

二、 响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

注：附供应商营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本，项目经理注册建造师证及安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须出具承诺书）扫描件并加盖单位电子签章。

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构） ：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失 信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中公开·公平·公正·诚实守信标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子章）：

日期： 年 月 日

注：供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

四、有效的营业执照副本

要求：附清晰可辩的扫描件

五、资质证书

要求：附清晰可辩的扫描件

六、安全生产许可证

要求：附清晰可辩的扫描件

七、项目经理

要求：附清晰可辩的扫描件

八、近年财务状况

在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注的扫描件，具体年份要求见第一章“磋商公告”的规定

九、企业其他信誉情况

供应商应通过“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”查询“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询，并提供网页截图，对在截至开标前列入上述名单的供应商将被拒绝参加投标活动（查询时间在本项目招标公告发布之后）

十、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人：                         (电子签章)

年        月        日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是指建筑业。

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投  标  人：                         (电子签章)

日      期：          年     月      日

十二、监狱企业单位声明函（如有）

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投  标  人：                         (电子签章)

日      期：          年     月      日

第二部分 商 务 标 文 件

一、竞争性磋商声明函

致：(采购人名称)

你们                    项目（项目编号为：            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性磋商：

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

2．我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从竞争性磋商截止时间起计算的九十日历天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供本项目磋商文件要求的有关本次竞争性磋商的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

5．我们理解，你们无义务必须接受竞争性磋商最低的报价，并有权拒绝所有的响应文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

供应商名称（电子签章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年    月    日

特别提示：以上内容不得改动，否则将视为无效响应文件。

二、首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商总报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

供应商：              (电子签章)

法定代表人：              (电子签章)

日期：      年    月    日

三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：              (电子签章)

法定代表人：              (电子签章)

日期：      年    月    日

#### 四、已标价工程量清单

##### （加盖单位电子签章）

##### 五、施工组织设计

（格式自拟）

六、项目管理机构人员配备

（格式自拟）

第三部分、其 他 部 分

（供应商认为需要提供的其他资料）

### 一、农民工工资保证金的承诺函

致                    （招标人名称）：

如我公司成为本次招标项目施工工程的中标人，中标后，我公司将按照有关规定足额缴纳农民工工资保证金，作为本项目农民工工资保证金。

如我公司在项目施工过程中，出现拖欠和克扣农民工工资和其他职工工资的情况，由建设行政主管部门从本企业缴纳的农民工工资保证金中预先划支。

如我方不按时、足额缴纳农民工工资保证金的，招标人有权取消我方中标资格。

法定代表人：                     （电子签章）

承诺单位：                        （电子签章）

日    期：     年       月      日

### 二、投标企业信用承诺书

招标人名称:

我单位在参加贵单位组织的                                     项目名称（标段）的招投标活动中,郑重承诺如下:

1、我方投标文件中的所有资料都是真实、准确、完整、有效的。

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标情形。

3、我方拟派项目经理无其他在建工程。

4、我方投标文件中所附业绩、良好行为记录信息、投标人、授权委托人、拟派本项目主要参建人员(包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）均已在“全国水利建设市场监管平台”进行信息公开。

5、我方不存在被列入“ 中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 ”失信被执行人的、“ 中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单 ”的，被列入“ 国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏 ”重大税收违法失信主体的，被列入信用中国严重失信主体名单、信用河南失信惩戒对象名单、全国水利建设市场监管平台分类监管黑名单的情况。

6、若我方中标，将严格按照招标文件规定及时与招标人签订合同。

7、若我方中标，将严格按照招标文件和投标文件中所约定的内容进行实施。 若我方违反上述承诺，提供虚假资料或不按合同要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关主管部门的作出的取消中标资格、记不良行为记录、行政处罚等处理。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

法定代表人：                     （电子签章）

承诺单位盖章：                    （电子签章）

日        期：     年       月       日