郑州市第十八中学

关于追加中心机房安全升级改造项目经费的请示

郑州市教育局：

由于诸多原因，我校中心机房原有设备及环境损坏严重，无法正常运转并存在重大安全隐患，现急需对中心机房安全升级改造。具体情况如下：
一、学校中心机房概况及存在问题。一是配电柜及ups功率严重不足。功率过载导致中心机房多次线路短路，引发配电房电路跳闸，造成了设备损坏、机器宕机，对课堂教学及老师办公影响较大。二是静电地板支架及接地铜排锈蚀严重。由于地面及墙面在7.20暴雨中有渗水现象，且机柜设备较多，存在支架断裂、地板塌陷甚至机柜倾倒的风险，给设备及人员的安全带来隐患；接地铜排的锈蚀导致静电地板无法起到良好的静电消除功能。三是空调制冷量严重不足。因高温影响，服务器散热组件多次损坏，无法开机，严重影响服务器等核心设备使用寿命。
二、优化改造内容及资金需求。一是模块化机柜:包含IT服务器机柜、ATS切换柜、侧板、托架、美化板、自动门等,约30.6万元。二是配电系统及UPS系统：400A精密配电柜配置智能监控电表，可监测主路及各支路供电电压、电流、频率，有功功率、视在功率、电能等参数，带7寸触摸屏；UPS系统容量：60KVA/60KW、电池、电池箱，约22.9万元。三是空调系统：2台风冷行级空调：总冷量：30.5kW,显冷量：30.5kW，显热比为1,风量：8200m3/h，约20.7万元。四是动环系统：数据采集器、显示屏、电话短信语音模块、温湿度传感器、声光告警器、烟雾传感器、不定位漏水传感器、监控系统、平台软件，约8.4万元。五是综合布线：机房综合布线、设备安装运输、辅材，约17.5万元。六是环境建设：墙、顶、地、灯具、桥架处理、静电地板及其接地处理，约17万元。七是机房迁移：机房原有设备、线缆迁入迁出、设备调试等，约20.4万元。以上七项合计资金约137.5万元。
我校中心机房安全升级改造项目，已列入局财务系统项目库，为保障校园安全，现申请追加该项目经费137.5万元。

妥否，请批示。

2024年6月3日
