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第1章 [bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc5288][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc11129][bookmark: _Toc16186] 竞争性磋商公告
荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc6586678][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303]项目概况
荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目的潜在供应商应在使用CA数字证书登录荥阳市公共资源交易中心网站获取磋商文件，并于2024年6月25日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc23437]一、项目基本情况
1、项目编号：荥财磋商-2024-21；
2、项目名称：荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目；
3、采购方式：竞争性磋商；
4、预算金额：1644868.22元；
最高投标限价：1644868.22元；
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	荥财磋商-2024-21-1 
	荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目 
	1644868.22
	1644868.22
	是
	1644868.22


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）（高山、环翠峪）通讯迁改（工程量清单详见竞争性磋商文件）
6、合同履行期限：30日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否 
7、是否接受进口产品：否 
8、是否为只面向中小企业采购：是
[bookmark: _Toc4756]二、申请人资格条件：
[bookmark: _Toc32427]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，为本项目提供工程服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求
3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力，需提供有效的营业执照；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）。
3.2.具有通信工程施工总承包叁级或其以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理（建造师）须具有通信与广电工程专业注册建造师壹级证书，同时具备住建部门（或工信部）颁发的有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟派的项目经理（建造师）需提供近三个月的社保证明及劳务合同（新成立企业从成立之日起算）；
3.3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
3.4.本次采购不接受联合体投标。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc6586679][bookmark: _Toc3139]1、时间：2024年6月13日至2024年6月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：荥阳市公共资源交易平台
3、方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。
4、售价：0元 
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc22840]1、响应文件递交截止及开标时间：2024年6月25日上午09时30分；
2、响应文件递交地点：荥阳市公共资源交易平台；
 五、响应文件的开启
1、时间：2024年6月25日9时30分（北京时间）
2、地点（远程开标机位）：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第五开标室；
[bookmark: _Toc12087]六、发布公告的媒介及公告期限
1、本项目发布公告媒介：本次公告同时在《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省政府采购网》、《荥阳市政府采购网》上发布，竞争性磋商公告期限为三个工作日。
[bookmark: _Toc16708]七、其他补充事宜：
[bookmark: _Toc19696]本项目采购监督部门为：荥阳市财政局
响应文件制作及上传：
获取采购文件后，供应商请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。
    供应商须在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子响应文件。
开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。
八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096]1.采购人信息
名    称：荥阳市交通运输局  　　　　　　　　　　　
地    址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口
联 系 人：朱先生   　
联系方式：0371-64666832 　　　
2.采购代理机构信息
名    称：河南明蓝实业有限公司 
地　  址：南阳市宏江升龙苑6 号商务楼东单元1310 室 
联 系 人：张女士
联系方式：0371-65000699
3.项目联系方式
项目联系人：张女士
电话：0371-65000699


[bookmark: _Toc32463]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc22413][bookmark: _Toc144974496]供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名    称：荥阳市交通运输局  　　　　　　　　　　　
地    址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口
联 系 人：  朱先生 　
联系方式：0371-64666832
 　　

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南明蓝实业有限公司 
地址：南阳市宏江升龙苑6 号商务楼东单元1310 室 
联系人：张女士
联系电话：0371-65000699

	1.1.4
	项目名称
	荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目 

	1.1.5
	项目地点
	荥阳市

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）（高山、环翠峪）通讯迁改（工程量清单详见竞争性磋商文件）

	1.3.2
	工期
	30日历天

	1.3.3
	质量标准
	合格

	1.4.1
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，为本项目提供工程服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求
3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力，需提供有效的营业执照；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）。
3.2.具有通信工程施工总承包叁级或其以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理（建造师）须具有通信与广电工程专业注册建造师壹级证书，同时具备住建部门（或工信部）颁发的有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟派的项目经理（建造师）需提供近三个月的社保证明及劳务合同（新成立企业从成立之日起算）；
3.3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不组织

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	时间：获取磋商文件之日起7个工作日内提出
形式：通过荥阳市公共资源交易中心电子平台系统内提出 

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间5天前（采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“网上提问”或“群发消息”告知供应商。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成磋商文件其他材料
	除磋商文件外，最高投标限价以及采购人在采购期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	获取磋商文件之日起7个工作日内提出

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年6月25日9时30分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	所有澄清均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	所有修改均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	3.1.1
	构成响应文件其他材料
	1、采购人发出的补充文件或变更资料（如有）
2、供应商认为需要提交的其他证明材料，具体见响应文件格式

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取投标保证金，但供应商应做出相关实质性的承诺。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	须提供企业2022年或2023年经审计的财务报告（成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明）

	3.6
	是否允许备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、电子响应文件
供应商在制作电子响应文件时，“响应文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目 “响应文件正文”中的要求签字盖章的格式内容，供应商须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

	3.7.4
	响应文件的制作及要求
	加密的电子响应文件壹份（*.xytf 格式，在会员系统指定位置上传）；

	4.2.2
	递交响应文件地点
	供应商须在响应文件提交截止时间前在荥阳市公共资源交易中心交易系统中将加密电子响应文件加密上传。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2024年6月25日9时30分（北京时间）
开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）远程第五开标室；
注：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://http://www.xyggzyjyzx.com/:8093/BidOpening），供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。

	5.2
	开标唱标程序
	本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子响应文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标。 
供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人；
评标专家确定方式：投标截止时间前24小时内，从相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名
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	需要补充的其他内容

	10.1
	最高投标限价
	本项目设最高投标限价，最高投标限价为1644868.22元，凡供应商的投标价格超出“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的，该供应商的响应文件将不予进行后续评审，否决其投标。

	10.2
	采购代理服务费
	费用参考《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】并结合招标代理公司的遴选成交通知书承诺费率计取，由中标人支付。

	10.5
	中小微型企业有关政策
	对于供应商为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。
监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：
 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)
的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。声明函内容真实性由供应商负责。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）
 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。
根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	10.6
	政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品
	如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品及环境标志产品的，须提供以下材料： 
★投标产品中的设备属于政府强制采购节能产品，在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单内，强制采购节能产品具体品目以“★”标注，例如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。
应提供政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书等证明材料，否则视为非实质性响应磋商文件要求。
投标产品中的设备属于最新一期的政府优先采购节能产品、环境标志产品，应提供政府优先采购节能清单（或环境标志产品清单）文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书（或环境标志产品证书）等证明材料，否则视为主动放弃被优先采购的权利。
优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的）。

	10.7
	其他要求
	1、 本项目磋商文件未尽事宜，则按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规执行。
2、 供应商需独立制作、修改和上传响应文件，若因响应文件制作机器码与其他供应商一致，机器码一致的所有响应文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。
3、 [bookmark: _GoBack]本项目履约保证金为5%。


[bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc23752][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc8636]1. 总则
[bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc532034640][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc152045530]1.1 项目概况
1.1.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5本项目项目地点：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc532034641][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc10480]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc532034642][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc3519]1.3 采购范围、工期和质量标准
1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的工期：见供应商前附表。
1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc532034643][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc6427]1.4 供货商资格要求
1.4.1供货商应具备承担本项目的资格要求：详见供应商须知前附表；
1.4.2 本次采购不接受联合体投标。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）被责令停业的；
（5）被暂停或取消投标资格的；
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc532034644][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535]1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc19869][bookmark: _Toc532034645][bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc532034646]1.7 语言文字
除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc532034647][bookmark: _Toc15061][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc532034648][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc28426]1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc532034649][bookmark: _Toc144974508]不组织
[bookmark: _Toc29962][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc30593][bookmark: _Toc532034650][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152045541]1.10 投标预备会
[bookmark: _Toc532034651]不组织
[bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc17800][bookmark: _Toc532034652][bookmark: _Toc21720]1.11 分包
[bookmark: _Toc532034653]不允许
[bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc30608][bookmark: _Toc532034654][bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542]1.12 偏离
不允许
[bookmark: _Toc13698][bookmark: _Toc4614]2. 磋商文件
[bookmark: _Toc1427][bookmark: _Toc532034656][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc8110][bookmark: _Toc152045543]2.1 磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）磋商公告
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）响应文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc532034657]2.2 磋商文件的澄清
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc6732][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546]2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。
2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前通过“荥阳市公共资源交易中心平台”发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc28594]2.3 磋商文件的修改
2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通过“荥阳市公共资源交易中心平台”通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。 
2.3.2请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc31734]3. 响应文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc532034660][bookmark: _Toc32008]3.1 响应文件的组成
[bookmark: _Toc20961][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc532034661][bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc256519658][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548]3.1.1响应文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc532034662][bookmark: _Toc11833]一、磋商响应函及磋商响应一览表
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标承诺函
四、已标价工程量清单
五、资格证明文件
六、技术文件
七、供应商认为与本次项目有关的其他材料
[bookmark: _Toc20315]3.2 投标报价
3.2.1投标报价中供应商应报出货到项目地点。其中应包含设备价、备品备件价、检验费、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）等各项费用。
3.2.2供应商的投标报价应包含验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。
3.2.3响应文件的投标报价，应是完成本文件所列采购范围的全部内容。
3.2.4采购人对供应商提供的产品有权到制造商进行考察和验货，供应商应提供便利条件。
[bookmark: _Toc29629][bookmark: _Toc13404][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc532034663]3.3 投标有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc532034664][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc144974520]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc532034665]按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取投标保证金，但供应商应做出相关实质性的承诺。
[bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152042331]3.5 资格审查资料
供应商在编制响应文件时，应按新情况提供相关资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足磋商文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc21617][bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc12185]3.6 备选投标方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc2797][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc144974522]3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2响应文件应当对磋商文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、技术标准等实质性内容作出响应。
3.7.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及招标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
[bookmark: _Toc7868][bookmark: _Toc28164][bookmark: _Toc6683]3.8响应文件的样式和签署
3.8.1供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交响应文件。
（1）加密的电子响应文件（*.xytf 格式）,应在投标截止时间前通过“荥阳市公共资源交易中心（http://www.xyggzyjyzx.com/）”电子交易平台内上传；
3.8.2加密的电子响应文件为“荥阳市公共资源交易中心（http://www.xyggzyjyzx.com/）” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
3.8.3供应商在制作电子响应文件时：
（1）“响应文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、“磋商响应一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；
（2）左侧栏目 “响应文件正文”中的要求签字盖章的格式内容，供应商须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
（3）将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。
3.8.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
3.8.5电子响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。
3.8.6供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.xytf 格式和*.nxytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
[bookmark: _Toc12590]4. 投标
[bookmark: _Toc29519][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc25782][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527]4.1响应文件的密封和标记
交易中心系统上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.xytf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。
4.2.2供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与荥阳市公共资源交易中心联系。
4.2.3逾期上传的或者未上传至指定位置的响应文件，采购人不予受理。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1供应商在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。最终响应文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。
4.3.2从投标截止期至供应商在响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc10356]5. 开标
[bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc532034672][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562]5.1.1采购人在本章供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。
5.1.2本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为
（http://http://www.xyggzyjyzx.com/:8093/BidOpening）， 供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
5.1.3供应商须在系统规定的解密时间内完成解密，未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。
[bookmark: _Toc22870][bookmark: _Toc24719][bookmark: _Toc6512]5.2 开标程序
本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子响应文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标。 
供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc29431]6. 评标
[bookmark: _Toc532034675][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc8863][bookmark: _Toc152042339]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc152045566]6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc345139489][bookmark: _Toc532034676][bookmark: _Toc31998][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc22810]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc345139490][bookmark: _Toc532034677][bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc13889]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc7585]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc12600][bookmark: _Toc532034679][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc2108][bookmark: _Toc532034680][bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc144974536]7.2 中标通知
7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
7.2.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定中标人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.2.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，磋商文件应当随中标结果同时公告。
7.2.5中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
7.2.6中标公告期限为1个工作日。
7.2.7在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
7.2.8中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc532034681][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc144974538]7.3 签订合同
7.3.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。
7.3.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.3.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc23777]8. 重新采购和采购变更
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc532034683][bookmark: _Toc28118][bookmark: _Toc16387]8.1 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：
（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；
（2）通过资格审查少于3个或经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc532034684][bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc18449]8.2 采购变更
重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后可采用其他采购方式。
[bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc19352][bookmark: _Toc2030][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc532034686][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575]9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc532034687][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc152045576]9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc28998][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc532034688]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
9.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.3.2评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
[bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc532034689][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc532034690][bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc152042356]9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc23296]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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[bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc2105][bookmark: _Toc152042375]第三章 评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc350881051][bookmark: _Toc130028398][bookmark: _Toc25726404][bookmark: _Toc25037540][bookmark: _Toc26261451][bookmark: _Toc120416258][bookmark: _Toc138753174]评分办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	磋商响应函签章
	符合磋商文件规定

	
	
	响应文件格式
	符合第七章“响应文件格式”要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且未超出该项目最高投标限价

	2.1.2
	资格评审标准
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，为本项目提供工程服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求
3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力，需提供有效的营业执照；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商需出具承诺书，格式自拟）。
3.2.具有通信工程施工总承包叁级或其以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理（建造师）须具有通信与广电工程专业注册建造师壹级证书，同时具备住建部门（或工信部）颁发的有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟派的项目经理（建造师）需提供近三个月的社保证明及劳务合同（新成立企业从成立之日起算）；
3.3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
3.4.本次采购不接受联合体投标。

	2.1.3
	响应性评审标准
	采购范围
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	2.2
	分值构成
	报价部分：35分；
技术部分：46分；
商务部分 ：19分；

	[bookmark: _Toc254788514][bookmark: _Toc6915][bookmark: _Toc23834][bookmark: _Toc18868][bookmark: _Toc346731841][bookmark: _Toc256519728]序号
	评分内容
	评分因素
	评分标准

	2.2.1
（1）
	投标报价（35分）

	磋商报价
评分标准
	价格分统一采用低价优先法计算，“评标基准价”是指磋商最终报价当中的最低有效报价。所有通过初步评审的供应商进入最终报价阶段进行最终报价。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×35
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供符合要求的中小企业声明函。

	2.2.1
（2）
	技术部分（46分）
	施工方案与技术措施（10分）
	（1） 施工方法合理5分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分；
（2） 施工技术措施合理5分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分；

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	质量管理制度、保证措施：针对性及可操作性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分；

	
	
	安全管理体系与措施（6分）
	安全生产保护措施：针对性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分；

	
	
	环境保护管理体系与措施（6 分）
	文明工地和环境保护措施：针对性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分；

	
	
	工程进度计划与措施（6分）
	施工进度计划及保证措施合理6分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分；

	
	
	施工主要机械设备及人力资源配置（6分）
	1、施工机械满足施工要求的得2分，基本满足要求得 1 分，缺项不得分；
2、机构设置健全的得2分，基本健全得1分，缺项不得分；
3、施工及技术管理人员配置合理得2分，基本满足要求得1分，缺项不得分。

	
	
	施工总体布置（6分）
	施工总体布置合理得6分，基本合理得3分，一般1分，缺项不得分。

	2.2.1
（3）
	商务部分（19分）
	项目主要
人员配备
（3分）
	项目管理部施工员、质量员、安全员、资料员、材料员配备齐全得3分，缺项不得分。

	
	
	服务承诺
（12分）
	根据响应文件服务承诺(工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺、不拖欠农民工工资的有关承诺及措施、提供有实质性意义的其他优惠服务)
①内容详实，服务承诺、保障措施科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强。（12分）
②内容完整，服务承诺、保障措施基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。（8分）
③内容基本完整，服务承诺、保障措施在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。（3分）
缺项不得分。

	[bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc532034254][bookmark: _Toc2281][bookmark: _Toc532034697]
	
	综合实力（4分）
	1.供应商须提供业主书面表扬信、奖状等服务证明文件，每提供一个证书得 1分，最多得 4 分。


1.评标方法 
[bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc346731842][bookmark: _Toc17153][bookmark: _Toc254788515][bookmark: _Toc256519729]本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。
[bookmark: _Toc26145][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc254788517][bookmark: _Toc17390][bookmark: _Toc256519734][bookmark: _Toc31154][bookmark: _Toc346731844]2. 评审标准
[bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc5543][bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc3080]2.1 初步评审标准
[bookmark: _Toc29383][bookmark: _Toc17013][bookmark: _Toc256519736][bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc15932]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc152042380]2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc254788518][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc256519738][bookmark: _Toc11128][bookmark: _Toc346731845]2.2.1 分值构成
（1）报价部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序 
[bookmark: _Toc254788519][bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc346731846][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc256519739]3.1初步评审 
[bookmark: _Toc325][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc24988][bookmark: _Toc256519740]3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc14712][bookmark: _Toc256519741][bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc21573]3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc256519742][bookmark: _Toc24006][bookmark: _Toc1851]3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc346731847][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc254788520][bookmark: _Toc256519743][bookmark: _Toc21175][bookmark: _Toc20863]3.2详细评审
[bookmark: _Toc256519744][bookmark: _Toc14548][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc24013]3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（1）投标报价计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（2）技术部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（3）商务部分计算出得分C；
[bookmark: _Toc256519745][bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc9474]评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc4168][bookmark: _Toc9098][bookmark: _Toc256519746][bookmark: _Toc1912]3.2.3供应商得分＝A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
[bookmark: _Toc256519747][bookmark: _Toc4934][bookmark: _Toc15660][bookmark: _Toc32130]评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc254788521][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc256519748][bookmark: _Toc346731848][bookmark: _Toc19414]3.3响应文件的澄清和补正
[bookmark: _Toc687][bookmark: _Toc256519749][bookmark: _Toc15681][bookmark: _Toc30071]3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc29040][bookmark: _Toc256519750][bookmark: _Toc21316][bookmark: _Toc29439]3.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
[bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc256519751][bookmark: _Toc24506]3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc346731849][bookmark: _Toc256519752][bookmark: _Toc254788522][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc21596]3.4评标结果
[bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc5594][bookmark: _Toc9316][bookmark: _Toc256519754]3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；
3.4.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定中标人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.4.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。


























[bookmark: _Toc18546][bookmark: _Toc12096]第四章 合同主要条款及格式

    合同编号：                

荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目
建设工程施工合同






住房城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

[bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：荥阳市交通运输局
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称： 荥阳市交通运输局焦平高速荥阳至新密段（荥阳境）-中国电信荥阳分公司（高山、环翠峪）通讯迁改工程项目 。
2.工程地点：荥阳市                         。
3.资金来源： 专项资金                       。
4.工程内容：布放24芯光缆1.29公里、48芯光缆2.01公里、96芯光缆5.69公里、144芯光缆5.64公里，新建顶管5.963公里，杆路0.883公里。
5.工程承包范围：
施工图及工程量清单和招标文件全部内容  。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期： 年  月 日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。从属地政府移交场地开始计算工期。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
4、 [bookmark: _Toc351203484]签约合同价及工程款(进度款)支付的方式和时间：
1、采用固定单价合同，不接受调价。
2、合同签订后并进场施工后可支付到签约合同价的20%，验收合格可支付到签约合同价的50%，工程结算审计完成后可支付到审定工程款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满一次性付清。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：              。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                 签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。

发包人：(公章)               承包人：(公章)                               
                                                          
组织机构代码：             组织机构代码：            
地  址：                     地  址：                   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：                 委托代理人：                 
电  话：                     电  话：                     
开户银行：                   开户银行：                   
账  号：                   账  号：                     
第2部分 [bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
通用合同条款

本部分以中华人民共和国建设部和国家工商管理总局（现为国家市场监督管理总局）于2017年联合发布的建设工程施工合同（示范文本）》（ GF-2017-0201）为准，本合同文件第三部分专用合同条款对通用合同条款作出不同约定的，以第三部分专用合同条款为准。


第3部分 [bookmark: _Toc351203632]专用合同条款
一、词语定义及合同文件
　　1.合同文件及解释顺序
　　合同文件组成及解释顺序：以本合同第一部分合同协议书约定为准。
　　2.语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。
　　3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：  /  。
3.3适用标准、规范
　　适用标准、规范的名称: 除招标文件、工程设计罗列部分外，国家及河南省现行的与本工程建设有关的标准和规范。
    发包人提供标准、规范的时间:无。
    国内没有相应标准、规范时的约定: 双方协商确定，协商不一致的，以甲方确定为准。
　　4.图纸
　　4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：    套，开工前一周内。
　　4.2发包人对图纸的保密要求：图纸不得翻印外传，严格控制非本工程参与人员接触图纸及相关资料。
二、双方一般权利和义务
1.项目经理
1.1姓名：              职务：项目经理
2.发包人工作
2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以总监理工程师下达开工令的时间为准。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协调相关事宜，由承包人负责具体实施并承担相关费用。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人协调相关事宜，由承包人负责具体实施并承担相关费用。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料在合同签订后十日内由发包人提供，发包人负责协调相关部门在合同签订后十日内提供地下管线资料。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：及时办理。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：  /  。
(7)图纸会审和设计交底时间：开工前三日内。
(8)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：  /  。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：无。
2.2发包人委托承包人办理的工作：另行约定。
3.承包人工作
3．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
1. 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，费用在投标总价中考虑。
1. 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:按发包人需求提供，满足施工需要，费用由承包人自行承担。
1. [bookmark: _Hlk168040887]需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，所有费用已包括在投标总价中。
1. 已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，所有费用已包括在投标总价中。
1. 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人根据现场实际情况和施工需要确定保护措施，费用由承包人负责，所有费用已含在投标总价中。
1. 施工现场清洁卫生的要求：除执行通用条款约定外，还应按郑州市或荥阳市有关规定执行，文明施工，如引起市容管理等部门处罚，罚款由承包人负责，因此影响工期的，不予顺延。
1. 双方约定承包人应完成的其他工作：如有，双方另行协商。
三、施工组织设计和工期
1.进度计划
1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审后7日内。
工程师确认的时间： 收到《施工组织设计》2日内予以批复。
1.2群体工程中有关进度计划的要求：无。
1.3工期延误
1.3双方约定工期顺延的其他情况：中标人所报的投标工期为合同工期；中标人必须按合同工期或发包人和监理工程师同意顺延的工期竣工。因以下原因造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件；
（2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）重大设计变更和工程量增加；
（4）不可抗力；
（5）经发包人、监理工程师同意工期顺延的其他情况；
承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期天数、原因、详细计算过程向发包人和监理工程师以书面形式提出报告，否则承包人无权事后再就此提出工期索赔。
(1) 因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。
(2) 因承包人原因造成工程停工或工期延误，每延误1日的误期赔偿金额为工程款总额的 0.5 %，累计最高赔偿金额为工程款总额的20 % 。
(3)  基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期。
（4）除上述约定外，如发生其他事件导致承包人延误工期，不予顺延。
四、质量与验收
1.4.工程质量必需达到国家颁布的施工质量验收合格标准的规定。
1.5隐蔽工程和中间验收
1.5(1)双方约定中间验收部位：另行约定。
1.6工程试车
1.6(1)试车费用的承担：无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
五、安全施工
六、合同价款与支付
1.合同价款及调整
本合同价款采用  （1）  方式确定。
（1） 采用固定单价合同，不接受调价。
2. 工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额比例：  /  。
3.工程量确认
3.1工程量以实际发生的经第三方签认的工程量为依据进行计量；支付单价以投标清单报价为依据，设计变更和签证涉及到投标清单没有的单价时，按照相应管理办法由施工单位组价报批，监理和业主负责审核定价报审，最终以审计审定的综合单价进行结算支付。
3.2工程款(进度款)支付的方式和时间：
合同签订后并进场施工后可支付到签约合同价的20%，验收合格可支付到签约合同价的50%，工程结算审计完成后可支付到审定工程款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满一次性付清。
每次支付工程款前，承包人应向发包人开具符合正规的、符合合同要求的与本次应付款项金额对应的发票。
发包人收到发票及财政部门拨款需要承包人提供的其他全部材料后进行审核，审核通过后向财政部门申请拨款，财政部门拨款到位后3个工作日内支付给承包人。
七、材料设备供应
1.发包人供应材料设备
2.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符：/
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/
(3)承包人可代为调剂串换的材料：/ 
(4)到货地点与一览表不符：/
(5)供应数量与一览表不符：/
(6)到货时间与一览表不符：/
3.发包人供应材料设备的结算方法：/。
4.承包人采购材料设备
4.1承包人采购材料设备的约定：由发包人、承包人另行协商。
八、工程变更
九、竣工验收与结算
1.竣工验收:按照通用合同条款。
　　1.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收前十日内提供符合业主要求的竣工图，份数应满足业主要求。
1.2中间交工工程的范围和竣工时间：无。
十、违约、索赔和争议
1.违约
1．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 发包人不承担违约责任。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 发包人不承担违约责任。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 发包人不承担违约责任。
1．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按本合同第二部分通用合同条款执行。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 按本合同第二部分通用合同条款执行。
双方约定的承包人其他违约责任:由发包人、承包人协商。
2.争议
2.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地的人民法院起诉。
2.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）法院要求停止施工。
十一、其他
1.工程分包
1.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /
分包施工单位为：/
2.不可抗力
2.1双方关于不可抗力的约定：按本合同第二部分通用合同条款执行。
3.保险
3.1本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容：/
发包人委托承包人办理的保险事项：/
(2)承包人投保内容：/
4.担保
5.合同份数
5.1双方约定合同副本份数：本合同约定副本为陆份。
6.补充条款
承包人应按规定向相关部门交纳农民工工资保障金，承包人不允许克扣民工工资，如有发生民工上访等事件，由承包人承担全部责任；
承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包，也不允许转包给他人，更不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；
承包人应针对本工程施工制定相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，防范第三人发生安全事故，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责，如因此导致发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿，发包人为维护权益和实现追偿权而产生的费用（包含但不限于案件受理费、法律代理费、执行费、鉴定费、差旅费等）全部由承包人承担；
因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所造成的一切损失；
未尽事宜，双方另行协商，施工合同最终以双方签订的正式文本为准。


合同附件
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廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）项目法人  荥阳市交通运输局 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位                     （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。
（2）严格执行               （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为             （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署盖章后立即生效。
8．本合同一式 陆 份，由发包人和承包人各执 贰 份，送交发包人和承包人的监督单位各 壹 份。

发包人：荥阳市交通运输局        承包人：                
（盖单位章）                       （盖单位章） 
法定代表人或                     法定代表人或
其委托代理人：                   其委托代理人：          
      年    月    日                         年    月    日
委托人监督单位：                监理人监督单位：        
(全称） (盖单位章）	          （全称）(盖单位章）
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附件二：安全生产合同
安全生产合同
为在                    （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人荥阳市交通运输局 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                           （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1、发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2、承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
(11)承包人应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照发包人的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。
(12)承包人应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给发包人备案。
(13)承包人应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：
①安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
②其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
③主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。
（14）安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
当发生下列情况之一的，承包人承担违约责任，依法赔偿给发包人造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，承包人依法承担相应责任：
1.承包人未按照合同或者协议约定将发包人提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；
2.承包人不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；
3.承包人有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；
4.承包人人员违章指挥或者违章作业的；
5.承包人现场安全管理不到位的；
6.发生事故后，承包人未及时开展应急救援工作的；
7.承包人不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5、本合同—式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

发包人：荥阳市交通运输局        承包人：                
（盖单位章）                   （盖单位章） 
法定代表人或                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）   其委托代理人：       （签字）
       年    月    日                  年     月    日

[bookmark: _Toc14346][bookmark: _Toc10674]
附件三：建设工程农民工工资支付承诺书
建设工程农民工工资支付承诺书
发包单位(全称)： 荥阳市交通运输局                     
承包单位(全称)：                                       
我单位在此郑重承诺：
1、 严格落实农民工工资管理“一金三制”相关要求。
2、 开工前与农民工签订劳动合同。
三、按月支付农民工工资、加班加点工资。
四、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准。
五、不无故拖欠、克扣农民工工资。
六、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。
七、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在5日内补足保障金。
　
发包单位：荥阳市交通运输局    承包单位                 (公章)                   (公章)
法定代表人或                   法定代表人或
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：        
年   月   日                    年   月   日
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	工程量清单总表(表一)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL01  全页

	序号
	表格编号
	费用名称
	小型
	需安装的
	不需安装的
	建筑安装
	其他费用
	预备费
	总价值

	
	
	
	建筑工程费
	设备费
	设备、工器具费
	工程费
	
	
	

	
	
	
	元
	除税价
	增值税
	含税价
	外币()

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ
	Ⅺ
	Ⅻ
	XIII

	1
	表二
	建筑安装工程费
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	GL04(设备)
	需安装的设备
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	小型建筑表格编号
	小型建筑工程费
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	 
	工程费
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	GL05
	工程建设其他费用
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	 
	合计
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	 
	总计
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人:                             签章： 
	编制日期:   年   月



	工程量清单(表二)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL02  全页

	序号
	费用名称
	依据和
	合计
	序号
	费用名称
	依据和
	合计

	
	
	计算方法
	
	
	
	计算方法 
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	 
	建筑安装工程费含税价
	一+二+三+四
	
	7
	夜间施工增加费
	人工费折后×0%
	

	 
	建筑安装工程费除税价
	一+二+三
	
	8
	冬雨季施工增加费
	人工费折后×1.8%
	

	一
	直接费
	(一)+(二)
	
	9
	生产工具用具使用费
	人工费折后×1.5%
	

	(一)
	直接工程费
	1+2+3+4
	
	10
	施工用水电蒸气费
	 
	

	1
	人工费
	(1)+(2)
	
	11
	特殊地区施工增加费
	总工日×0
	

	(1)
	技工费
	技工工日×114×1
	
	12
	已完工程及设备保护费
	人工费×2%
	

	(2)
	普工费
	普工工日×61×1
	
	13
	运土费
	 
	

	2
	材料费
	(1)+(2)
	
	14
	施工队伍调遣费
	单程调遣费×调遣人数×2
	

	(1)
	主要材料费
	详见表四
	
	15
	大型施工机械调遣费
	调遣用车运价×调遣运距×2
	

	(2)
	辅助材料费
	主材费×0.3%
	
	二
	间接费
	(一)+(二)
	

	3
	机械使用费
	表三乙×1
	
	(一)
	规费
	1+2+3+4
	

	4
	仪表使用费
	表三丙×1
	
	1
	工程排污费
	 
	

	(二)
	措施项目费
	1+2+3+...+15
	
	2
	社会保障费
	人工费折前×28.5%
	

	1
	文明施工费
	人工费折后×1.5%
	
	3
	住房公积金
	人工费折前×4.19%
	

	2
	工地器材搬运费
	人工费折后×3.4%
	
	4
	危险作业意外伤害保险费
	人工费折前×1%
	

	3
	工程干扰费
	人工费折后×0%
	
	(二)
	企业管理费
	人工费折后×27.4%
	

	4
	工程点交、场地清理费
	人工费折后×3.3%
	
	三
	利润
	人工费折后×20.0%
	

	5
	临时设施费
	人工费折后×2.6%
	
	四
	销项税额
	(一+二+三-甲供材料)×9%+甲材税金
	

	6
	工程车辆使用费
	人工费折后×5.0%
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人:                             签章： 
	编制日期:2023年5月



	工程量清单(表三)甲

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL03甲  第1页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	单位定额值(工日)
	合计值(工日)

	
	
	
	
	
	技工
	普工
	技工
	普工

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ

	1
	TXL1-001
	直埋光(电)缆工程施工测量
	百米
	0.440
	
	
	
	

	2
	TXL1-002
	架空光(电)缆工程施工测量
	百米
	15.400
	
	
	
	

	3
	TXL1-003
	管道光(电)缆工程施工测量
	百米
	36.210
	
	
	
	

	4
	TXL2-002
	挖、松填光(电)缆沟、接头坑 硬土
	百立方米
	0.440
	
	
	
	

	5
	TXL2-021.6
	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆 24芯
	千米条
	0.008
	
	
	
	

	6
	TXL2-022.1
	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆 48芯
	千米条
	0.028
	
	
	
	

	7
	TXL2-023.2
	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆 96芯
	千米条
	0.022
	
	
	
	

	8
	TXL2-024.3
	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆 144芯
	千米条
	0.030
	
	
	
	

	9
	TXL2-110
	铺管保护 铺塑料管
	米
	88.000
	
	
	
	

	10
	TXL3-001.2
	立8米水泥杆 综合土
	根
	30.000
	
	
	
	

	11
	TXL3-004.1
	立10米水泥杆 综合土
	根
	3.000
	
	
	
	

	12
	TXL3-054
	水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线 综合土
	条
	15.000
	
	
	
	

	13
	TXL3-143
	安装拉线警示保护管
	处
	15.000
	
	
	
	

	14
	TXL3-170
	水泥杆架设7/2.2吊线 山区
	千米条
	1.197
	
	
	
	

	15
	TXL3-192.6
	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 24芯
	千米条
	0.883
	
	
	
	

	16
	TXL3-194.5
	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 144芯
	千米条
	1.197
	
	
	
	

	17
	TXL4-012.2
	敷设管道光缆 24芯
	千米条
	0.439
	
	
	
	

	18
	TXL4-013.3
	敷设管道光缆 48芯
	千米条
	1.681
	
	
	
	

	19
	TXL4-014.5
	敷设管道光缆 96芯
	千米条
	3.149
	
	
	
	

	20
	TXL4-015.3
	敷设管道光缆 144芯
	千米条
	2.290
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人:                             签章： 
	编制日期:    年    月

	 

	工程量清单(表三)甲

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:中国电信集团有限公司郑州分公司
	表格编号:GL03甲  第2页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	单位定额值(工日)
	合计值(工日)

	
	
	
	
	
	技工
	普工
	技工
	普工

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ

	21
	TXL4-043
	安装引上钢管(Φ50以下) 杆上
	根
	88.000
	
	
	
	

	22
	TXL4-050
	穿放引上光缆 24芯
	条
	4.000
	
	
	
	

	23
	TXL4-050
	穿放引上光缆 48芯
	条
	14.000
	
	
	
	

	24
	TXL4-050
	穿放引上光缆 96芯
	条
	11.000
	
	
	
	

	25
	TXL4-050
	穿放引上光缆 144芯
	条
	16.000
	
	
	
	

	26
	TXL6-005
	光缆成端接头 束状
	芯
	432.000
	
	
	
	

	27
	TXL6-009
	光缆接续 24芯以下
	头
	2.000
	
	
	
	

	28
	TXL6-011
	光缆接续 48芯以下
	头
	10.000
	
	
	
	

	29
	TXL6-015
	光缆接续 96芯以下
	头
	20.000
	
	
	
	

	30
	TXL6-018
	光缆接续 144芯以下
	头
	16.000
	
	
	
	

	31
	TXL6-104
	用户光缆测试 24芯以下
	段
	2.000
	
	
	
	

	32
	TXL6-106
	用户光缆测试 48芯以下
	段
	7.000
	
	
	
	

	33
	TXL6-110
	用户光缆测试 96芯以下
	段
	7.000
	
	
	
	

	34
	TXL6-113
	用户光缆测试 144芯以下
	段
	9.000
	
	
	
	

	35
	TXL3-147
	安装电杆地线 直埋式
	条
	6.000
	
	
	
	

	36
	TXL7-044
	安装落地式光缆交接箱 288芯以上
	个
	1.000
	
	
	
	

	37
	TXL3-194.2
	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 96芯
	千米条
	0.343
	
	
	
	

	38
	TXL2-108
	机械顶管
	米
	3599.000
	
	
	
	

	39
	TGD3-001
	砖砌人孔(现场浇筑上覆) 小号直通型
	个
	50.000
	
	
	
	

	40
	TXL1-006
	光缆单盘检验
	芯盘
	552.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人:                             签章： 
	编制日期:    年    月

	 

	工程量清单(表三)甲

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:中国电信集团有限公司郑州分公司
	表格编号:GL03甲  第3页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	单位定额值(工日)
	合计值(工日)

	
	
	
	
	
	技工
	普工
	技工
	普工

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ

	 
	 
	合   计
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	总   计
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人:                             签章： 
	编制日期:    年    月



	工程量清单(表三)乙

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:
	 
	 

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL03乙  第1页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	机械名称
	单位定额值
	总价值

	
	
	
	
	
	
	数量
	单价
	数量
	总价值

	
	
	
	
	
	
	(台班)
	(元)
	(台班)
	(元)

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	TXL3-001.2
	立8米水泥杆 综合土
	根
	30.000
	汽车式起重机(5t)
	0.040
	
	
	

	2
	TXL3-004.1
	立10米水泥杆 综合土
	根
	3.000
	汽车式起重机(5t)
	0.040
	
	
	

	3
	TXL6-005
	光缆成端接头 束状
	芯
	432.000
	光纤熔接机
	0.030
	
	
	

	4
	TXL6-009
	光缆接续 24芯以下
	头
	2.000
	光纤熔接机
	0.300
	
	
	

	5
	TXL6-011
	光缆接续 48芯以下
	头
	10.000
	光纤熔接机
	0.550
	
	
	

	6
	TXL6-015
	光缆接续 96芯以下
	头
	20.000
	光纤熔接机
	1.100
	
	
	

	7
	TXL6-018
	光缆接续 144芯以下
	头
	16.000
	光纤熔接机
	1.400
	
	
	

	8
	TXL2-108
	机械顶管
	米
	3599.000
	液压顶管机(5t)
	0.150
	
	
	

	 
	 
	合    计
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	总    计
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                  签章：
	编制日期:    年    月


	工程量清单(表三)丙

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:
	 
	 

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL03丙  第1页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	仪表名称
	单位定额值
	总价值

	
	
	
	
	
	
	数量
	单价
	数量
	总价值

	
	
	
	
	
	
	(台班)
	(元)
	(台班)
	(元)

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	TXL1-001
	直埋光(电)缆工程施工测量
	百米
	0.440
	激光测距仪
	
	
	
	

	2
	TXL1-002
	架空光(电)缆工程施工测量
	百米
	15.400
	激光测距仪
	
	
	
	

	3
	TXL1-003
	管道光(电)缆工程施工测量
	百米
	36.210
	激光测距仪
	
	
	
	

	4
	TXL4-012.2
	敷设管道光缆 24芯
	千米条
	0.439
	可燃气体检测仪
	
	
	
	

	5
	TXL4-012.2
	敷设管道光缆 24芯
	千米条
	0.439
	有毒有害气体检测仪
	
	
	
	

	6
	TXL4-013.3
	敷设管道光缆 48芯
	千米条
	1.681
	可燃气体检测仪
	
	
	
	

	7
	TXL4-013.3
	敷设管道光缆 48芯
	千米条
	1.681
	有毒有害气体检测仪
	
	
	
	

	8
	TXL4-014.5
	敷设管道光缆 96芯
	千米条
	3.149
	可燃气体检测仪
	
	
	
	

	9
	TXL4-014.5
	敷设管道光缆 96芯
	千米条
	3.149
	有毒有害气体检测仪
	
	
	
	

	10
	TXL4-015.3
	敷设管道光缆 144芯
	千米条
	2.290
	可燃气体检测仪
	
	
	
	

	11
	TXL4-015.3
	敷设管道光缆 144芯
	千米条
	2.290
	有毒有害气体检测仪
	
	
	
	

	12
	TXL6-005
	光缆成端接头 束状
	芯
	432.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	13
	TXL6-009
	光缆接续 24芯以下
	头
	2.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	14
	TXL6-011
	光缆接续 48芯以下
	头
	10.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	15
	TXL6-015
	光缆接续 96芯以下
	头
	20.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	16
	TXL6-018
	光缆接续 144芯以下
	头
	16.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	17
	TXL6-104
	用户光缆测试 24芯以下
	段
	2.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	18
	TXL6-106
	用户光缆测试 48芯以下
	段
	7.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	19
	TXL6-110
	用户光缆测试 96芯以下
	段
	7.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	20
	TXL6-113
	用户光缆测试 144芯以下
	段
	9.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                  签章：
	编制日期:   年    月

	 
	 
	 

	工程量清单(表三)丙

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	项目名称:
	 
	 

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:中国电信集团有限公司郑州分公司
	表格编号:GL03丙  第2页

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	数量
	仪表名称
	单位定额值
	总价值

	
	
	
	
	
	
	数量
	单价
	数量
	总价值

	
	
	
	
	
	
	(台班)
	(元)
	(台班)
	(元)

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	21
	TXL1-006
	光缆单盘检验
	芯盘
	552.000
	偏振模色散测试仪 PMD分析
	
	
	
	

	22
	TXL1-006
	光缆单盘检验
	芯盘
	552.000
	光时域反射仪
	
	
	
	

	 
	 
	合    计
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	总    计
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                  签章：
	编制日期:   年    月



	工程量清单(表四)甲

	(主要材料表)

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL04(主材)  第1页

	序号
	名称
	规格程式
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	除税价
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	光缆
	GYTS-24B1
	米
	1403.000
	
	
	
	
	 

	2
	光缆
	GYTS-48B1
	米
	1945.000
	
	
	
	
	 

	3
	光缆接头盒
	24芯
	套
	2.000
	
	
	
	
	 

	4
	光缆接头盒
	48芯
	套
	10.000
	
	
	
	
	 

	5
	光缆接头盒
	96芯
	套
	20.000
	
	
	
	
	 

	6
	光缆接头盒
	144芯
	套
	16.000
	
	
	
	
	 

	7
	光缆
	GYTS-144B1
	米
	3800.000
	
	
	
	
	 

	8
	光缆
	GYTS-96B1
	米
	3514.000
	
	
	
	
	 

	9
	吊线箍
	 
	副
	29.000
	
	
	
	
	 

	10
	镀锌穿钉
	100
	副
	1.000
	
	
	
	
	 

	11
	镀锌穿钉
	50
	副
	29.000
	
	
	
	
	 

	12
	镀锌铁线
	φ1.5
	公斤
	1.070
	
	
	
	
	 

	13
	镀锌铁线
	φ3.0
	公斤
	10.644
	
	
	
	
	 

	14
	镀锌铁线
	φ4.0
	公斤
	14.694
	
	
	
	
	 

	15
	钢筋
	φ10
	公斤
	88.000
	
	
	
	
	 

	16
	光缆交接箱
	576芯
	台
	1.000
	
	
	
	
	 

	17
	积水罐
	 
	套
	51.000
	
	
	
	
	 

	18
	拉力环
	 
	个
	101.000
	
	
	
	
	 

	19
	拉线抱箍
	 
	副
	20.000
	
	
	
	
	 

	20
	钢筋
	φ14
	公斤
	1439.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                  签章：
	编制日期:   年   月

	 

	工程量清单(表四)甲

	(主要材料表)

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:中国电信集团有限公司郑州分公司
	表格编号:GL04(主材)  第2页

	序号
	名称
	规格程式
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	除税价
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	21
	人孔口圈连盖
	 
	套
	51.000
	
	
	
	
	 

	22
	三眼单槽夹板
	 
	副
	29.000
	
	
	
	
	 

	23
	三眼双槽夹板
	 
	副
	40.000
	
	
	
	
	 

	24
	钢筋
	φ12
	公斤
	1677.500
	
	
	
	
	 

	25
	保安地器棒
	 
	根
	6.000
	
	
	
	
	 

	26
	拉线衬环
	3股
	只
	40.000
	
	
	
	
	 

	27
	镀锌钢绞线
	7/2.2
	公斤
	264.860
	
	
	
	
	 

	28
	镀锌钢绞线
	7/2.6
	公斤
	57.000
	
	
	
	
	 

	29
	地锚铁柄
	 
	套
	15.000
	
	
	
	
	 

	30
	地线夹板
	 
	块
	6.000
	
	
	
	
	 

	31
	挂钩
	 
	只
	707.000
	
	
	
	
	 

	32
	电缆托架
	120cm
	根
	202.000
	
	
	
	
	 

	33
	电缆托架穿钉
	M16
	根
	404.000
	
	
	
	
	 

	34
	板方材Ⅲ等
	 
	立方米
	1.500
	
	
	
	
	 

	35
	保护软管
	 
	米
	8.575
	
	
	
	
	 

	36
	保护软管
	φ20
	米
	29.925
	
	
	
	
	 

	37
	硅芯管
	φ40/33
	米
	18049.000
	
	
	
	
	 

	38
	机制砖
	 
	千块
	91.500
	
	
	
	
	 

	39
	水泥
	c32.5
	吨
	57.000
	
	
	
	
	 

	40
	水泥拉线盘
	 
	套
	15.000
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	工程量清单(表四)甲

	(主要材料表)

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:中国电信集团有限公司郑州分公司
	表格编号:GL04(主材)  第3页

	序号
	名称
	规格程式
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	除税价
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	41
	碎石
	5~32
	吨
	104.500
	
	
	
	
	 

	42
	水泥电杆
	8000×150
	根
	30.000
	
	
	
	
	 

	43
	水泥电杆
	10000×130
	根
	3.000
	
	
	
	
	 

	44
	粗砂
	 
	吨
	167.000
	
	
	
	
	 

	 
	合   计
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	总   计
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                  签章：
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	工程量清单(表四)甲

	(乙供材料表)

	项目名称:

	工程名称:中国电信荥阳分公司焦平高速荥阳（高山、环翠峪）段通信迁改工程  建设单位:
	表格编号:GL04(乙供)  第1页

	序号
	名称
	规格程式
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	除税价
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	聚乙烯塑料管
	φ28/32
	米
	880.000
	
	
	
	
	 

	2
	镀锌钢管
	φ50
	根
	88.000
	
	
	
	
	 

	3
	拉线警示管
	 
	套
	16.000
	
	
	
	
	 

	4
	保护软管
	φ20
	米
	22.110
	
	
	
	
	 

	 
	合    计
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	总    计
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[bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc21206][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc152042574]

[bookmark: _Toc12544]第六章  技术标准和要求
1.一般规定
除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。
未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。
2.现行有效的主要设计和施工验收规范索引
【由供应商自行购买或收集】



















[bookmark: _Toc7229]第七章  响应文件格式


                          （项目名称）






响  应  文  件

采购编号：










供应商：                                （电子签章）
        法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）
        年        月        日
[bookmark: _Toc479014396][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc5036][bookmark: _Toc344483714]




目    录
[bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc344483715]一、磋商响应函及磋商响应一览表
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标承诺函
四、已标价工程量清单
五、资格证明文件
六、技术文件
七、供应商认为与本次项目有关的其他材料


一、磋商响应函及磋商响应一览表
（一）磋商响应函
致：
我们收到了采购编号：        的磋商文件，经详细研究，我们决定参加            投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照磋商文件中的条款和要求，以总报价人民币         （大写），          （小写）工期               （按磋商文件规定），质量达到        参加投标。明细见投标分项报价一览表。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。
3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。
5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
6、我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7、如我方中标，我方愿意按《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】的规定（货物招标）向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

                          供应商名称：              （电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                           年       月      日
[bookmark: _Toc3090] 
（二） 磋商响应一览表

	供应商名称
	

	采购范围
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：

	工期
	

	质量要求
	

	投标有效期
	


	其他声明：




                           供应商名称：              （电子签章）
     法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                           年       月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明

供应商名称：                                 。
单位性质：                                   。
地    址：                                   。
成立时间：     年     月     日
经营期限：                                   。
姓名：         性别：       年龄：     职务：     。
系                    （供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件




                                       供应商名称：              （电子签章）
   法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                           年       月      日

（二）法定代表人授权委托书 

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限（不少于投标有效期）：              。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
 
 





供应商单位名称：                        （电子签章）
法定代表人或委托代理人：                （电子签章）
身份证号码：                            。
委托代理人身份证号码：                  。                
日  期：     年     月     日

三、投标承诺函
致：    (采购人名称/采购代理机构名称）   
我们收到了采购编号为          的    （项目名称）的磋商文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次投标过程存在下述任一行为：
(1) 供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；
(2) 在响应文件中提供虚假材料；
(3) 供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
(4) 中标人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；
(5) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
(6) 未按磋商文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；
(7) 其他违反法律法规的情形。
我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或招标代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。




                                          供应商名称：                   （电子签章）
    法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                           年       月      日



                                  
[bookmark: _Toc9811][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc633]  四、已标价工程量清单



[bookmark: _Toc7397][bookmark: _Toc19619][bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc10903][bookmark: _Toc8848][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc7020][bookmark: _Toc31804_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc9918][bookmark: _Toc494321544][bookmark: _Toc7716_WPSOffice_Level2]五、资格证明文件
[bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc27065]（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：此表后附营业执照、资质等级证书等相关材料复印件






[bookmark: _Toc28175][bookmark: _Toc559][bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc22068][bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc5591]六、技术文件
1、施工方案与技术措施
2、质量管理体系与措施
3、安全管理体系与措施
4、环境保护管理体系与措施
5、工程进度计划与措施
6、施工主要机械设备及人力资源配置
7、施工总体布置
8、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 
[bookmark: _Toc2788][bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc9974]附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
[bookmark: _Toc3407][bookmark: _Toc26252][bookmark: _Toc9187]附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
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	附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	
	型号规格
	单位
	数量
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[bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc18541][bookmark: _Toc19547]附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注
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[bookmark: _Toc29110][bookmark: _Toc13732]附表三：劳动力计划表                                      单位：人
	工种
	
	
	按工程施工阶段投入劳动力情况
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[bookmark: _Toc10640][bookmark: _Toc25345]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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[bookmark: _Toc20111][bookmark: _Toc10627]附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

[bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc17416][bookmark: _Toc13920][bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc512678462][bookmark: _Toc514682764]七、供应商认为与本次项目有关的其他材料




































[bookmark: _Toc7744][bookmark: _Toc20983][bookmark: _Toc25690]附件1：供应商及响应产品适用政府采购政策情况表
	监狱企业、残疾人福利性企业、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）供应商为监狱企业。
（  ）供应商为残疾人福利性企业。
（  ）小型、微型企业响应且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业响应且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：
1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为监狱企业、残疾人福利性企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不填此表。



附件2：中小企业声明函（工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020 ）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）;
2、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）;
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                      企业名称（盖章）：
              日期：

说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业参加政府采购活动，应当岀具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
附件3：残疾人福利性单位声明函
（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                        供应商名称：              （电子签章）
   法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                           年       月      日



1.若供应商属于监狱企业/残疾人福利性单位/小/微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函，否则不予认可。
2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。
3.对于监狱企业/残疾人福利性单位和供应商及响应产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例20%扣除。
4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
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