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辉县市发展和改革委员会2023年辉县市易地搬迁常村安置区后续扶持项目二标段
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建设单位：辉县市发展和改革委员会

施工单位：河南弘之昌建筑工程有限公司
二零二三年九月
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：     辉县市发展和改革委员会     
承包人（全称）：   河南弘之昌建筑工程有限公司   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 辉县市发展和改革委员会2023年辉县市易地搬迁常村安置区后续扶持项目二标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：  辉县市发展和改革委员会2023年辉县市易地搬迁常村安置区后续扶持项目二标段 。
2.工程地点：       采购人指定地点                   。
3.工程立项批准文号：                       。

4.资金来源：           财政资金         。
5.工程内容：      工程量清单范围内的全部内容   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

      工程量清单范围内的全部内容    。

   二、合同工期

计划开工日期： 2023 年  09  月  06  日。

计划竣工日期： 2023 年  12  月  31  日。

工期总日历天数：116天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合    合格   标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）  贰佰万零柒元捌角叁分  (¥ 2000007.83 元)；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）        /        (¥     /     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥     /    元)。

2.合同价格形式：    固定总价    。

    五、项目经理

承包人项目经理：    张美霞    。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 2023 年  09  月  06  日签订。

    十、签订地点
本合同在 辉县市发展和改革委员会 签订。
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第二部分 通用合同条款（略）
本合同通用条款详见住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）通用条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           河南顺成建设工程管理有限公司           ；

资质类别和等级：                    /                       ；

联系电话：                          /                       ；

电子信箱：                          /                       ；

通信地址：                          /                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                中衍设计集团有限公司              ；

资质类别和等级：                    /                       ；
联系电话：                          /                       ；

电子信箱：                          /                       ；

通信地址：                         /                      。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /        。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定  。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件  按国家相关法律法规执行  。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款，按国家及本工程所在地、行业有关标准执行  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：   (1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)本合同专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前7天    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      一份      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     施工图纸    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 企业资质证书、营业执照、管理人员名单、施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：  开工前     ；

承包人提供的文件的数量为：    两份     ；

承包人提供的文件的形式为：   书面文件加盖公章  ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后七天内审查完毕  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   承包人、发包人另行协商约定  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   项目所在地     ；

发包人指定的接收人为：         现场代表       。

承包人接收文件的地点：         项目所在地      ；

承包人指定的接收人为：         承包方项目经理  。

监理人接收文件的地点：  项目所在地        ；

监理人指定的接收人为：  监理工程师       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  以现场实际施工条件为准。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方       承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，相关文件不得用于

本项目以外的用途。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同意，相关文件不得用于本项目以外的用途。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是          。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：       ±5%         。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            /                 ；

身份证号：            /                 ；

职    务：             /                ；

联系电话：             /                ；

电子信箱：             /                ；

通信地址：             /                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人负责协调施工所需的水、电、通行道路等项目施工所必备的工作。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        /        。

发包人是否提供支付担保：            /         。

发包人提供支付担保的形式：          /         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整的施工资料、竣工图纸；2、完整的项目竣工备案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：         4套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件 。
（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人施工时必须与发包人及有关单位密切配合，保质保量完成施工任务；2、承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时因承包人自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  张美霞              ；

身份证号：            410221198804170845        ；

建造师执业资格等级：          二级              ；

建造师注册证书号：       豫241151695572         ；

建造师执业印章号：       豫241151695572         ；

安全生产考核合格证书号： 豫建安B（2017）0444545 ；

联系电话：              0373-6373388            ；

电子信箱：                   /                  ；

通信地址：         林州市龙山东路34号          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事物。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  按国家有关规定执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不执行上述规定的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按项目经理未到位处理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则按国家有关规定处理。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后三日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   本工程禁止分包     。
主体结构、关键性工作的范围：      /       。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /            。
其他关于分包的约定：       /                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /        。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      无     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方案签订合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工程进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）,详见监理合同。

关于监理人的监理权限：执行建设工程监理规范有关规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量与工程价款的审核等,详见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由发包人协调安排监理人办公场所、生活场所，费用由承包人承担 。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：              王顺利                  ；

监理工程师执业资格证书号：        41004682      ；

联系电话：                   /                  ；

电子信箱：                   /                  ；

通信地址：                   /                   ；
关于监理人的其他约定：        /               。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                    ；
（2）              /                    ；
（3）              /                    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /               。

关于工程奖项的约定：                  /               。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家相关规定执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按国家相关规定执行    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责      。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按国家相关规定执行  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按招标文件执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按国家规定和招标文件约定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前      。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按国家有关规定执行。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  在收到修订的施工进度计划后三天内  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前三天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前三天 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行通用条款  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天，支付工程款总额0.5%滞纳金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  以政府部门发布的信息为准，如地震、洪灾等  。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /       。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家有关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  由承包人解决  。 
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人解决  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人解决  。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   按设计文件执行   。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按照通用合同条款及招标文件执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  按照通用合同条款及招标文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后三天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在的技术上缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后三天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /   。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /     。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                   /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /             。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                     /           。

风险费用的计算方法：                     /           。
风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。

3、其他价格方式：本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价，合同价有条件调整的方式，并附工程量清单，如工程量未发生变化，以合同价进行决算。当发生下列情况之一时，报经审核后，可以计算变更的工程造价：①设计变更单（或图纸会审记录）经发包人签证认可；②发包人签证的工程变更 。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的30%。

预付款支付期限：   工程开工，设备、材料进场后    。

预付款扣回的方式：                    /               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /               。

预付款担保的形式为：                  /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按国家有关规定执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按国家有关规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：              /               。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /               。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  按国家有关规定和招标文件约定执行  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按合同签订方式支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按国家有关规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按国家有关规定和招标文件执行。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人完整报表后三天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人审查后七天内  。

（2）发包人支付进度款的期限： 工程开工，设备、材料进场后，支付合同价款的30%作为项目启动资金；工程竣工并验收合格后，支付至合同价款的80%；根据相关部门竣工审计结论，支付至工程结算价款的98%，余款2%作为质保金，竣工验收合格一年后经复验合格的付清余款 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：             /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用合同条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：       /         。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按国家有关规定和招标文件执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：            /            。

（1）单机无负荷试车费用由        /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /        承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       /        。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款执行  。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：           /           。
发包人完成竣工付款的期限：                 /          。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         /          。
承包人提交最终结算申请单的期限：         /          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     /    。
（2）发包人完成支付的期限：            /            。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12个月       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留    。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ； 

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:      /      。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /              。

关于质量保证金的补充约定：        /        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到报修通知之日起一天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /           。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行  。

（7）其他：     /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、承包人未尽总承包管理职责  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   无偿使用   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  以政府部门发布的信息为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  建筑、安装工程一切险，发包人委托承包人投保，所产生的费用由承包人支付（费用在投保报价中予以综合考虑） 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  从事危险作业职业的以外伤害险、发包人派驻工地代表的生命财产险以及第三方人员的生命险等与建筑施工有关的一切险种，其费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按国家有关规定执行  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按国家有关规定执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                 /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /             。

其他事项的约定：                       /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /             。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向      /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   辉县市     人民法院起诉。
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协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
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附件3：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	 辉县市发展和改革委员会2023年辉县市易地搬迁常村安置区后续扶持项目二标段
	
	1016.08
	门式刚架轻型房屋钢结构
	一层
	
	
	2000007.83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：    辉县市发展和改革委员会     

　　承包人（全称）：  河南弘之昌建筑工程有限公司  
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 辉县市发展和改革委员会2023年辉县市易地搬迁常村安置区后续扶持项目二标段 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　  承包人按施工图纸所有建设内容均提供保修义务  。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   1   年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                               /                                 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    

附件4：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	自卸汽车
	10T
	3
	山东
	2021
	/
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	2
	反铲挖掘机
	CAT320
	1
	徐州
	2020
	12
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	3
	电焊机
	BX-300
	2
	江苏
	2023
	/
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	4
	电锯
	MJ104
	4
	浙江
	2020
	3.5
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	5
	钢筋对焊机
	UN-75
	1
	江苏
	2021
	10
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	6
	电刨
	MB4012A
	2
	广东
	2022
	/
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	7
	交流电焊机
	BX-300
	1
	江苏
	2022
	15
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	8
	蛙式打夯机
	HW-60
	2
	江西
	2020
	2.5
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	9
	插入式振捣器
	HZ-50A
	3
	山东
	2023
	1.3
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	10
	气焊工具
	AX-320×1
	2
	郑州
	2021
	/
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	11
	手推车
	0.3m3
	5
	新乡
	2019
	/
	优良
	整个工程
	开工前3天进场

	12
	砂浆搅拌机
	UJ100
	1
	浙江
	2020
	35
	优良
	整个工程
	开工前3天进场


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	张美霞
	项目

经理
	工程师
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	袁雪军
	技术

负责人
	工程师
	

	造价管理
	
	预算员
	
	

	质量管理
	豆新智
	质量员
	
	

	材料管理
	郭全喜
	材料员
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	杜可鹏
	安全员
	
	

	其他人员
	郎凤芹
	资料员
	
	

	
	刘彦军
	施工员
	工程师
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约担保

       /      
（发包人名称）：

鉴于          /      （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                /            （承包人名称）（以下称“承包人”）于  /  年 /  月  / 日就             /            （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）          /       元（¥       /      ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：            /               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         /      （签字）

地    址：                  /                    
邮政编码：                /                      
电    话：                 /                     

传    真：                 /                     
                      /    年     /   月     /   日
附件9 ：
预付款担保

         /   

  （发包人名称）：

根据       /          （承包人名称）（以下称“承包人”）与

             /        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于   /  年  /  月  /  日签订的          /         （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        /        元（¥       /      ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：             /             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      /      （签字）

地    址：

  

       /            



邮政编码：

  

       /            




电    话：

  

      /             




传    真：

  

       /            




               /     年   /   月  /    日

附件10:  

支付担保

      /       （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与        /     （发包人名称）（以下称“发包人”）于  / 年  / 月  /  日签订了       /      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   /   %，数额最高不超过人民币元（大写：    /    ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第   /  种方式解决：

（1）向              /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向            /         人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                 /                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：         /          （签字）

地    址：                     /                   
邮政编码：                     /                   
传    真：                    /                    
                      /      年    /  月  /    日

附件11：
11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额
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