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建筑工程施工合同
发包人(全称):   周口市城乡一体化示范区社会事务管理局                            
承包人(全称):  河南宸景建设工程有限公司                                       
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设工程项目采购(以下简称 
“本工程”), 发包方已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的

投标。双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况
工程名称：周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设工程项目 采购
工程地点：周口市城乡一体化示范区
工程内容：工程量清单所包括的全部内容  工程立项批准文号：示范招标采购-2024-14
资金来源：   财政资金     二 、工程承包范围
承包范围：工程量清单所包括的全部内容
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期
计划开工日期： 计划竣工日期：
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工期总日历天数45天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四 、质量标准
工程质量标准：    合格      
五、合同形式
本合同采用   固定价  合同形式。
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六、签约合同价
金额(大写):肆佰陆拾玖万伍任柒佰叁拾捌元捌角陆分
(小写)¥:4695738.86元
七、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书：
2、中标通知书；
3、投标函：
4、专用合同条款：
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求：
7、 图 纸
8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 八、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
九、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。 . 十、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十一、本协议书连同其他合同文件正本一式陆份，合同双方各执叁份。
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十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实 质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
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发包人：                      _(盖单位章)
法定代表人(或委托代理人)               字)
[image: image8.png]


[image: image4.png]





[image: image9.png]


承包人：                  《盖单位章)
法定代表人(或委托代理人)          ,(签字)
签约地点：  河南省周口市城乡一体化示范区招商大厦 
通用条款
参照建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201第二部分。 具体下载网址：http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jswj/qt/200611/t20061101_ 153193.htm
专用合同条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)技术标准和要求
(7)图纸
(8)已标价工程量清单
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外，还使用      无      语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项 且施工招标投标办法》(七部委30号令)、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工 程量清单计价规范》、其他法律法规以及河南省和周口市行业主管部门颁布的相关文件规定，如 地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。       
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：  现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范       国内没有相应标准、规范时的约定：   如 有 涉 及 ， 双 方 另 行 协 商 约 定           
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工之前2天提供施工图纸2套(不含竣工图)。  
发包人对图纸的保密要求：   未经发包人同意，不得外借使用：否则，承包人应当对发包人 进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。   
二、双方一般权利和义务
4、工程师_
5、项目负责人
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：业 主  在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用 电用水费用由施工单位含在合同价中    
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已 到 位         
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提 供，承包人协助收集。  
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。 
(6)水准点与座标控制点交验要求： 正式开工前，现场交接。      
(7)图纸会审和设计交底时间： 正 式 开 工 前 。        
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木 的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。   
(9)向承包人提交对等的支付担保。
(10)双方约定发包人应做的其他工作： 如 涉 及 ， 双 方 现 场 协 商   
6.2发包人委托承包人办理的工作：_   如 涉 及 ， 双 方 现 场 协 商     
7、承包人工作
7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人必须提供 和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并承担安全保卫工作。      
(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：现场协商
(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

依据周口市相关规定，由承包人办理所需一切手续，发包人配合。      
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人前，承包人负责保 护 ， 保护期间发生损坏 ， 承包人自费予以修复 。            
(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要 求及费用承担： 承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。    
(6)施工场清洁卫生的要求： 按技术标准和要求6.7条款”文明施工”要求。      
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前 8.2群体工程中有关进度计划的要求：按合同执行
9、工期延误或提前
9.1双方约定工期顺延的其他情况：   按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延 误发包方应予以顺延工期，因承包方原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施 费 。
四、质量与验收
10、隐蔽工程和中间验收
10.1双方约定中间验收部位：   施工规范中规定的必须验收的部位。    
五、安全施工及环境保护
按招标文件中技术标准和要求规定，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故 由责任方承担一切后果。  
建设工程使用车辆要符合相关部门规定的要求，专业运输必须使用专业运输企业的车辆。建 设单位在工程施工前，必须与施工单位签订使用运输车辆交通安全责任书。
六、合同价款与支付
12、合同价款及调整
12.1双方约定合同价款的调整因素及调整方法：
(1)采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且
实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程 量按现场签证确定。
(2)国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门 或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
(3)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出， 经发包人确认后作为结算的依据。
12.2工程结算价：工程结算价以实际施工量进行结算评审。
13、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无
14、工程量确认
14.1 承包人向发包方提交已完工程量报告的时间：完成2天以后。  
15、工程款(进度款)支付
1、场地平整后，发包方拨付合同价款的30%工程款。
2、工程完工验收合格后，发包方拨付合同价款的70%工程款。
3、工程决算评审结束拨付至结算评审价的97%,剩余3%的工程款为质量保证金，一年后无质 量问题，一次性拨付给承包方。
七、材料设备供应
16、发包人供应材料设备：本工程无，如有另行约定。
八、竣工验收与结算
19、竣工验收
19.1承包人提供竣工图的约定：  竣 工 后                                         19.2中间交工工程的范围和竣工时间：  按照经监理工程师和发包人确认的工程进度计划
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执 行 。
19.3竣工结算
19.3.1竣工结算由承包人编制，并在竣工验收通过之日起，7天内向发包人递交竣工 结算报告及完整的结算资料。
19.3.2发包人或由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构并在20天内完成。
九、违约、索赔和争议
20、违约
20.1木合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
双方约定的承包人其他违约责任： 见各条款中的约定  
21、争议
21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请建设行政主管部门调解，
(2)调解不成的，向 周口市 人民法院提起诉讼。
十、其他
22、工程分包
不允许分包。
23、不可抗力
23.1双方关于不可抗力的约定：          按 保 险 合 同 解 释          
24、保险
24.1本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容：发包人不负责投保。  
(2)承包人投保内容：  工程一切险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承
担 。  
25、担保
25.1本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：无
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无
(3)承包人向发包人提供预付款担保，担保金额为：      无         
26、合同份数
26.1双方约定合同副本份数：
本合同一式陆份，双方各执叁份
27、补充条款
27.1竣工日期：本工程约定的竣工日期是指：全部现场工程令监理单位满意地完成、检 查发现的所有缺陷全部整改完毕并且令业主满意验收合格取得书面合格报告并移交给业主。
27.2工程工期：本工程工期已经包括了因异常险恶气候或潮湿日造成的时间损失在内， 工程监理不应准许因异常险恶气候或潮湿日而进一步延长时间。
27.3节日、假日或任何其他法定休息日：承包商被认为在他的工作进度计划中已为一切 公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内， 有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。如果承包商接到指令在法定假日以外的任何额外日 期非停工，将给以延期以补偿中断的工作。由此发生额外费用双方协商解决。
27.4 工程质量及安全：本工程约定的质量等级为  合 格         
27.5  双方约定工程结算审计：工程竣工后承包人应及时、合理地编报结算，发包人应 按规定的审核时间内完成竣工结算审计工作。
27.6  承包商负责处理所有孔洞开凿、门窗周边填实、修补、室内外垃圾清理(自开工之 日起至业主验收通过、接受之日止，包括任何分包造成的任何垃圾)。
27.7 其他
27.7.1发包方提供合适的存储区域，供存放送至工地的材料。
27.7.2在现场配备合理、充足的临时供电、供水点及卫生设施、设备，需对提供的设施 进行日常维护保养工作。
27.7.3提供现有可使用的垂直运输设备或其他装运设备和脚手架(例如塔吊、升降机等)、 水平运输通道，配合各分承包商工程的施工，并负责日常维护保养工作。
27.7.4承包商需负责对其他承包商完成的已经业主会同监理、其他承包商验收的工程内 容进行必要的保护。
27.7.5《根据中华人民共和国劳动法》承包方应及时足额发放工人工资，如果不能及时  足额发放，调查属实后，发包方从工程款中扣除，及时发放工人工资，承包方承担一切法律责任。
附件七：
房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称):周口市城乡一体化示范区社会事务管理局  承包人(全称):河南宸景建设工程有限公司      
为保证周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设工程项且采购
(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人 在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的 安装工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包范围内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保 修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、装修为 壹年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏为 壹年：
2、上下水管线安装工程为壹年：  
3、室外的上下水和学校道路等市政公用工程为壹年；  
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不 在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等),承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场 抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身 和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程款的3 %。
五、质量保修金的返还
一年后无质量问题，发包方拨付给承包方剩余质量保证金。
六、其他
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双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内承包方应及时完成工程质量保修。  本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。  
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发包人：                      ( 盖单位章
法定代表人(或委托代理人)       

承包人：                   _ (盖单位章)





法定代表人(或委托代理人)          (签字








